Утверждена постановлением

Администрации города Иванова

от __30.10.2013__№_2374__

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове»

Разработчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Иванова

Срок реализации: 2014-2018

### 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм | 1.Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города Иванова» 2.Специальная подпрограмма «Замена приборов учета электроэнергии на объектах наружного освещения в городе Иванове» 3.Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова» 4.Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова» 5.Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Администрации города Иванова» 6.Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова» 7.Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных комитету по делам молодежи Администрации города Иванова» 8.Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе» |
| Разработчик программы (головной исполнитель) | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова |
| Исполнители программы | Управление образования Администрации города Иванова Комитет по культуре Администрации города Иванова Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова Управление благоустройства Администрации города Иванова Ивановский городской комитет по управлению имуществом Администрации города Иванова Комитет по делам молодежи Администрации города Иванова Комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова |
| Срок реализации программы | 2014-2018 год |
| Цель (цели) программы | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями. |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем финансирования: 2014 год – 20134,91 тыс. руб., 2015 год – 39798,95 тыс. руб., 2016 год – 62074,55 тыс. руб., 2017 год – 0,00 тыс. руб., 2018 год – 0,00 тыс. руб. Бюджет города Иванова: 2014 год – 20134,91 тыс. руб., 2015 год – 39798,95 тыс. руб., 2016 год – 62074,55 тыс. руб., 2017 год – 0,00 тыс. руб., 2018 год – 0,00 тыс. руб. |
| Объём возникающих эксплуатационных расходов | Реализация программы не предполагает возникновение эксплуатационных расходов |

### 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Данная программа разработана в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» с учетом положений приказа Минэкономразвития от  17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В городском округе имеет место целый ряд взаимоувязанных проблем, обуславливающих высокую актуальность вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к основным из которых относятся:

-	значительный износ оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей, износ сетей водоснабжения и водоотведения, значительный износ электросетевой инфраструктуры, обуславливающий заниженный КПД и значительные потери при передаче коммунального ресурса;

-	сверхнормативное потребление топливных ресурсов в транспортном комплексе городского округа, его низкая топливная эффективность;

-	избыточные затраты на энергоресурсы в жилищном фонде, муниципальном секторе, иных сферах экономики, связанные с недостаточной теплоизоляцией зданий, применением неэффективных конструкций и технологий, а также нерациональным потреблением теплоэнергетических ресурсов.

#### 2.1. Общая ситуация в сфере энергосбережения

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности является важнейшим направлением деятельности Администрации города Иванова, однако приоритетный характер вопрос энергосбережения приобрел сравнительно недавно – с принятием в 2009 году Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В целях решения данных проблем в 2010 году была принята долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове на 2010-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации города Иванова от 21.10.2010 № 2105. Основные результаты реализации программы за 2010-2012 гг. представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели, характеризующие общую ситуацию в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный продукт | млрд. руб. | 90,0 | 96,4 | 120,0 | 130,6 | 141,5 |
| 2 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Иванова | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Иванова | % | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 39,6 |
| 4 | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Иванова | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 58,6 |
| 5 | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории города Иванова | % | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 56,3 |
| 6 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Иванова | % | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 32,7 | 48 |
| 7 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города Иванова | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Всего за указанный период на мероприятия и проекты, прямо или косвенно связанные с энергосбережением и повышением энергоэффективности, было израсходовано 69,8 млн. руб. средств городского бюджета, 18,3 млн. руб. средств областного бюджета, финансирование из внебюджетных источников составило 552,7 млн. руб.

#### 2.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях

В 2010-2012 гг. была проделана большая работа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе:

-	муниципальные учреждения разработали и реализуют собственные программы по энергосбережению;

-	осуществлялось оснащение муниципальных учреждений приборами учета потребления энергоресурсов. На начало 2013 года оснащенность приборами учета коммунальных ресурсов составляла 100%;

- 	проводилась замена точек внутреннего освещения энергосберегающими лампами;

-	в муниципальных учреждениях города Иванова определены лица, ответственные за реализацию мероприятий в области энергосбережения;

-	проведено обучение специалистов по курсу «Программа по подготовке ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности лиц в организациях и учреждениях бюджетной сферы»;

-	в муниципальных учреждениях города Иванова проводились энергетические обследования – на начало 2013 года обследования были проведены в 100% муниципальных учреждений города ;

-	начата работа по выполнению комплекса энергосберегающих мероприятий, разработанных по результатам проведенных энергетических обследований (замена оконных блоков на энергоэффективные, установка терморегуляторов тепла, установка датчиков движения и автоматического управления освещением, замена ламп накаливания на энергосберегающие, теплоизоляция стен и чердачных перекрытий, приобретение энергоэффективного оборудования и т.п.).

Таблица 2. Показатели, характеризующие ситуацию в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал на кв м общей площади | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 28,2157 | 27,276 |
| 2 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал на кв м общей площади | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 0,22 | 0,24 |
| 3 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | Куб. м на чел. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 1,56 | 1,56 |
| 4 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | Куб. м на чел. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 0,54 | 0,524 |
| 5 | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | Куб. м на чел. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 0,77 | 0,47 |
| 6 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В целом за годы реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове на 2010-2020 годы», в социальной сфере города удалось добиться значительной экономии потребления теплоэнергетических ресурсов в секторе муниципальных учреждений в сопоставимых условиях (к уровню 2009 года). В период с 2010 по 2012 год по объектам социальной сферы обеспечивается ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов на величину не менее 3% в сопоставимых условиях.

На начало 2013 года энергосервисные контракты с муниципальными заказчиками не заключались.

#### 2.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

В секторе жилищного фонда, в котором потребляется около 20% электроэнергии и природного газа, сосредоточен очень существенный потенциал энергосбережения. Вместе с тем, в связи с инертностью данного сектора и сложностью принятия коллективных решений собственниками жилья, реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде происходит довольно медленно:

-	на начало 2013 года менее половины многоквартирных домов были оборудованы общедомовыми приборами учета потребляемой тепловой энергии, воды, природного газа;

-	энергетические обследования были проведены в отношении менее 1% жилых домов;

-	не получила должного распространения практика заключения энергосервисных договоров (контрактов).

Основные показатели, характеризующие результаты предпринятых усилий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде представлены в таблице 3.

Таблица 3. Показатели, характеризующие ситуацию в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВ/час на кв м общей площади | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Куб. м на 1 проживающего | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 67,1 | 63,1 |
| 3 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Куб. м на 1 проживающего | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 19,5 | 17,8 |
| 4 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Квт/ час | 22,04 | 22,28 | 23,95 | 23,7 | 23,58 |
| 5 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Куб. м на 1 проживающего | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 1450,1 | 1465,1 |
| 6 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | Куб. м на 1 проживающего | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 316 | 318 |
| 7 | удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | - | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. |
| 8 | число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета холодной воды | % | 25,4 | 31,9 | 38,2 | 44,7 | 60,5 |
| 10 | доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета горячей воды | % | 53,8 | 59,1 | 68,3 | 73,5 | 89,2 |
| 11 | доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета природного газа | % | <1 | <1 | 1 | 2 | 2,7 |

С привлечением средств областного бюджета реализовывалась адресная программа, предусматривающая поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета потребления таких ресурсов (Постановление Главы города Иванова от 05.03.2009 №497). За период действия программы были установлены:

- 606 приборов учета тепловой энергии;

- 650 приборов учета потребления горячего водоснабжения;

- 64 прибора учета потребления холодного водоснабжения;

- 653 прибора учета потребления электрической энергии.

Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета в размере 18 317,90 тыс. руб., средств городского бюджета в размере 21272,26 тыс. руб., внебюджетных источников – 103 018,91 тыс. руб. С 01.07.2012 установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов производится за счет собственных средств сетевых организаций, осуществляющих поставку ресурсов. С этого момента у городского округа Иваново возникло обязательство по оплате стоимости работ по оснащению многоквартирных домов города общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов в размере доли муниципального жилья в общем имуществе многоквартирного дома.

Проектом «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России» за счет средств, предоставленных Международным банком реконструкции и развития предусматривается монтаж 2420 общедомовых приборов учета холодной воды, а также автоматизация сбора и обработки данных коммерческого учета потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения с общедомовых приборов учета, контроль нормативных характеристик холодного водоснабжения в контрольных точках, своевременное обнаружение и локализация нештатных ситуаций в многоквартирных жилых домах городе Иванове. Стоимость проекта оценивается в 113 643,749 тыс. руб. Данные средства являются не возвратными и не приведут к росту тарифов. Работы по контракту начаты в августе 2013 года.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» реализуется мероприятие по повышению энергоэффективности эксплуатации жилых помещений муниципального жилищного фонда (установка индивидуальных приборов учета (далее ИПУ) холодной и горячей воды. В 2014 году будут продолжены работы по оснащению муниципальных квартир города индивидуальными приборами учета природного газа.

Постепенно происходит внедрение инструмента энергосервисного контракта. В 2012 году 4 управляющие компании города Иванова заключили в отношении 44 многоквартирных домов энергосервисные договоры на проведение энергосберегающих мероприятий в период с 2012 по 2022 гг. По итогам 2012 года уже получена экономия в 3,5 млн. руб., 40% от данной суммы в соответствии с условиями энергосервисных договоров была возвращена жителям данных домов.

#### 2.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

Основными мероприятиями в области энергосбережения были: реконструкция и модернизация подстанций, генерирующего оборудования, трубопроводов магистральных тепловых сетей; 	оптимизация режима работы трансформаторов, их замена; замена линий электропередачи  на большее сечение.

Инструментом реализации указанных мероприятий являлись программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Муниципальными предприятиями МП «Ивгортеплоэнерго», МУП «Ивановская городская теплосбытовая компания», ОАО «Водоканал», ОАО «Ивановская городская электрическая сеть» в 2012 году проведено обязательное энергетическое обследование.

Таблица 4. Показатели, характеризующие ситуацию в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | Кг.у.т./ квт.час | 185 | 185 | 185 | 184 | 184,9 |
| 2 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | Кгут/ Гкал | Н.д. | Н.д. | 158,6 | 159,37 | 159,36 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | Квт* час/ Гкал | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 27,9 | 26,6 |
| 4 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 7,3 | 6,9 |
| 5 | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6 | удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | Квт* час/ куб м | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
| 7 | удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | Квт* час/ куб м | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,479 |
| 8 | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт*час/куб м | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 2,52 | 2,65 |

2.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе

Проводимые в настоящее время и за истекший с 2009 года период мероприятия по повышению энергоэффективности в транспортном комплексе были направлены на:

- совершенствование системы управления транспортным комплексом;

- модернизацию подвижного состава электротранспорта;

- модернизацию парка транспортных средств при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы, в том числе перевод автотранспорта на природный газ.

Таблица 5. Показатели, характеризующие ситуацию в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы:

координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

Основными задачами Программы являются:

- 	снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;

- 	сокращение расхода бюджетных средств на оплату коммунальных ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреджениями;

- 	сокращение выбросов продуктов сгорания при производстве тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

-	расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

-	внедрение передовых наукоемких энергосберегающих технологий, снижение удельного потребления ТЭР в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), жилищно-коммунальном секторе, на транспорте и в других отраслях экономики;

- 	подготовка для муниципальных предприятий специалистов в области энергосбережения.

Общий вклад программы в экономическое развитие Ивановской области заключается в обеспечении более эффективного использования бюджетных средств, создании условий для снижения энергоемкости муниципального продукта и повышения на этой основе конкурентоспособности продукции городского округа.

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации государственной программы (в том числе по годам реализации) представлены в таблице 5.

Таблица 5. Сведения о целевых показателях реализации Программы

| № | Код | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 факт | 2013 оценка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Муниципальный продукт | Млрд. руб. | 130,6 | 141,5 | 154,6 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| 2 |  | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Иванова | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 |  | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Иванова | % | 28.9 | 39.6 | 54.36 | 72 | 76 | 91 | 91 |
| 4 |  | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Иванова | % | 50 | 58.6 | 68.53 | 75 | 83 | 94 | 94 |
| 5 |  | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории города Иванова | % | 49.6 | 56.3 | 65.7 | 67.32 | 75 | 78 | 79 |
| 6 |  | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Иванова | % | 32.7 | 48 | 85.12 | 85.52 | 87.3 | 87.32 | 87.72 |
| 7 |  | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города Иванова | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт/час на кв метр общей площади | 28,2157 | 27,276 | 26,458 | 26,193 | 25,931 | 25,672 | 25,416 |
| 9 |  | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал на кв метр общей площади | 0,22 | 0,24 | 0,233 | 0,23 | 0,228 | 0,226 | 0,224 |
| 10 |  | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. метров на 1 человека | 1,56 | 1,56 | 1,51 | 1,49 | 1,475 | 1,46 | 1,445 |
| 11 |  | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. метров на 1 человека | 0,54 | 0,524 | 0,508 | 0,503 | 0,498 | 0,493 | 0,488 |
| 12 |  | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. метров на 1 человека | 0,77 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 |
| 13 |  | отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 14 |  | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 |  | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал на кв метр общей площади | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 |
| 16 |  | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. метров на 1 проживающего | 67,1 | 63,1 | 60,9 | 46,1 | 44,2 | 44,2 | 43,1 |
| 17 |  | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. метров на 1 проживающего | 19,5 | 17,8 | 17 | 13 | 12,8 | 12,7 | 12,5 |
| 18 |  | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*час на 1 кв. м | 23,7 | 23,58 | 23,46 | 23,34 | 23,23 | 23,11 | 22,99 |
| 19 |  | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. метров на 1 кв. м | 1450,1 | 1465,1 | 1507,3 | 1465,7 | 1469 | 1469 | 1469 |
| 20 |  | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | куб. метров на 1 проживающего | 316 | 318 | 308,1 | 245,7 | 240 | 234,4 | 229 |
| 21 |  | удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | - | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. |
| 22 |  | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 16 | 30 | 44 | 53 | 58 | 65 |
| 23 |  | Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета холодной воды | % | 44,7 | 60,5 | 79,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 |  | Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета горячей воды | % | 73,5 | 89,2 | 92,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 |  | Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета природного газа | % | 2 | 2,7 | 8,9 | 26,7 | 100 | 100 | 100 |
| 26 |  | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | Кг.у.т./ Гкал | 184 | 183,9 | 183,8 | 183,7 | 183,6 | 183,5 | 183,4 |
| 27 |  | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | Кг.ут/ Гкал | 159.37 | 159.36 | 158.6 | 158.54 | 158.52 | 158.50 | 158.11 |
| 28 |  | удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*час/Гкал | 27.9 | 26.6 | 25.9 | 25.3 | 24.3 | 23.5 | 23.4 |
| 29 |  | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.3 |
| 30 |  | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 24 | 23.5 | 23 |
| 31 |  | удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт*час/куб метр | 0,396 | 0,395 | 0,394 | 0,393 | 0,.392 | 0,391 | 0,390 |
| 32 |  | удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт*час/куб метр | 0,48 | 0,479 | 0.478 | 0.476 | 0.475 | 0.474 | 0.473 |
| 33 |  | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт*час/куб метр | 2,52 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 34 |  | Установка приборов учета электрической энергии в пунктах включения наружного освещения | шт | 8 | 6 | 15 | 15 | 15 | - | - |
| 35 |  | Сокращение объема энергопотребления муниципальными учреждениями по отношению к предшествующему году | % | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 |  | количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отчетные значения по целевым показателям определяются в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Показатели подлежат ежегодной корректировке планируемых значений с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации.

Поскольку в г. Иваново с 2014г функционирует только муниципальный электрический общественный транспорт, показатели, указанные ниже не отражены в таблице 5:

-количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием;

-количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией;

-количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;

-количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием.

Реализация муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:

- оснащение помещений муниципального жилого фонда индивидуальными приборами учета (ИПУ) коммунальных ресурсов планируется довести до 100% к 2016 году;

- установка 2420 общедомовых приборов учета холодной воды;

- снижение затрат в сопоставимых условиях на энергопотребление учреждений, подведомственных управлению образования, комитетам молодежной политики, культуры, физкультуры и спорта на 3% ежегодно до 2015 года, на 1% ежегодно после 2015 года за счет проведения мероприятий, предусмотренных энергетическими паспортами;

- организация учета потребляемой электроэнергии за счет установки 45 приборов учета в пунктах включения наружного освещения;

- снижение темпов роста тарифов на коммунальные ресурсы (рост тарифов в пределах уровня инфляции) за счет сокращения  потребления и экономии энергоресурсов, а также снижения потерь энергоресурсов;

- снижение энергопотребления подвижного состава электротранспорта города за счет обновления троллейбусного парка на 3 машины ежегодно и модернизации троллейбусного парка с заменой реостатно-контакторной системы управления тяговым электродвигателем на электронную систему управления с заменой тягового электродвигателя на асинхронный, не менее 1 троллейбуса в год.

Программа реализуется посредством  8 специальных подпрограмм:

1. Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города Иванова». В рамках подпрограммы решаются задачи:

- установки индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях (2014, 2015 год);

- установки индивидуальных приборов учета природного газа в муниципальных жилых помещениях (2014 – 2016 годы);

- установки общедомовых приборов учета холодной воды (2014 год).

2. Специальная подпрограмма «Замена приборов учета электроэнергии на объектах наружного освещения в городе Иванове» направлена на повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

3. Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова».

4. Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова» будет способствовать повышению энергетической эффективности в муниципальных образовательных учреждениях города Иванова.

5. Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Администрации города Иванова» будет способствовать повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету физической культуры и спорта Администрации города Иванова.

6. Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова» будет способствовать повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова.

7. Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных комитету по делам молодежи Администрации города Иванова» будет способствовать повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по делам молодежи Администрации города Иванова.

8. Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе» позволит снизить затраты на энергопотребление МУП «Ивановский пассажирский транспорт».

### 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Исполнители | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа, всего: |  |  | 122 008,41 | 20 134,91 | 39 798,95 | 62 074,55 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города |  |  | 122 008,41 | 20 134,91 | 39 798,95 | 62 074,55 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники* |  |  | 965910,00 * | 247920,00* | 169500,00* | 182830,00* | 182830,00* | 182830,00* |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города Иванова | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 116 081,88 | 18 256,81 | 37 825,07 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 116 081,88 | 18 256,81 | 37 825,07 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 90 920,00 | 90 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Замена приборов учета электроэнергии на объектах наружного освещения в городе Иванове | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 5 926,55 | 1 878,10 | 1 973,88 | 2 074,55 | - | - |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 5 926,53 | 1 878,10 | 1 973,88 | 2 074,55 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 867 490,00* | 155500,00* | 168000,00* | 181330,00* | 181330,00* | 181330,00* |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова | Управление образования Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных комитету по делам молодежи Администрации города Иванова | Комитет по делам молодежи Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | Комитет по транспорту и связи, предприятия транспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 7 500,00* | 1 500,00* | 1 500,00* | 1 500,00* | 1 500,00* | 1 500,00* |

Примечания:

внебюджетное финансирование за счет средств организаций, участвующих в программе, помеченные знаком «*», приведено в качестве справочной информации и не учитывается при расчете общего объема финансирования по программе.

Приложение  1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Иванове»

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города Иванова»

Срок реализации подпрограммы – 2014-2018 годы

#### Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит оснастить многоквартирные дома и помещения муниципального жилого фонда общедомовыми и индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, природного газа, что будет способствовать повышению энергетической эффективности в жилом фонде города Иванова.

Качественным результатом реализации подпрограммы является возможность расчета за фактически потребленные коммунальные ресурсы по показаниям общедомовых и индивидуальных приборов учета таких ресурсов.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Показатель | Единица измерения | 2012 факт | 2013 оценка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал на кв метр общей площади | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 |
| 2 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. метров на 1 проживающего | 67,1 | 63,1 | 60,9 | 46,1 | 44,2 | 44,2 | 43,1 |
| 3 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. метров на 1 проживающего | 19,5 | 17,8 | 17 | 13 | 12,8 | 12,7 | 12,5 |
| 4 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*час на 1 кв. м | 23,7 | 23,58 | 23,46 | 23,34 | 23,23 | 23,11 | 22,99 |
| 5 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. метров на 1 проживающего | 1450,1 | 1465,1 | 1507,3 | 1465,7 | 1469 | 1469 | 1469 |
| 6 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | куб. метров на 1 проживающего | 316 | 318 | 308,1 | 245,7 | 240 | 234,4 | 229 |
| 7 | удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | - | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. |
| 8 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 16 | 30 | 44 | 53 | 58 | 65 |
| 9 | доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета холодной воды | % | 44,7 | 60,5 | 79,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета горячей воды | % | 73,5 | 89,2 | 92,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета природного газа | % | 2 | 2,7 | 8,9 | 26,7 | 100 | 100 | 100 |

#### Риски:

#### При оснащении муниципальных жилых помещений  индивидуальными приборами учета связаны с невозможностью доступа в ряд муниципальных жилых помещений при отсутствии нанимателя.

#### При оснащении многоквартирных домов общедомовыми приборами учета связаны с нехваткой средств у предприятий, у которых в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ возникла обязанность по установке приборов учета.

#### 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1.Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учёта потребления горячей и холодной воды.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы ремонтных работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Мероприятие подпрограммы реализуются посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключение муниципальных контрактов с организациями-подрядчиками.

Срок выполнения мероприятия – 2014-2015 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия подпрограммы является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова.

2. Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учёта потребления газа.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы ремонтных работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Мероприятие подпрограммы реализуются посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключение муниципальных контрактов с организациями-подрядчиками.

Срок выполнения мероприятия – 2014-2016 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия подпрограммы является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова.

- Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета холодной воды.

Мероприятие реализуется в соответствии с проектом «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России» за счет средств, предоставленных Международным банком реконструкции и развития. Мероприятие предусматривает монтаж 2420 общедомовых приборов учета холодной воды, а также создание системы автоматизации сбора и обработки данных коммерческого учета потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения с общедомовых приборов учета, контроль нормативных характеристик холодного водоснабжения в контрольных точках, своевременное обнаружение и локализацию нештатных ситуаций в многоквартирных жилых домах городе Иванове. Стоимость проекта оценивается в 113 643,749 тыс. руб. Данные средства являются не возвратными и не приведут к росту тарифов. Работы по контракту начаты в августе 2013 года.

Срок выполнения мероприятия – 2014год.

Руководителем проекта является ОАО «Водоканал».

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы	(тыс. руб.)

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 18256,81 | 37825,07 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города |  |  | 18256,81 | 37825,07 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники |  |  | 90920,00* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учёта потребления горячей и холодной воды | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 7356,81 | 8325,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учёта потребления газа | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 10900 | 29500 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета холодной воды | Руководитель проекта - ОАО «Водоканал» | 90920,00* | 0 | 0 | 0 | 0 |

внебюджетное финансирование за счет средств организаций, участвующих в подпрограмме, помеченные знаком «*», приведено в качестве справочной информации и не учитывается при расчете общего объема финансирования по подпрограмме.

Приложение  2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Иванове»

Специальная подпрограмма

«Замена приборов учета электроэнергии на объектах наружного

освещения в городе Иванове»

Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 год

Подпрограмма направлена на повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения, повышение уровня безопасности населения и дорожного движения, снижение расхода финансовых средств на оплату затрачиваемой электрической энергии на наружное освещение, повышение надежности работы осветительных установок.

Установка электронных счетчиков электрической энергии в пунктах питания наружного освещения приведет к значительной экономии финансовых средств, расходуемых на оплату потребленной электрической энергии на наружное освещение, в связи с тем, что будет производиться учет реально потребляемой электрической энергии на наружное освещение в вечернее и ночное время суток, а не по установленной мощности установок наружного освещения.

#### Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- установить 45 приборов учета электроэнергии в пунктах включения наружного освещения.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 факт | 2013 оценка | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка приборов учета электрической энергии в пунктах включения наружного освещения | шт. | 8 | 6 | 15 | 15 | 15 |

#### Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

#### Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего мероприятия:

      - произвести монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения, взамен технически устаревших, с установкой приборов учета электроэнергии.

Срок выполнения мероприятия – 2014-2016 год.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)

| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 1878,10 | 1973,88 | 2074,55 |
| - бюджет города |  |  | 1878,10 | 1973,88 | 2074,55 |
| 1 | монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета электроэнергии | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 1878,10 | 1973,88 | 2074,55 |

Приложение  3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Иванове»

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова»

Срок реализации подпрограммы – 2014-2018 годы

#### Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить снижение темпов роста тарифов на коммунальные ресурсы на уровне инфляции за счет:

- сокращения  потребления и экономии энергоресурсов;

- снижения потерь энергоресурсов.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 факт | 2013 оценка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | Кг.у.т./ Гкал | 184 | 183,9 | 183,8 | 183,7 | 183,6 | 183,5 | 183,4 |
| 2 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | Кг.ут/ Гкал | 159,37 | 159,36 | 158,6 | 158,54 | 158,52 | 158,5 | 158,11 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*час/Гкал | 27,9 | 26,6 | 25,9 | 25,3 | 24,3 | 23,5 | 23,4 |
| 4 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 7,3 | 6,9 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,2 |
| 5 | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 25 | 25 | 25 | 24,5 | 24 | 23,5 | 23 |
| 6 | удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт*час/куб метр | 0,396 | 0,395 | 0,394 | 0,393 | 0,392 | 0,391 | 0,39 |
| 7 | удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт*час/куб метр | 0,48 | 0,479 | 0,478 | 0,476 | 0,475 | 0,474 | 0,473 |

#### Риск в достижении запланированных показателей связан с недостаточным финансированием мероприятий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

#### Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Актуализация программ энергосбережения на предприятиях ТЭК.

- Выявление бесхозяйных объектов используемых для передачи энергетических ресурсов и признания права муниципальной собственности на такие объекты.

- Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов.

- Учет в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Оптимизация объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.

- Модернизация оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий в системе теплоснабжения.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет внебюджетных ассигнований.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова и Ивановский городской комитет по управлению имуществом.

Срок выполнения мероприятий – 2014-2018 годы.

| Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Исполнители |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 5 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма, всего: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. бюджет города |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. бюджет области |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. внебюджетные источники* |  |  |  | 867490 | 155500 | 168000 | 181330 | 181330 | 181330 |
| 1.1 | актуализация программ энергосбережения на предприятиях ТЭК |  | Предприятия ТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | выявление бесхозяйных объектов используемых для передачи энергетических ресурсов и признания права муниципальной собственности на такие объекты |  | УЖКХ, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, предприятия ТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов |  | УЖКХ, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, предприятия ТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | учет в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | Предприятия ТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | оптимизация объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды |  | Предприятия ТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.6 | модернизация оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий в системе теплоснабжения |  | Предприятия ТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  | 504830 | 155500 | 168000 | 181330 | 181330 | 181330 |
| 1.6.1 | Реконструкция существующих тепловых сетей (не предизолированных труб) |  | Предприятия ТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  | 541860 | 97150 | 104960 | 113250 | 113250 | 113250 |
| 1.6.2 | Реконструкция существующих тепловых сетей с применением предизолированных труб |  | Предприятия ТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  | 325630 | 58350 | 63040 | 68080 | 68080 | 68080 |
| *Примечание к таблице: информация по объемам внебюджетного финансирования носит прогнозный характер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  4

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Иванове»

Специальная подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова»

Срок реализации подпрограммы – 2014-2018 годы

#### Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить надежную и бесперебойную работу системы энергоснабжения, снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы, использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергоэффективности, стимулирование энергосберегающего поведения работников организации, что будет способствовать повышению энергетической эффективности в муниципальных  образовательных учреждениях города Иванова (далее – учреждений).

Качественным результатом реализации подпрограммы является возможность выполнения всех показателей:

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Показатель | Единица измерения | 2012 факт | 2013 оценка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами | % | 5 | 7 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Доля учреждений, в которых повторно проведены энергетические обследования и изготовлены энергетические паспорта | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | Сокращение объема энергопотребления муниципальными учреждениями по отношению к предшествующему году | % | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

#### Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

#### 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Замена существующих ламп накаливания внутреннего освещения на лампы          энергосберегающие;

2. Теплоизоляция системы горячего водоснабжения и отопления;

3.  Ремонт фасадов зданий;

4.  Установка теплоотражателей за батареями отопления;

5. Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем утепления оконных рам;

6. Проведение повторных энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов.

Срок выполнения мероприятия – 2014-2018 годы.

Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является управление образования  Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы	(тыс. руб.)

| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 950,00* | 950,00* | 950,00* | 0,00** | 0,00** |
| - бюджет города |  |  | 950,00* | 950,00* | 950,00* | 0,00** | 0,00** |
| 1 | Замена существующих ламп накаливания внутреннего освещения на энергосберегающие | Управление образования Администрации города Иванова | 100,00* | 100,00* | 100,00* | 0,00** | 0,00** |
| 2 | Теплоизоляция системы отопления и горячего водоснабжения | Управление образования Администрации города Иванова | 200,00* | 200,00* | 200,00* | 0,00** | 0,00** |
| 3 | Ремонт фасадов зданий | Управление образования Администрации города Иванова | 500,00* | 500,00* | 500,00* | 0,00** | 0,00** |
| 4 | Установка теплоотражателей за батареями отопления | Управление образования Администрации города Иванова | 50,00* | 50,00* | 50,00* | 0,00** | 0,00** |
| 5 | Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем их модернизации и утепления оконных рам | Управление образования Администрации города Иванова | 100,00* | 100,00* | 100,00* | 0,00** | 0,00** |
| 6 | Проведение повторных энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов | Управление образования Администрации города Иванова | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00** | 0,00* |

- финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий помеченных знаком  «*» осуществляется за счет ассигнований подпрограмм «Дошкольное образование детей», «Общее образование», «Дополнительное образование детей» и «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования города Иваново»;

- объемы финансирования программы, помеченные знаком «**», подлежат уточнению по мере формирования данных подпрограмм на соответствующие годы.

Приложение  5

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Иванове»

Специальная подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Администрации города Иванова»

Срок реализации подпрограммы – 2014-2018 годы

#### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит снизить затраты на энергопотребление учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Администрации города Иванова (далее – Учреждений).

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Показатель | Единица измерения | 2012 факт | 2013 оценка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами | учр. | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений, прошедших обучение по программам энергосбережения | чел. | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | Количество учреждений, в которых повторно проведены энергетические обследования и изготовлены энергетические паспорта | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 4 | Сокращение объема энергопотребления муниципальными учреждениями по отношению к предшествующему году | % | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

#### Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

#### 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Обучение ответственных за контролем расходов энергоносителей и проведению мероприятий по энергосбережению.

2. Установка в Учреждениях оборудования для автоматического освещения.

3.Сокращение применения в Учреждениях ламп накаливания и замена их люминисцентными.

4. Применение экономичной водоразборной арматуры.

5. Установка теплоотражателей за радиаторами.

6.Проведение повторных энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов.

Срок выполнения мероприятий – 2014-2018 годы.

Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является комитет по физической культуре и спорту  Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы	(тыс. руб.)

| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 18,00* | 18,00* | 18,00* | 0,00** | 0,00** |
| - бюджет города |  |  | 18,00* | 18,00* | 18,00* | 0,00** | 0,00** |
| 1 | Обучение ответственных за контролем расходов энергоносителей и проведению мероприятий по энергосбережению | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | 5,00* | 5,00* | 5,00* | 0,00** | 0,00** |
| 2 | Установка в Учреждениях оборудования для автоматического освещения | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | 3,00* | 3,00* | 3,00* | 0,00** | 0,00** |
| 3 | Сокращение применения ламп накаливания и замена их люминисцентными | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | 5,00* | 5,00* | 5,00* | 0,00** | 0,00** |
| 4 | Применение экономичной водоразборной арматуры | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | 2,00* | 2,00* | 2,00* | 0,00** | 0,00** |
| 5 | Установка теплоотражателей за радиаторами | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | 3,00* | 3,00* | 3,00* | 0,00** | 0,00** |
| 6 | Проведение повторных энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00** | 0,00** | 0,00** |

- финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий помеченных знаком  «*» осуществляется за счет ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование детей в области спорта» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» и подпрограммы «Организация клубной физкультурно-спортивной работы по месту жительства» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове»;

-	объемы финансирования программы, помеченные знаком «**», подлежат уточнению по мере формирования данных подпрограмм на соответствующие годы.

Приложение  6

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Иванове»

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова»

Срок реализации подпрограммы – 2014-2018 годы

#### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит снизить затраты на энергопотребление учреждений, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова (далее – Учреждений).

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Показатель | Единица измерения | 2012 факт | 2013 оценка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности, предусмотренными энергетическими паспортами | учр. | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Количество работников учреждений, прошедших обучение по программам энергосбережения | чел. | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Количество учреждений, в которых требуется повторно провести энергетические обследования и изготовить энергетические паспорта | учр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 4 | Сокращение объема энергопотребления муниципальными учреждениями к предшествующему году | % | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

#### Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

#### 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Ремонт зданий, помещений, коммуникаций;

2. Замена установленных ламп накаливания на лампы люминесцентные новой модификации, энергосберегающие;

3. Замеры сопротивления изоляции и силовых линий;

4.  Установка экранов отражателей, теплоотражателей за батареями отопления;

5. Гидрохимическая промывка систем отопления;

6. Обучение ответственных за контролем расходов энергоносителей и проведение мероприятий по энергосбережению;

7. Проведение повторных энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов.

Срок выполнения мероприятий – 2014-2018 годы.

Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является комитет по культуре Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы	(тыс. руб.)

| N | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  |  | 901,4* | 681,7* | 13,8* | 0,00** | 0,00** |
| - бюджет города |  |  |  | 901,4* | 681,7* | 13,8* | 0,00** | 0,00 |
| 1. |  | Ремонт зданий, помещений, коммуникаций | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 709,1 | 610,4 | 0,00** | 0,00** | 0,00** |
| 2. |  | Замена установленных ламп накаливания на лампы люминесцентные новой модификации, энергосберегающие | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 110,0* | 69,0 | 11,5* | 0,00 | 0,00 |
| 3. |  | Замеры сопротивления изоляции и силовых линий | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 40,0* | 0,00** | 0,00** | 0,00** | 0,00** |
| 4. |  | Установка экранов отражателей, теплоотражателей за батареями отопления | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 15,0* | 0,00 | 0,00** | 0,00** | 0,00** |
| 5. |  | Гидрохимическая промывка систем отопления | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 25,0* | 0,00 | 0,00** | 0,00** | 0,00** |
| 6. |  | Обучение ответственных за контролем расходов энергоносителей и проведение мероприятий по энергосбережению | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 2,3* | 2,3* | 2,3* | 0,00** | 0,00** |
| 7. |  | Проведение повторных энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00** | 0,00 |

- 	финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий помеченных знаком «*» осуществляется за счет ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова», подпрограмм «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» и «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова», а так же не программных мероприятий;

- объемы финансирования программы, помеченные знаком «**», подлежат уточнению по мере формирования данных подпрограмм на соответствующие годы.

Приложение  7

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Иванове»

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных комитету по делам молодежи Администрации города Иванова»

Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 годы

#### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит снизить затраты на энергопотребление учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи Администрации города Иванова (далее – Учреждений), что будет способствовать повышению энергетической эффективности в учреждениях социальной сферы города Иванова.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Показатель | Единица измерения | 2012 факт | 2013 оценка | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных казенных учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи Администрации города Иванова, в которых достигается экономия потребления энергетических ресурсов в соответствии с требованиями с Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | % | 58 | 62 | 70 | 90 | 100 |
| 2 | Доля муниципальных казенных учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи Администрации города Иванова, в которых расчет за потребленные энергетические ресурсы ведется с использованием приборов учета | % | 58 | 62 | 70 | 90 | 100 |
| 2 | Количество учреждений, в которых повторно проведены энергетические обследования и изготовлены энергетические паспорта | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 3 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений, прошедших обучение по программам энергосбережения | чел. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Сокращение объема энергопотребления муниципальными учреждениями по отношению к предшествующему году | % | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |

#### Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

#### 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1.Оснащение Учреждений приборами учёта потребления энергетических ресурсов.

2. Обучение ответственных за контролем расходов энергоносителей и проведению мероприятий по энергосбережению.

3. Замена арматуры на водосберегающие с двухрежимным сливом.

4.Сокращение применения в Учреждениях ламп накаливания и замена их люминисцентными.

5. Установка теплоотражателей за радиаторами

6.Проведение повторных энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов.

Срок выполнения мероприятий – 2014-2016 годы.

Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является комитет делам молодежи  Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы	(тыс. руб.)

| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 20,00* | 20,00* | 20,00* |
| - бюджет города |  |  | 20,00* | 20,00* | 20,00* |
| 1 | Оснащение Учреждений приборами учета потребленных энергетических ресурсов | Муниципальное казенное учреждение города Иванова «Молодежный центр» | 2,00* | 2,00* | 2,00 |
| 2 | Обучение ответственных за контролем расходов энергоносителей и проведению мероприятий по энергосбережению | Муниципальное казенное учреждение города Иванова «Молодежный центр» | 5,00* | 5,00* | 5,00* |
| 3 | Замена арматуры на водосберегающие с двухрежимным сливом | Муниципальное казенное учреждение города Иванова «Молодежный центр» | 2,00* | 2,00* | 2,00* |
| 4 | Сокращение применения ламп накаливания и замена их люминисцентными | Муниципальное казенное учреждение города Иванова «Молодежный центр» | 6,00* | 6,00* | 6,00* |
| 5 | Установка теплоотражателей за радиаторами | Муниципальное казенное учреждение города Иванова «Молодежный центр» | 5,00* | 5,00* | 5,00* |
| 6 | Проведение повторных энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов | Муниципальное казенное учреждение города Иванова «Молодежный центр» | 0,00 | 0,00 | 0,00** |

- объемы финансирования программы, помеченные знаком  «*» осуществляется Учреждениям за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, выделенных Муниципальном казенному учреждению города  Иванова «Молодежный центр» в рамках исполнения муниципальной услуги «Работа с детьми и подростками по месту жительства».

- объемы финансирования программы, помеченные знаком «**», подлежат уточнению по мере формирования данных подпрограмм на соответствующие годы либо по мере принятия нормативных правовых актов Ивановской области и Российской Федерации о распределении (выделении) средств соответствующих субсидий.

Приложение  8

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Иванове»

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе»

Срок реализации подпрограммы – 2014-2018 годы

- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы окажут позитивное влияние не только на решение проблем городского пассажирского транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (транспортное машиностроение; предприятия, выпускающие приборы, счетчики и др.; сферы услуг), а также на социальные процессы, происходящие в городе, и, в конечном итоге, на экономические показатели транспортных организаций.

Реализация подпрограммы позволит снизить энергопотребление подвижного состава электротранспорта города за счет обновления троллейбусного парка на 3 машины ежегодно и модернизации троллейбусного парка с заменой реостатно-контакторной системы управления тяговым электродвигателем на электронную систему управления с заменой тягового электродвигателя на асинхронный, не менее 1 троллейбуса в год.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Показатель | Единица измерения | 2012 факт | 2013 оценка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | количество муниципальных предприятий, в которых проведены энергетические обследования и изготовлены энергетические паспорта | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | количество работников муниципальных унитарных предприятий, прошедших обучение по программам энергосбережения | чел. | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными экономическими рисками – отсутствие финансирования.

Поскольку в г. Иваново с 2014г функционирует только муниципальный электрический общественный транспорт, показатели, указанные ниже не отражены в таблице 1:

-количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием;

-количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией;

-количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;

-количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием.

- 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- приобретение новых троллейбусов;

- модернизации троллейбусного парка с заменой реостатно-контакторной системы управления тяговым электродвигателем на электронную систему управления с заменой тягового электродвигателя на асинхронный.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет внебюджетных ассигнований.

Срок выполнения мероприятий – 2014-2018 годы.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы	(тыс. руб.)

| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| - бюджет города |  |  | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| - внебюджетные источники |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1 | приобретение новых троллейбусов | Комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 2 | модернизации троллейбусного парка с заменой реостатно-контакторной системы управления тяговым электродвигателем на электронную систему управления с заменой тягового электродвигателя на асинхронный | МУП «Ивановский городской транспорт» | 1500* | 1500* | 1500* | 1500* | 1500* |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
|  | внебюджетные источники |  | 1500* | 1500* | 1500* | 1500* | 1500* |

- объемы финансирования программы, помеченные знаком «*», подлежат уточнению по мере формирования данных подпрограмм на соответствующие годы, либо по мере принятия нормативных правовых актов Ивановской области и Российской Федерации о распределении (выделении) средств соответствующих субсидий.