- Приложение № 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Иванове»

Специальная подпрограмма

«Замена приборов учета электроэнергии на объектах наружного

освещения в городе Иванове»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы

Подпрограмма направлена на повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения, повышение уровня безопасности населения и дорожного движения, снижение расхода финансовых средств на оплату затрачиваемой электрической энергии на наружное освещение, повышение надежности работы осветительных установок.

Установка электронных счетчиков электрической энергии в пунктах питания наружного освещения приведет к значительной экономии финансовых средств, расходуемых на оплату потребленной электрической энергии на наружное освещение, в связи с тем, что будет производиться учет реально потребляемой электрической энергии на наружное освещение в вечернее и ночное время суток, а не по установленной мощности установок наружного освещения.

- 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- установить приборы учета электроэнергии в пунктах включения наружного освещения в количестве 29 единиц.

- Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество установленных приборов учета электрической энергии в пунктах включения наружного освещения | шт. | 8 | 6 | 11 | 3 | 15 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

- 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего мероприятия:

- произвести монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения, взамен технически устаревших, с установкой приборов учета электроэнергии. Данное мероприятие предусматривает также выполнение работ по замене вводного, выводного кабеля, опор, монтажу самонесущего изолированного провода и других сопутствующих работ.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2016 годы.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

- Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 1719,82 | 966,10 | 1878,10 |
| - бюджет города |  |  | 1719,82 | 966,10 | 1878,10 |
| 1 | Монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета электроэнергии | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 1719,82 | 966,10 | 1878,10 |