- Приложение № 3

к муниципальной программе

№Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Иванове»

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в системах коммунальной

инфраструктуры города Иванова»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы

- 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить снижение темпов роста тарифов на коммунальные ресурсы на уровне инфляции за счет:

- сокращения потребления и экономии энергоресурсов;

- снижения потерь энергоресурсов.

- Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 факт | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг.у.т./ Гкал | 184 | 183,9 | 183,8 | 183,7 | 183,6 | 183,5 | 183,4 |
| 2 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т./ Гкал | 159,37 | 159,36 | 158,6 | 158,54 | 158,52 | 158,5 | 158,11 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт·час/Гкал | 27,9 | 26,6 | 25,9 | 25,3 | 24,3 | 23,5 | 23,4 |
| 4 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 7,3 | 6,9 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,2 |
| 5 | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 25 | 25 | 25 | 24,5 | 24 | 23,5 | 23 |
| 6 | удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт·час/куб. метр | 0,396 | 0,395 | 0,394 | 0,393 | 0,392 | 0,391 | 0,39 |
| 7 | удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт·час/куб. метр | 0,48 | 0,479 | 0,478 | 0,476 | 0,475 | 0,474 | 0,473 |

Риск в достижении запланированных показателей связан с недостаточным финансированием мероприятий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

- 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Актуализация программ энергосбережения на предприятиях ТЭК.

2. Выявление бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, и признание права муниципальной собственности на такие объекты.

3. Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов.

4. Учет в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

5. Оптимизация объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.

6. Модернизация оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий в системе теплоснабжения.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет внебюджетных ассигнований.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова и Ивановский городской комитет по управлению имуществом.

Срок выполнения мероприятий - 2014 - 2018 годы.

- Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

- (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Исполнители | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. бюджет города |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. бюджет области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. внебюджетные источники* |  |  | 867490 | 155500 | 168000 | 181330 | 181330 | 181330 |
| 1.1 | Актуализация программ энергосбережения на предприятиях ТЭК | Предприятия ТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Выявление бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, и признание права муниципальной собственности на такие объекты | УЖКХ, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, предприятия ТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | УЖКХ, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, предприятия ТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Учет в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Предприятия ТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Оптимизация объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | Предприятия ТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.6 | Модернизация оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий в системе теплоснабжения | Предприятия ТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 504830 | 155500 | 168000 | 181330 | 181330 | 181330 |
| 1.6.1 | Реконструкция существующих тепловых сетей (не предизолированных труб) | Предприятия ТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 541860 | 97150 | 104960 | 113250 | 113250 | 113250 |
| 1.6.2 | Реконструкция существующих тепловых сетей с применением предизолированных труб | Предприятия ТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 325630 | 58350 | 63040 | 68080 | 68080 | 68080 |

*Примечание к таблице: информация по объемам внебюджетного финансирования носит прогнозный характер.