- Приложение №  5

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Иванове»

Специальная подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету

по физической культуре и спорту Администрации

города Иванова»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы

- 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит снизить затраты на энергопотребление учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Администрации города Иванова (далее - Учреждений).

- Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Показатель | Единица измерения | 2012 факт | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами | учр. | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений, прошедших обучение по программам энергосбережения | чел. | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | Количество учреждений, в которых повторно проведены энергетические обследования и изготовлены энергетические паспорта | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 4 | Сокращение объема энергопотребления муниципальными учреждениями по отношению к предшествующему году | % | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

- 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Обучение ответственных за контроль расходов энергоносителей и проведение мероприятий по энергосбережению.

2. Установка в Учреждениях оборудования для автоматического освещения.

3. Сокращение применения в Учреждениях ламп накаливания и замена их люминесцентными.

4. Применение экономичной водоразборной арматуры.

5. Установка теплоотражателей за радиаторами.

6. Проведение повторных энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов.

Срок выполнения мероприятий - 2014 - 2018 годы.

Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова.

- Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

- (тыс. руб.)

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 18,00 * | 18,00 * | 18,00 * | 0,00 ** | 0,00 ** |
| - бюджет города |  |  | 18,00 * | 18,00 * | 18,00 * | 0,00 ** | 0,00 ** |
| 1 | Обучение ответственных за контроль расходов энергоносителей и проведение мероприятий по энергосбережению | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | 5,00 * | 5,00 * | 5,00 * | 0,00 ** | 0,00 ** |
| 2 | Установка в Учреждениях оборудования для автоматического освещения | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | 3,00 * | 3,00 * | 3,00 * | 0,00 ** | 0,00 ** |
| 3 | Сокращение применения ламп накаливания и замена их люминесцентными | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | 5,00 * | 5,00 * | 5,00 * | 0,00 ** | 0,00 ** |
| 4 | Применение экономичной водоразборной арматуры | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | 2,00 * | 2,00 * | 2,00 * | 0,00 ** | 0,00 ** |
| 5 | Установка теплоотражателей за радиаторами | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | 3,00 * | 3,00 * | 3,00 * | 0,00 ** | 0,00 ** |
| 6 | Проведение повторных энергетических обследований и изготовление энергети-ческих паспортов | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ** | 0,00 |

- финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий, помеченных знаком «*», осуществляется за счет ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование детей в области спорта» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» и подпрограммы «Организация клубной физкультурно-спортивной работы по месту жительства» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове»;

- объемы финансирования программы, помеченные знаком «**», подлежат уточнению по мере формирования данных подпрограмм на соответствующие годы.