- Приложение № 6

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Иванове»

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в муниципальных учреждениях,

подведомственных комитету по культуре

Администрации города Иванова»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы

- 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит снизить затраты на энергопотребление учреждений, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова (далее - Учреждений).

- Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Показатель | Единица измерения | 2012 факт | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами | учр. | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Количество работников учреждений, прошедших обучение по программам энергосбережения | чел. | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Количество учреждений, в которых требуется повторно провести энергетические обследования и изготовить энергетические паспорта | учр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 4 | Сокращение объема энергопотребления муниципальными учреждениями к предшествующему году | % | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

- 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Ремонт зданий, помещений, коммуникаций;

2. Замена установленных ламп накаливания на лампы люминесцентные новой модификации, энергосберегающие;

3. Замеры сопротивления изоляции и силовых линий;

4. Установка экранов отражателей, теплоотражателей за батареями отопления;

5. Гидрохимическая промывка систем отопления;

6. Обучение ответственных за контроль расходов энергоносителей и проведение мероприятий по энергосбережению;

7. Проведение повторных энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов.

Срок выполнения мероприятий - 2014 - 2018 годы.

Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является комитет по культуре Администрации города Иванова.

- Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

- (тыс. руб.)

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 901,4* | 681,7* | 13,8* | 0,00 ** | 0,00 ** |
| - бюджет города |  |  | 901,4* | 681,7* | 13,8* | 0,00 ** | 0,00** |
| 1. | Ремонт зданий, помещений, коммуникаций | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 709,1* | 610,4* | 0,00 ** | 0,00 ** | 0,00 ** |
| 2. | Замена установленных ламп накаливания на лампы люминесцентные новой модификации, энергосберегающие | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 110,0* | 69,0* | 11,5* | 0,00** | 0,00** |
| 3. | Замеры сопротивления изоляции и силовых линий | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 40,0* | 0,00 ** | 0,00 ** | 0,00 ** | 0,00 ** |
| 4. | Установка экранов отражателей, теплоотражателей за батареями отопления | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 15,0* | 0,00** | 0,00 ** | 0,00 ** | 0,00 ** |
| 5. | Гидрохимическая промывка систем отопления | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 25,0* | 0,00** | 0,00 ** | 0,00 ** | 0,00 ** |
| 6. | Обучение ответственных за контроль расходов энергоносителей и проведение мероприятий по энергосбережению | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 2,3* | 2,3** | 2,3* | 0,00 ** | 0,00 ** |
| 7. | Проведение повторных энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ** | 0,00 |

- финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий, помеченных знаком «*», осуществляется за счет ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова», подпрограмм «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» и «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Культурное пространство города Иванов», а также не программных мероприятий;

- объемы финансирования программы, помеченные знаком «**», подлежат уточнению по мере формирования данных подпрограмм на соответствующие годы.