Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Иванова

от _21.04.2014__ № _820__

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Электронный город»

Список услуг Администрации города Иванова, подлежащих первоочередной

автоматизации и переводу в электронный вид

1. Перечень   первоочередных    муниципальных     услуг,    подлежащих     переводу в электронный вид в соответствии с требованиями распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р.

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
|  | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Ивановский городской комитет по управлению имуществом |

2. Перечень муниципальных услуг, оказываемых с элементами     межведомственного взаимодействия, организуемого с региональными органами исполнительной власти Ивановской области.

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
|  | Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам | управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова |
|  | Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) участником муниципальной долгосрочной программы поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2011-2015 гг. | управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова |
|  | Прием граждан по вопросу получения справки о признании заявителя и членов его семьи малоимущими в целях постановки на учет в управлении жилищной политики и ипотечного кредитования как нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма | управление социальной защиты населения Администрации города Иванова |
|  | Прием работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Иванова для получения справки об отнесении семьи к категории малообеспеченных с целью освобождения на 50 процентов от оплаты содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях | управление социальной защиты населения Администрации города Иванова |
|  | Оказание адресной материальной помощи жителям города Иванова, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | управление социальной защиты населения Администрации города Иванова |
|  | Выдача градостроительного плана земельного участка | управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова |
|  | Выдача листа согласования эскизного проекта информационной конструкции на территории муниципального образования городской округ Иваново | управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города администрации города Иванова |
|  | Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование | Ивановский городской комитет по управлению имуществом |

».

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Иванова

от _21.04.2014__ № _820__

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Электронный город»

### Специальная подпрограмма «Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне»

Срок реализации подпрограммы – 2014-2018 годы

#### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- интегрировать в единое информационное пространство 95% ведомственных информационных систем структурных подразделений Администрации города Иванова;

- повысить долю муниципальных услуг, оказываемых с применением межведомственного электронного взаимодействия, от общего числа услуг, оказываемых                     с применением межведомственного взаимодействия до 100%;

- увеличить долю муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, включая 100% услуг, в отношении которых размещены электронные формы заявлений и иных документов, необходимых для их получения (II этап), 100% услуг, по которым возможно представить документы в электронном виде (III этап), 75% услуг, по которым возможно отслеживать статус рассмотрения обращения (IV этап), 65% услуг, по которым возможно                              в электронном виде получить юридически значимый результат (V этап).

В качественном отношении планируется, что реализация программы обеспечит создание устойчивой информационно-коммуникационной системы структурных подразделений Администрации города Иванова, на основе которой возможно построение новых электронных сервисов органов местного самоуправления  в том числе, «Электронного бюджета»).

Таблица 1.Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 факт | 2013 оценка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество муниципальных услуг, оказываемых и организуемых в режиме «одного окна» | единиц | 8 | 23 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1 | Доля услуг, информация о которых размещена на электронном портале муниципальных услуг (I этап) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Доля услуг, в отношении которых размещены электронные формы заявлений и иных документов, необходимых для их получения (II этап) | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Доля услуг, по которым возможно представить документы в электронном виде (III этап) | % | 0 | 7 | 17 | 50 | 65 | 75 | 100 |
| 2.4 | Доля услуг, по которым возможно отслеживать статус рассмотрения обращения (IV этап) | % | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 65 | 75 |
| 2.5 | Доля услуг, по которым возможно в электронном виде получить юридически значимый результат (V этап) | % | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 65 |
| 3 | Доля муниципальных услуг, оказываемых с применением межведомственного электронного взаимодействия, от общего числа услуг, оказываемых с применением межведомственного взаимодействия | % | 10 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля информационных систем, интегрированных в единое информационное пространство, в общем числе ведомственных систем | % | 0 | 10 | 50 | 90 | 95 | 95 | 95 |

#### 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

2.1. Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне.

В рамках мероприятия планируется:

- развитие (модернизация) системы электронного документооборота, как составной части муниципальной распределенной информационной системы. Целью модернизации выступает обеспечение оказания услуг в электронном виде. В рамках модернизации планируется приобретение, разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения, необходимого для оказания услуг в электронном виде, а также оплата услуг по автоматизации процессов делопроизводства (предоставление доступа и обеспечение бесперебойного функционирования) для пользователей Администрации города Иванова          в системе электронного документооборота Правительства Ивановской области;

- кроме того планируется создание электронного архива документов Администрации города Иванова;

- проектирование, разработка, внедрение модуля «Муниципальные услуги»                               (как составной части единой системы электронного документооборота структурных подразделений Администрации города Иванова) и перевод услуг (приложение № 1                    к муниципальной программе «Электронный город») города Иванова в электронный вид;

- оплата услуг по проведению информационного обследования процессов оказания муниципальных услуг (экспертиза существующих архивов, баз данных и документных потоков Администрации города Иванова), подготовке технического задания на разработку и внедрение модуля «Муниципальные услуги»;

- оплата услуг по разработке и внедрению модуля «Муниципальные услуги»;

- оплата услуг по проектированию, разработке и внедрению портала государственных и муниципальных услуг (ivuslugi.ru), сайта многофункционального центра как составной части портала, услуг по интеграции портала с информационной системой Администрации города Иванова и МКУ «МФЦ в городе Иванове»;

- приобретение серверного, сетевого коммуникационного оборудования,  оборудования и комплектующих для хранения данных   для    обеспечения   работы   системы   электронного документооборота;

- создание инженерной инфраструктуры дата-центра (оборудование серверной комнаты): поставка и монтаж системы кондиционирования;

- обеспечение защиты информации и каналов связи. В частности приобретение услуг по сопровождению средств защиты информации, каналов связи (в том числе между муниципальным казенным учреждением «МФЦ в городе Иванове» и Администрацией города Иванова), а также услуг по обучению специалистов Администрации города Иванова на курсах: администрирование систем защиты информации; базовые решения с использованием Microsoft Exchange Server 2013; внедрение и сопровождение платформы виртуализации на базе Microsoft Server; Администрирование Windows Server 2012;

- приобретение неисключительных прав, в том числе со стороны поставщика лицензий на программное обеспечение Microsoft (в форме программы ЕАSA);

- оплата услуг по предоставлению доступа в сеть Интернет и обеспечению работы сети информационных киосков;

- внесение абонентской платы за внутрисетевой трафик сети информационный киосков;

- оплата услуг по предоставлению доступа в сеть Интернет подразделений Администрации города Иванова, задействованных в оказании муниципальных услуг;

- приобретение и оплата услуг по выпуску (продлению) сертификатов открытых ключей электронной подписи (включая связанные с этим консультационные услуги и услуги по проверке документов). Планируется приобретение (и/или продление срока действия сертификатов) 86 электронных подписей;

- приобретение и оплату услуг по предоставлению, установке и настройке сертификатов безопасности (SSL);

- прокладку линий связи, обеспечивающих взаимосвязь элементов дата-центра, а также передачу данных между дата-центром и его пользователями, оплату услуг по подготовке документов, выдаче технических условий, проведению независимой оценки стоимости услуг по предоставлению точек подвеса кабеля, оплата возмездных услуг по предоставлению точек подвеса кабеля на опорах, приобретение SFP-модулей.

Срок выполнения мероприятия – 2014-2015 годы.

Исполнителями мероприятия являются:

управление информационных ресурсов Администрация города Иванова (ответственный исполнитель);

Администрация города Иванова (МКУ «Управление делами Администрации города Иванова»).

2.2. Развитие программно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры муниципальной распределенной информационной системы.

Мероприятие включает в себя:

- приобретение серверного оборудования, рабочих станций (персональных компьютеров), прочих средств вычислительной техники, периферийного и сетевого коммуникационного оборудования, оборудования для создания и хранения резервных копий информационных систем, электронных архивов, размещение электронных сервисов, общегородских реестров, регистров, справочников и классификаторов;

- приобретение и оплату услуг по организации защиты информационной системы МФЦ, оплату услуг по поставке, установке и настройке аппаратно-программных средств защиты сети, средств защиты от несанкционированного доступа, услуг по поставке криптографических средств.

Срок выполнения мероприятия – 2014-2015 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение «МФЦ в городе Иванове»).

2.3.	Приобретение неисключительных прав на использование экземпляров справочно-правовых систем и оплата информационных услуг.

Мероприятие подразумевает приобретение не менее 200 лицензий на использование справочно-правовых систем, а также оплату информационных услуг по их сопровождению.

Срок выполнения мероприятия – 2014-2018 годы.

Исполнителями мероприятия являются:

управление информационных ресурсов Администрация города Иванова (ответственный исполнитель);

финансово-казначейское управление Администрации города Иванова.

2.4. Текущее содержание информационных систем.

Мероприятие включает:

- текущую поддержку системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне;

- текущую поддержку системы электронного документооборота;

- поддержание в работоспособном состоянии программно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры;

- оплату услуг связи;

- обеспечение защиты информации и каналов связи;

- оплату услуг по выпуску (продлению) сертификатов открытых ключей электронной подписи.

Срок выполнения мероприятия – 2016-2018 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является управление информационных ресурсов Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы	                 (тыс. руб.)

| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 10 319,0 | 6 189,0 | 5 306,84 | 5 306,84 | 5 306,84 |
| - бюджет города |  |  | 10 319,0 | 6 189,0 | 5 306,84 | 5 306,84 | 5 306,84 |
| - областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне | Администрация города Иванова (управление информационных ресурсов Администрации города Иванова) | 7 265,00 | 3 126,80 | - | - | - |
|  |  | Администрация города Иванова (МКУ «Управление делами Администрации города Иванова») | 1 400,0 | - | - | - | - |
| 2 | Развитие программно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры муниципальной распределенной информационной системы | Администрация города Иванова (МКУ «МФЦ в городе Иванове») | 649,0 | 1 912,2 | - | - | - |
| 3 | Приобретение неисключительных прав на использование экземпляров справочно-правовых систем и оплата информационных услуг | Администрация города Иванова (управление информационных ресурсов Администрации города Иванова) | 705,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
|  |  | финансово-казначейское управление Администрации города Иванова | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 4 | Текущее содержание информационных систем | Администрация города Иванова (управление информационных ресурсов Администрации города Иванова) | - | - | 4156,84 | 4156,84 | 4156,84 |

#### * - сведения показателей подпрограммы на 2017 – 2018 г.г. имеют справочный (прогнозный) характер

#### 3. Дополнительные эксплуатационные расходы

Таблица 3.Эксплуатационные расходы, возникающие в связи с реализацией отдельных мероприятий подпрограммы	                                                                (тыс. руб.)

| N | Мероприятие, в связи с выполнением которого возникают эксплуатационные расходы | Мероприятие, на которое относятся эксплуатационные расходы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне | текущее содержание информационных систем | 0,0 | 0,0 | 4156,84 | 4156,84 | 4156,84 | 4156,84 |

».