Утверждена

постановлением

Администрации города Иванова

От 12.10.2012 № 2252

Разработчик:

Управление благоустройства

Администрации города Иванова

Срок реализации программы:

2013- 2015 годы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Озеленение территорий общего пользования

города Иванова в 2013-2015  годах»

Паспорт ведомственной целевой программы

«Озеленение территорий общего пользования города Иванова в 2013-2015 годах»

(далее - Программа)

| Наименование Программы | «Озеленение территорий общего пользования города Иванова в 2013-2015 годах» |
| --- | --- |
| Разработчик | Управление благоустройства Администрации города Иванова |
| Исполнитель Программы | Управление благоустройства Администрации города Иванова |
| Срок реализации | 2013- 2015 годы |
| Цель Программы | Улучшение внешнего вида и озеленение территории города Иванова |
| Основные ожидаемые результаты | 1.Содержание, ремонт объектов озеленения: 1.1. Снос и обрезка 5700 деревьев. 1.2. Очистка от дикорастущей поросли 72000 кв. м. 1.3. Посадка 450 деревьев и кустарников. 2. Цветочное оформление городских территорий составит не менее 7449,34 кв. м. 3. Выкашивание газонов механизированным способом на площади не менее 5739,36 тысяч кв. м. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы | всего – 58487,41 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 58487,41 тыс. руб., из них: 2013 год – 18534,79 тыс. руб.; 2014 год – 19498,59 тыс. руб.; 2015 год – 20454,03 тыс. руб. |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | В результате реализации программных мероприятий возникновение дополнительных эксплуатационных расходов не ожидается |

Цель и ожидаемые результаты  реализации Программы

Целью Программы является улучшение внешнего вида и озеленение территории города Иванова.

Для достижения указанной цели необходимо проведение следующих работ по  сносу,  обрезке и посадке деревьев, вырезке поросли, стрижке кустарников,  выкашиванию газонов механизированным способом, цветочному оформлению городских территорий.

Программа «Озеленение территорий общего пользования города Иванова                               в 2013-2015  годах» направлена на  улучшение внешнего вида и озеленение  территории города Иванова и на решение проблем неудовлетворительного состояния большинства зеленых насаждений города Иванова, в том числе детских спортивных площадок, парков, скверов, территорий общего пользования. Во многом сложившаяся ситуация объясняется отсутствием научно обоснованной схемы озеленения и благоустройства города, учитывающей современную экологическую ситуацию, что не позволяет системно планировать ежегодные объемы озеленительных работ, а также нехваткой денежных средств.

За последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок  резко ухудшилось  состояние зеленых насаждений, растущих  на территории города. Ситуация осложняется тем, что значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов) и требуется особый уход за ними, либо замена их новыми насаждениями. Ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений составляет более 4000 деревьев на сумму около 20000 тысяч рублей.

Реализация данной программы позволит обеспечить:

цветочное оформление городских территорий на площади не менее                           7449,34 кв. м, (данное мероприятие позволит поддержать в ухоженном состоянии основные городские клумбы в скверах и на центральных улицах);

снос  и обрезку  5700 деревьев, что составляет 48 % от  требуемого количества;

очистку от дикорастущей поросли 72000 кв. м, что составляет 12 %                                  от необходимой площади очистки территории при потребности в очистке – 200 тыс. кв. м в год;

посадку 450  деревьев и кустарников;

выкашивание газонов на 5739,36 тыс. кв. м, что позволит  поддерживать газоны в нормативном состоянии  на центральных улицах города ежегодно, в течение 2 месяцев.

В случае непринятия мер, предусмотренных  данной программой, состояние городских зеленых насаждений будет ухудшаться, количество аварийных и опасно наклоненных  деревьев будет увеличиваться.

Таким образом, Программа призвана обеспечить комплексный подход к решению проблемы приведения в надлежащее состояние зеленых насаждений  для создания условий их сохранности на территории города Иванова.

Целевые показатели и их промежуточные значения

Таблица 1

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание, ремонт объектов озеленения: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снос и обрезка деревьев | шт. деревьев | 5700 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 1.2 | Очистка от дикорастущей поросли | кв. м | 72000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 1.3 | Посадка деревьев и кустарников | шт. | 450 | 150 | 150 | 150 |
| 4. | Цветочное оформление | кв. м | 7449,34 | 2485,68 | 2483,21 | 2480,45 |
| 5. | Выкашивание газонов механизированным способом | тыс. кв. м | 5739,36 | 1913,12 | 1913,12 | 1913,12 |

Плановый объем бюджетных ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы, составляет 58487,41 тыс. руб. Все расходы на программные мероприятия предполагается  осуществлять за счет средств бюджета города.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы

(по источникам финансирования).

Таблица 2

| № | Источники финансирования | Всего, тыс.руб. | 2013 год тыс.руб. | 2014 год тыс.руб. | 2015 год тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 58487,41 | 18534,79 | 19498,59 | 20454,03 |
| 2. | - в т. ч. бюджет города | 58487,41 | 18534,79 | 19498,59 | 20454,03 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы (по видам ассигнований)

Таблица 3

| № | Виды ассигнований | Всего, тыс.руб. | 2013 год тыс.руб. | 2014 год тыс.руб. | 2015 год тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 58487,41 | 18534,79 | 19498,59 | 20454,03 |
| 1 | Оказание муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 1.1 | услуга «Озеленение территорий общего пользования» | 58487,41 | 18534,79 | 19498,59 | 20454,03 |

Перечень программных мероприятий

Цель Программы  будет достигаться путем реализации мероприятий, приведенных в таблице 4.

Таблица 4

| № | Наименование показателя | Ответств. исполнитель | Срок | Объем бюджетных ассигнований на 2013-2015 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Содержание, ремонт объектов озеленения (не менее: -снос и обрезка около 5700 деревьев, -очистка от дикорастущей поросли 72000 кв. м., - посадка 450 деревьев и кустарников) | Управление благоустройства | 2013-2015 | 22161,31 | 7022,97 | 7388,16 | 7750,18 |
| 2. | Цветочное оформление (не менее 7449,34 кв. м) | Управление благоустройства | 2013-2015 | 17090,74 | 5416, 09 | 5697,73 | 5976,92 |
| 3. | Выкашивание газонов механизированным способом (на площади не менее 5739,36 тыс. кв. м) | Управление благоустройства | 2013-2015 | 19235,34 | 6095,72 | 6412,70 | 6726,92 |
|  | Всего |  |  | 58487,41 | 18534,79 | 19498,59 | 20454,03 |

Адресный перечень объектов ежегодно утверждается  приказом управления  благоустройства  Администрации города Иванова.