Таблица 2

Тактические задачи и программные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий* | Исполнитель | Срок | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап) | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 24 797,04 | 24 797,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  |  | - 13 433,30 | - 13 433,30 |  |  |  |  |  |
|  | - городской бюджет |  |  | - 11 363,74 | - 11 363,74 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство дорожной сети по ул. Некрасова | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010-2011 | 49 977,28 | 29 063,30 | 20 913,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  |  | - 24 255,54 | - 24 255,54 |  |  |  |  |  |
|  | - городской бюджет |  |  | - 25 721,74 | - 4 807,76 | - 20 913,98 |  |  |  |  |
| 3 | Оплата налога на имущество по объекту «Строительство дорожной сети по ул. Некрасова» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2012 | 288,20 | 0,00 | 0,00 | 288,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - городской бюджет |  |  | - 288,20 |  |  | - 288,20 |  |  |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на «Строительство окружной дороги по ул. Станкостроителей в г. Иваново (I этап)» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010-2013 | 5 762,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 762,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 5 762,40 |  |  |  | - 5 762,40 |  |  |
| 5 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство дорожной сети по ул. Некрасова» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 1 400,00 | - 1 400,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 4 466,00 | 0,00 | 4 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 4 466,00 |  | - 4 466,00 |  |  |  |  |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция дорожной сети по ул. Некрасова от пер. 4-го Чкалова до ул. Станкостроителей» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 1 800,00 |  | - 1 800,00 |  |  |  |  |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция ул. Лежневская (от ул. Типографской до ул. Постышева) и ул. Бубнова (от ул. Типографской до ул. Постышева) с устройством пересечений в одном уровне" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 15 627,00 | 0,00 | 15 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 15 627,00 |  | - 15 627,00 |  |  |  |  |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково-Шуя-Кинешма" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 6 405,50 | 0,00 | 6 405,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 6 405,50 |  | - 6 405,50 |  |  |  |  |
| 10 | Корректировка проектно-сметной документации "Строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2012 | 3 500,0 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 3 500,0 |  |  | - 3 500,00 |  |  |  |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство дорожной сети по новому направлению автодороги от улицы Большая Воробьевская до улицы Куконковых с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Ярославль-Нижний Новгород» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2012 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 8 900,00 |  |  | - 8 900,00 |  |  |  |
| 12 | Реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 103 860,50 | 0,00 | 103 860,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  |  | - 60 000,00 |  | - 60 000,00 |  |  |  |  |
|  | - городской бюджет |  |  | - 43 860,50 |  | - 43 860,50 |  |  |  |  |
| 13 | Строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке от пр. Ф. Энгельса до нового направления ул. Бубнова | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 100,00 |  | - 100,00 |  |  |  |  |
| 14 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Суворова – ул. Пролетарская | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 1 449,00 | 0,00 | 1 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 1 449,00 |  | - 1 449,00 |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина- ул. Красной Армии- пл. Революции | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011-2012 | 875,89 | 0,00 | 577,16 | 298,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 875,89 |  | - 577,16 | - 298,73 |  |  |  |
| 16 | Устройство светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина – ул. Почтовая | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 2 682,68 | 0,00 | 2 682,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 2 682,68 |  | - 2 682,68 |  |  |  |  |
| 17 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. 10 Августа – ул. Бубнова | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 1 315,24 | 0,00 | 1 315,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 1 315,24 |  | - 1 315,24 |  |  |  |  |
| 18 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Смирнова – пер. Челышева | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 1 499,05 | 0,00 | 1 499,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 1 499,05 |  | - 1 499,05 |  |  |  |  |
| 19 | Разработка проектной и рабочей документации на устройство светофорного объекта на перекрестке ул. 10 Августа - пр.Ф.Энгельса- пл. Революции | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 219,38 | 0,00 | 219,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 219,38 |  | - 219,38 |  |  |  |  |
| 20 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Некрасова – ул. Радищева | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2012 | 657,29 | 0,00 | 0,00 | 657,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 657,29 |  |  | - 657,29 |  |  |  |
| 21 | Разработка рабочей документации на устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Некрасова - ул. Радищева | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2012 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 150,00 |  |  | - 150,00 |  |  |  |
| 22 | Разработка рабочей документации на устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Победы- ул. Свободы | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2012 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 150,00 |  |  | - 150,00 |  |  |  |
| 23 | Устройство светофорного объекта в районе ТЦ «Плаза» по пр. Ленина | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2012 | 517,61 | 0,00 | 0,00 | 517,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 517,61 |  |  | - 517,61 |  |  |  |
| 24 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Победы – ул. Свободы | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2013 | 894,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 894,40 |  |  |  | - 894,40 |  |  |
| 25 | Ремонт моста по проспекту Ленина через реку Уводь | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2014-2015 | 32 146,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15 540,70 | 16 605,60 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 32 146,30 |  |  |  |  | - 15 540,70 | - 16 605,60 |
| 26 | Разработка проектно-сметной документации на устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Генерала Хлебникова – ул. Шубиных | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2013 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 200,00 |  |  |  | - 200,00 |  |  |
| 27 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Генерала Хлебникова – ул. Шубиных | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2013 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - городской бюджет |  |  | - 1 000,00 |  |  |  | - 1 000,00 |  |  |
| 28 | Реконструкция улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково-Шуя-Кинешма | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2012-2013 | 255 467,50 | 0,00 | 0,00 | 84 427,61 | 171 039,89 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  |  | 100 000,00 |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 155 467,50 |  |  | 84 427,61 | 71 039,89 |  |  |
| 29 | Строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2013 | 134 260,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 260,11 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  |  | 60 300,00 |  |  |  | 60 300,00 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 73 960,11 |  |  |  | 73 960,11 |  |  |
| 30 | Закупка коммунальной техники | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2012-2013 | 23 227,30 | 0,00 | 0,00 | 10 412,50 | 12 814,80 | 0,00 | 0,00 |
| 30.1 | комбинированные дорожные машины МДК-53229-с плужно-щеточным, пескоразбрасывающим оборудованием – 2 единицы |  |  | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 5 650,00 |  |  | 5 650,00 |  |  |  |
| 30.2 | вакуумная пылеуборочная машина ЭД-244 КМ «Бухер» с 2-х шахтным оборудованием – 1 единица |  |  | 4 762,5 | 0,00 | 0,00 | 4 762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 4 762,50 |  |  | 4 762,50 |  |  |  |
| 30.3 | Вакуумные подметально-уборочные машины Бухер Ситикэт 2020XL (BUCHER CITYCAT 2020XL) – 2 единицы |  |  | 12 814,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 814,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 12 814,80 |  |  |  | 12 814,80 |  |  |
| 31 | Покупка 3-х троллейбусов марки ТРОЛЗА-5275.07 «Оптима» (ТРСУ) | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 2012-2013 | 19 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 8 981,29 |  |  |  | 8 981,29 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 10 118,71 |  |  |  | 10 118,71 |  |  |
| 32 | Выполнение научно-исследовательских работ - анализа пассажиропотока и разработки оптимальной схемы движения пассажирского транспорта города Иванова | Комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова | 2013 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 2 500,00 |  |  |  | 2 500,00 |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 705 295,67 | 55 260,34 | 160 915,49 | 109 301,94 | 347 671,60 | 15 540,70 | 16 605,60 |

* - для реализации мероприятий возникает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировки проектной, сметной документации, проведение экспертизы