|  | Приложение к постановлению Администрации города Иванова от 22.07.2013 № 1544 Приложение к ведомственной целевой программе «Строительство объектов уличного освещения в городе Иванове в 2011-2013 годах» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий  ведомственной целевой программы

«Строительство объектов уличного освещения  в городе Иванове в 2011-2013 годах»

| № п/п | Мероприятия * | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения, в том числе: 2011 год улица 2-я Фабричная улица 1-я Мстерская улица 1-я Невская переулок 2-й Авдотьинский улица 1-я Лучевая улица Неверова улица 1-я Балинская, д. 62, 64 2012 год улица Ползунова улица Ярмарочная улица 20 лет ВЛКСМ улица Курортная переулок 5-й Котельницкий улица Красных Зорь (от улицы Шевченко до дома 49 по улице Красных Зорь) 2013 год улица Танкиста Александрова улица 3-я Молодежная улица Продольная улица 5-я Березниковская (на участке от Торфяного переулка до 2-го Торфяного переулка) межквартальная дорога, расположенная между МДОУ № 180, № 182 и школами № 3, № 5. | управление капитального строительства администрации города Иванова | бюджет города Иванова | 5 367,4 | 1 511,4 | 1 907 | 1 949 |
| 2. Строительство объектов уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство объектов уличного освещения, в том числе: 2012 год улица 2-я Фабричная улица 1-я Мстерская улица 1-я Невская переулок 2-й Авдотьинский улица 1-я Лучевая улица Неверова по ул. Дальняя Балинская на трассе вдоль поселка Дальний на участке от ул. 1-й Середской до ул. 5-й Середской 2013 год улица 2-я Фабричная улица Ползунова улица Ярмарочная улица 20 лет ВЛКСМ улица Курортная переулок 5-й Котельницкий улица Красных Зорь (от ул. Шевченко до дома 49 по ул. Красных Зорь) улица 2-я Нарвская | управление капитального строительства администрации города Иванова | бюджет города Иванова | 11 375,76 | - | 4 656,70 | 6 719,06 |
| ВСЕГО |  |  |  | 16 743,16 | 1 511,4 | 6 563,70 | 8 668,06 |

* - для реализации мероприятий возникает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировки проектной, сметной документации, проведение экспертизы.