- Приложение 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Иванове»

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде

города Иванова»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы

- 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит оснастить многоквартирные дома и помещения муниципального жилого фонда общедомовыми и индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, природного газа, а также заменить индивидуальные приборы учета электрической энергии в помещениях муниципального жилого фонда, что будет способствовать повышению энергетической эффективности в жилом фонде города Иванова.

Качественным результатом реализации подпрограммы является возможность расчета за фактически потребленные коммунальные ресурсы по показаниям общедомовых и индивидуальных приборов учета таких ресурсов.

- Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Показатель | Единица измерения | 2012, факт | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество замененных приборов учета электрической энергии | шт. | 0 | 27 | 39 | 27 | 45 |
| 2 | Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета холодной воды | % | 44,7 | 60,5 | 60,85 | 63,0* | 75,7* |
| 3 | Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета горячей воды | % | 73,5 | 89,2 | 89,3 | 90,95* | 93,24* |
| 4 | Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета природного газа | % | 2 | 2,7 | 2,89 | 4,1* | 7,9* |

Примечание:

* - достижение указанных значений целевых показателей в 2015 - 2016 годах обусловлено реализацией подпрограммы «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета воды, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда».

Реализация Программы сопряжена с рисками частичного невыполнения мероприятий по установке индивидуальных приборов учета в связи с:

- отсутствием обращений нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда о замене приборов учета электрической энергии;

- невозможностью получения доступа в ряд муниципальных жилых помещений из-за отсутствия нанимателя.

- 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления горячей и холодной воды.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы ремонтных работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Мероприятие подпрограммы реализуется посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключение муниципальных контрактов с организациями-подрядчиками.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

Ответственным исполнителем мероприятия подпрограммы является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова.

2. Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления газа.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы ремонтных работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Мероприятие подпрограммы реализуется посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключение муниципальных контрактов с организациями-подрядчиками.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

Ответственным исполнителем мероприятия подпрограммы является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова.

3. Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета холодной воды.

Мероприятие реализуется в соответствии с проектом «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России» за счет средств, предоставленных Международным банком реконструкции и развития. Мероприятие предусматривает монтаж 2420 общедомовых приборов учета холодной воды, а также создание системы автоматизации сбора и обработки данных коммерческого учета потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения с общедомовых приборов учета, контроль нормативных характеристик холодного водоснабжения в контрольных точках, своевременное обнаружение и локализацию нештатных ситуаций в многоквартирных жилых домах города Иванова. Стоимость проекта оценивается в 113643,749 тыс. руб. Данные средства являются невозвратными и не приведут к росту тарифов. Работы по контракту начаты в августе 2013 года.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

Руководителем проекта является ОАО «Водоканал».

4. Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления электрической энергии.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы ремонтных работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Мероприятие подпрограммы реализуется посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключение муниципальных контрактов с организациями - подрядчиками.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

Ответственным исполнителем мероприятия подпрограммы является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова».

5. Замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы ремонтных работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Мероприятие подпрограммы реализуется посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключение муниципальных контрактов с организациями-подрядчиками.

Ответственным исполнителем мероприятия подпрограммы является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2016 годы.

6. Формирование адресных перечней квартир муниципального жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, природного газа, а также для замены индивидуальных приборов учета электрической энергии.

Адресные перечни формируются поэтапно в течение года и утверждаются постановлением Администрации города Иванова.

Выполнение мероприятия подпрограммы не требует выделения бюджетных ассигнований из бюджета города Иванова.

Ответственным исполнителем мероприятия подпрограммы является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2016 годы.

- Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 3117,64 | 60,00 | 100,00 |
| - бюджет города |  |  | 3117,64 | 60,00 | 100,00 |
| - внебюджетные источники |  |  | 90920,00 * | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления горячей и холодной воды | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 2716,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления газа | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета холодной воды | Руководитель проекта - ОАО "Водоканал" | 90920,00 * | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления электрической энергии | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в жилых помещениях муниципального жилого фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 0,00 | 60,00 | 100,00 |

Внебюджетное финансирование за счет средств организаций, участвующих в подпрограмме, помеченное знаком "*", приведено в качестве справочной информации и не учитывается при расчете общего объема финансирования по подпрограмме.