УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 32-51-85

_______________№_________

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ №  19

Категория:  Капитальный ремонт. Прочие работы

Предмет контракта:

Лоты №№ 1-12,17-37. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда МП ЖХ г. Иваново (кровельные работы, фасадные, комплексный ремонт: общестроительные, сантехнические, электроработы; асфальтирование придомовой территории; замена лифтов; газовые работы). Количество объектов – 179.

Лот № 13. Выполнение работ по капитальному ремонту помещений первого и второго этажа административного здания (ремонтно-строительные, электромонтажные работы).

Лот № 14. Выполнение работ по капитальному ремонту помещений МУЗ «2-ая Городская клиническая больница». Количество объектов – 3.

Лот № 15. Выполнение работ по капитальному ремонту помещений клинико-диагностической лаборатории МУЗ «2-ая Городская клиническая больница».

Лот № 16. Выполнение работ по монтажу газового счетчика в МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1».

Лот №38. Выполнение работ по капитальному ремонту систем водопровода и канализации корпуса №8 МУЗ «1-я Городская клиническая больница».

Лот №39. Выполнение работ по замене оконных блоков инфекционного отделения №5 МУЗ «1-я Городская клиническая больница».

Лот №40. Выполнение общестроительных работ по ремонту актового зала и музея МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4».

Утверждено:

| 1. Муниципальное предприятие жилищного хозяйства города Иванова | _________________ __________ |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. М.П. подпись |
| 2. Администрация города Иванова | _________________ __________ |
|  | Ф.И.О. М.П. подпись |
| 3. МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» | _________________ __________ |
|  | Ф.И.О. М.П. подпись |
| 4. МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» | _________________ __________ |
|  | Ф.И.О. М.П. подпись |
| 5. МУЗ «1-я Городская клиническая больница» | ________________ __________ |
|  | Ф.И.О. М.П. подпись |
| 6. Управление образования администрации города | _________________ __________ |
|  | Ф.И.О. М.П. подпись |

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | КОНКУРС | 4 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1 | Приглашение к участию в конкурсе | 4 |
| РАЗДЕЛ I.2 | Общие условия проведения конкурсов | 5 |
| РАЗДЕЛ I.3 | Информационная карта конкурса | 20 |
| РАЗДЕЛ I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками | 28 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ | 41 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 87 |
|  | Приложение № 1 | 98 |

Часть I

- КОНКУРС

  - ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова (далее уполномоченный орган), не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

  - Общие условия проведения конкурса

Содержание

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

  - Заказчик, уполномоченный орган

  - Предмет конкурса. Место и сроки поставки

  - Начальная цена муниципального контракта

  - Источник финансирования и порядок оплаты

  - Требования к участникам размещения заказа

  - Привлечение субподрядчиков

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

  - Преимущества

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

  - Разъяснение положений конкурсной документации

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

  - Отказ от проведения конкурса

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Цена и валюта конкурсной заявки

  - Требования к описанию подлежащих выполнению работ

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

  - Порядок принятия решения о присуждения контракта

  - Публикация результатов конкурса

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Права и обязанности победителя конкурса

  - Права и обязанности заказчика

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом РСФСР от 22.03.1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2. Заказчик, уполномоченный орган

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II).

1.3.2. Победивший участник конкурса должен будет выполнить работы, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

1.3.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае, если участник размещения заказа подал более одной заявки на участие в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает заявку, которая поступила первой и которой соответственно присвоен более ранний порядковый номер при регистрации. Остальные заявки, поданные таким участником размещения заказа, конкурсной комиссией не рассматриваются.

1.3.4. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

1.4. Начальная цена муниципального контракта

Начальная цена муниципального контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

Финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

1.6. Требования к участникам размещения заказа

    - В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

    - Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, а именно:

- наличие действующих лицензий на выполнение работ по предмету конкурса;

- отсутствие аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками;

- соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридического лица – определенных на основании его учредительных документов);

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3. При размещении заказа путем проведения конкурса, уполномоченный орган вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте конкурса.

1.6.4. Никакое аффилированное лицо заказчика, уполномоченного органа, имеющее непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от участника, уполномоченного органа, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, не может подать заявку на участие в конкурсе, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и (или) организационно-правового устройства, позволяющая заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять контроль за его деятельностью, что вызывает конфликт интересов.

  - Привлечение субподрядчиков

Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь субподрядные организации в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Уполномоченный орган не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

  - Преимущества

## В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с разделом 2.3 настоящей Инструкции

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурсов |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
| Форма № 1 | Опись документов, представляемых для участия в конкурсе |
| Форма № 2 | Сопроводительное письмо |
| Форма № 3 | Анкета участника размещения заказа |
| Форма № 4 | Предложение о цене муниципального контракта |
| Форма № 5 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ |
| Форма № 6 | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника размещения заказа |
| Часть II | Проекты муниципальных контрактов |
| Часть III | Техническая часть конкурсной документации |
|  | Приложение №1 |

    - Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

    - Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям уполномоченного органа, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган может давать разъяснения положений конкурсной документации.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

    - Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение двух дней размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации с извещением о проведении конкурса публикуется и размещается на официальной сайте уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

    - В течение двух дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

    - В случае, если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Цена и валюта конкурсной заявки

## Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальной цены контракта, указанной в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка отклоняется конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями Технической части конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по форме № 4, приведенной в Разделе 1.4.

3.4.3. Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям  пунктам работ, по объектам, описанным в Техническом задании, или снижение в процентах от начальной цены контракта, в зависимости от того, что установлено в Информационной карте конкурса. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, включаются в муниципальный контракт, но не подлежат оплате заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом задании.

3.4.4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.5. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.

  - Требования к описанию подлежащих выполнению работ

Описание подлежащих выполнению работ производится по форме № 5, приведенной в Разделе 1.4.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.6.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.6.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.5. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

3.6.6.После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

3.6.7. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается уведомление в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6.настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

    - В том случае, если на конверте с заявкой указано наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта  уполномоченным органом по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть подготовлены и запечатаны в соответствии с пунктами 3.6 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов – маркирован «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № (необходимо указать порядковый номер заявки при регистрации)» и отправляться (доставляться) адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки. К письму необходимо приложить копию уведомления, выданного уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, при регистрации заявки на участие в конкурсе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченным органом конверты с заявками вскрываются и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока, проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

## а) в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть оригинальное платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств.

4.6.3. Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7. настоящего раздела.

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение пяти дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;

б) в течение пяти дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или акта, подписываемого в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего раздела, участникам размещения заказа, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

г) в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

е) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

ж) победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.6.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) отзыв заявки участником конкурса после вскрытия конвертов;

б) уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;

в) уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта;

г) непредставления победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

4.6.6. При возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ

В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

    - Публично в день, во время и в месте, указанных в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до времени вскрытия конвертов.

    - Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае присутствия представителей участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть предоставлена доверенность на представление интересов соответствующего участника размещения заказа по форме № 6, прилагаемой в Разделе 1.4.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается уполномоченным органом в день его подписания на официальном сайте.

    - Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа предоставления разъяснений положений предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

    - Не допускается изменение участником размещения заказа положений представленной им заявки на участие в конкурсе.

    - Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа.

    - Полученные от участников размещения заказа разъяснения заявок вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются те:

## а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемых работ;

## б)	которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту, предусмотренные в конкурсной документации;

в)	исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

    - Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно разделу 5.4. настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

-  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если конкурсной документацией установлено требование обеспечения заявки;

д) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- заявка не соответствует форме конкурсной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- документы не подписаны должным образом.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа -  юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, уполномоченный орган, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

    - В процессе рассмотрений заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается уполномоченным органом на официальном сайте.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.4.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.4.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.10 настоящего раздела.

5.4.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

5.4.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

5.4.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении муниципального контракта, не подлежат раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1.	Порядок принятия решения о присуждении контракта

6.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

6.1.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке которого присвоен первый номер.

6.1.3. В случае если после объявления победителя конкурса уполномоченному органу станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к участникам размещения заказа, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок.

6.2.	Публикация результатов конкурса

  - 6.2.1. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.2.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и публикуется в официальном печатном издании уполномоченным органом соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты передачи проекта контракта заказчиком победителю конкурса в соответствии с п. 6.2.1 настоящего раздела.

7.1.2. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4. В том случае если обеспечение муниципального исполнения контракта представляется в виде банковской гарантии, то условия банковской гарантии должны соответствовать образцу, включенному в Раздел I.4 настоящей конкурсной документации.

7.2.5. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в пункте 7.2.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.6. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которыми муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

  - Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела.

7.3.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

  - Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица или проведения в отношении участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4.2. В том случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.1 настоящего раздела, заказчик вправе обратиться в суд с иском  требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается  в порядке, установленном пунктом 5.3 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1.1. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником.

8.1.2. Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.1.3. Включение сведений об участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, об исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из реестра, может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.1.4. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.1.5. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, Конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.1.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.1.7. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа на выполнение работ для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.1.8. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в соответствии с пунктами 8.1.7 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

- РАЗДЕЛ I.3.

- Информационная карта конкурса

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурсов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | Лоты №№ 1-12, 17-37. Муниципальное предприятие жилищного хозяйства города Иванова (МП ЖХ г. Иваново). Адрес: 153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 5. Номер контактного тел. /факса: (4932) 32-80-68. Адрес электронной почты: mpgh@list.ru. Лот № 13. Администрация города Иванова. Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6. Номер контактного телефона: (4932) 32-55-93. Адрес электронной почты: office@ivgoradm.ru. лоты №№ 14, 15. МУЗ «2-ая Городская клиническая больница». Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, д. 52/2. Номер контактного тел. /факса: (4932) 32-60-21. Адрес электронной почты: gkb2@ivmed.ru. Лот № 16. МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1». Адрес: 153000, г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, д. 3. Номер контактного тел. /факса: (4932) 32-85-02. Адрес электронной почты: отсутствует Лоты №№38,39. МУЗ «1-я Городская клиническая больница». Адрес:153003, г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.5. Номер контактного тел./факса: (4932) 38-39-72. Адрес электронной почты: отсутствует. Лот №40. Управление образования администрации города. Адрес:153000, г.Иваново, пл. Революции, д.6, к.75. Номер контактного тел./факса: (4932) 30-86-52, 30-05-74, 32-76-04 Адрес электронной почты: office@ivedu.ru |
| 2 | Пункт 1.2.1. | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Управление муниципального заказа администрации г. Иванова. Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. Номер контактного телефона/факса: (4932) 32-51-85. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. Контактное лицо: Иванкина Ирина Викторовна Алалыкина Елена Геннадьевна |
| 3 | Пункт 1.3.1. | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс по определению Подрядчика на: Лоты №№ 1-12, 17-37. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда МП ЖХ г. Иваново (кровельные работы, фасадные, комплексный ремонт: общестроительные, сантехнические, электроработы; асфальтирование придомовой территории, замена лифтов, газовые работы). Количество объектов – 179. Лот № 13. Выполнение работ по капитальному ремонту помещений первого и второго этажа административного здания (ремонтно-строительные, электромонтажные работы). Лот № 14. Выполнение работ по капитальному ремонту помещений МУЗ «2-ая Городская клиническая больница». Количество объектов – 3. Лот № 15. Выполнение работ по капитальному ремонту помещений клинико-диагностической лаборатории МУЗ «2-ая Городская клиническая больница». Лот № 16. Выполнение работ по монтажу газового счетчика в МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1». Лот №38. Выполнение работ по капитальному ремонту систем водопровода и канализации корпуса №8 МУЗ «1-я Городская клиническая больница». Лот №39. Выполнение работ по замене оконных блоков инфекционного отделения №5 МУЗ «1-я Городская клиническая больница». Лот №40. Выполнение общестроительных работ по ремонту актового зала и музея МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» |
| 4 | Пункт 1.3.2. | Место и срок выполнения работ | Место выполнения работ Согласно перечню объектов, указанных в Приложении № 1 (раздел «Наименование объекта»). Срок выполнения работ Начало работ: с момента заключения муниципального контракта. Окончание работ: #### Лоты №№ 1-10, 12,36. До 01.09.2007. #### Лот № 11. До 01.12.2007. #### Лот № 13. 30 дней с момента заключения контракта. #### Лот № 14. До 28.05.2007. Лот № 15. 60 календарных дней с момента заключения контракта. Лот № 16. Май 2007 года Лоты №№17-31. До 30.08.2007. Лоты №№32-35. До 15.07.2007 Лот №37. До 01.08.2007 Лоты №№38,39. 3 кв.2007 Лот №40. До 10.06.2007 |
| 5 | Пункт 1.4.1. | Начальная цена контракта | Начальная цена контракта по каждому лоту указана в Приложении № 1. Общая сметная стоимость всех объектов МП ЖХ г. Иваново – 83314,92 тыс. рублей. Администрация г. Иваново – 1 726,647 тыс. руб. МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» – 1 194,555 тыс. руб. МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» – 91,4433 тыс. руб. МУЗ «1-я Городская клиническая больница» - 1907,029 тыс.руб. Управление образования администрации города – 682,0 тыс.руб. |
| 6 | Пункт 1.5.1. | Источник финансирования | Лоты №№1-34,36-40. Бюджет города Иванова Лот №35. Средства населения на капитальный ремонт. |
|  | Пункт 1.5.2. | Порядок оплаты | МП ЖХ г. Иваново. Оплата за выполненные работы производится на основании акта выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) после проверки представителями Заказчика и финансово-казначейского управления администрации города с учетом выявленных замечаний, недочетов, по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 2 месяцев с момента исполнения всех обязательств. Аванс – 20 %. Администрация г. Иваново, МУЗ «2-ая Городская клиническая больница». Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика: аванс в размере 30 % от цены контракта; окончательный расчет производится в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1». Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика: аванс в размере 30 % от стоимости работ. Окончательный расчет производится в течение 45 дней с момента подписания акта выполненных работ и счета-фактуры. МУЗ «1-я Городская клиническая больница». Оплата производится на основании акта выполненных работ и справки стоимости выполненных работ и затрат путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Предусмотрен аванс в размере 30% от стоимости контракта в течение 10 дней с момента подписания контракта. Управление образования администрации города. Оплата производится после выполнения работ и подписания акта выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
| 7 | Пункт 1.6.1. | Краткая характеристика и объем выполняемых работ | Лоты №№ 1-12,17-37. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов МП ЖХ г. Иваново: 1) кровли шиферные, металлические, линокром (кровельные работы) – 62 объекта; 2) ремонт балконов, фасадов (фасады, общестроительные работы) – 41 объект; 3) комплексный ремонт (общестроительные, сантехнические, электроработы) – 1 объект; 4) памятники архитектуры: устройство козырьков, замена оконных блоков в лестничных клетках, закладка оконных проемов, ремонт подъездов и карнизов стен (общестроительные работы) – 2 объекта. 5) асфальтирование придомовой территории – 69 объектов; 6) замена лифтов – 3 объекта; 7) газовые работы – 1 объект. должно соответствовать проектно-сметной документации. С ПСД можно ознакомиться на официальном сайте Администрации г. Иваново www.ivgoradm.ru раздел «Муниципальный заказ» «Конкурсы». Лот № 13. Работы по капитальному ремонту помещений первого и второго этажа административного здания (ремонтно-строительные, электромонтажные работы) должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией (комплекс работ описан в части III «Техническая часть»). Лоты № 14, 15. Работы по капитальному ремонту помещений эндоскопического кабинета здания лит. А, кабинета УЗИ поликлиники № 2, кабинета ЭКГ поликлиники № 2, кабинетов клинико-диагностической лаборатории больницы здания лит. Л должны быть выполнены в соответствии с ПСД. Лот № 16. Выполнение работ по монтажу газового счетчика должно соответствовать проектно-сметной документации. С ПСД по лотам 14-16 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации г. Иваново www.ivgoradm.ru раздел «Муниципальный заказ» «Конкурсы». Лот №38. Выполнение работ по капитальному ремонту систем водопровода и канализации корпуса №8 МУЗ «1-я Городская клиническая больница». Лот №39. Выполнение работ по замене оконных блоков инфекционного отделения №5 МУЗ «1-я Городская клиническая больница». Лот №40. Выполнение общестроительных работ по ремонту актового зала и музея МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (ревизия и замена электрооборудования, замена светильников в актовом зале и музее, установка прожекторов; установка подвесных потолков; ремонт вытяжной вентиляции на крыше над актовым залом и музеем; ремонт и покраска стен; покраска рам и откосов окон; замена входных дверей; полная замена радиаторов отопления, замена ограждений радиаторов; выборочный ремонт сцен актового зала; выборочный ремонт пола в актовом зале и его покраска; настил линолеума в музее; подготовка креплений для установки занавеса на сцене актового зала). Примечание: С проектно-сметной документацией можно ознакомиться в управлении муниципального заказа с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6. к. 505 |
| 8 | Пункт 1.6.2. | Дополнительные требования к участникам конкурса, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 9 | Пункт 1.7.1 | Привлечение субподрядных организаций | По лотам №№ 1-12, 16-37 привлечение субподрядных организаций не допускается. По лотам №№ 13-15,38-40 участник размещения заказа вправе привлекать субподрядные организации |
| 10 | Пункт 1.7.2 | Преимущества | не предусмотрены |
| 11 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене муниципального контракта (Форма № 4). 5. Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ (Форма № 5). 6. Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). 7. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса: - для лотов №№ 1-11, 16-37: копии действующих лицензий на заявленные виды работ, заверенные нотариально или органом, выдавшим лицензию; - для лотов №№ 13-15,38-40: копии действующих лицензий на заявленные виды работ и/или копия лицензии генерального подрядчика, заверенные нотариально или органом, выдавшим лицензию; - для лотов №№ 12, 13: копия лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), заверенная нотариально или органом, выдавшим лицензию. 8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (оригинал платежного поручения). 9. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа (Форма № 6). 10. Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту (Форма № 7). 11. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки из ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации или процедура банкротства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы |
| 12 | Пункт 3.4.2. | Требования к предложениям о цене контракта | Цена муниципального контракта, представленная участником размещения заказа, указывается с учетом НДС, включает в себя стоимость работ, материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком. По предложению заказчика, в одностороннем порядке цена муниципального контракта может быть также изменена в связи с выявлением потребности в дополнительных работах или при прекращении потребности в предусмотренных работах, но не более чем на 5%. МП ЖХ г. Иваново: индекс инфляции 10 %, указанный в сметах, является годовым. Участник размещения заказа может применить в расчете сметной стоимости только индекс удорожания ремонтно-строительных работ, рассчитанный Региональным центром по ценообразованию в строительстве ОГУ «Ивгосэкспертиза» на момент выполнения работ, согласно графика, но не выше заявленной цены. |
| 13 | Пункт 3.6.5. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: 1. Участник размещения заказа должен подготовить оригинал заявки на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 11 настоящей Информационной карты. Документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Кроме того, участник размещения заказа представляет один экземпляр копии заявки на участие в конкурсе. В случае расхождений конкурсная комиссия будет руководствоваться оригиналом. 2. Участник размещения заказа должен поместить оригинал и копию заявки в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». На конвертах указываются наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на конвертах наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. |
| 14 | Пункт 4.1.1. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 12.03.2007. Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 27.03.2007 14.00 |
|  | Пункт 4.1.2. | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505 |
| 15 | Пункт 4.1.3. | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | Лот № 1 – 82 тыс. руб. Лот № 2 – 86 тыс. руб. Лот № 3 – 92 тыс. руб. Лот № 4 – 90 тыс. руб. Лот № 5 – 79 тыс. руб. Лот № 6 – 79 тыс. руб. Лот № 7 – 90 тыс. руб. Лот № 8 – 47 тыс. руб. Лот № 9 – 123 тыс. руб. Лот № 10 – 82 тыс. руб. Лот № 11 – 99 тыс. руб. Лот № 12 – 22 тыс. руб. Лот № 13 – 52 тыс. руб. Лот № 14– 11 тыс. руб. Лот № 15 – 24 тыс. руб. Лот № 16 – 3 тыс. руб. Лот №17 – 96 тыс.руб. Лот №18 – 93 тыс.руб. Лот №19 – 92 тыс.руб. Лот №20 – 93 тыс.руб. Лот №21 – 98 тыс.руб. Лот №22 – 93 тыс.руб. Лот №23 – 41 тыс.руб.; Лот №24 – 107 тыс.руб. Лот №25 – 83 тыс.руб. Лот №26 – 27 тыс.руб. Лот №27 – 92 тыс.руб. Лот №28 – 50 тыс.руб. Лот №29 – 63 тыс.руб. Лот №30 – 45 тыс.руб. Лот №31 – 45 тыс.руб. Лот №32 – 82 тыс.руб. Лот №33 – 117 тыс.руб. Лот №34 – 55 тыс.руб. Лот №35 – 79 тыс.руб. Лот №36 – 72 тыс.руб. Лот №37 – 5 тыс.руб. Лот №38- 40 тыс.руб. Лот №39 - 17 тыс.руб. Лот №40 - 20 тыс.руб.. При возврате денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка |
| 16 |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Администрация г. Иванова РКЦ №2 г. Иванова Р/с № 40703810600000000030 ИНН 3728012487 КПП 370201001 БИК 042435000 Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет до 17.00 22.03.2007. В платежном поручении необходимо указать номер конкурсной документации, номер лота |
| 17 | Пункт 5.1.1. | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 27 марта 2007 года в 14.00 часов. Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416 |
| 18 | Пункт 5.4.3. | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1) цена контракта; 2) функциональные и качественные характеристики работ. При оценке функциональных характеристик и качественных характеристик будут учитываться: обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием; обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и устройствами; обеспеченность транспортными средствами; обеспеченность материалами для производства работ; обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ с соответствующим образованием и опытом работы; обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ с соответствующим образованием и опытом работы; безопасность выполняемых работ; применяемая система контроля качества за выполненными работами; работы, на которые могут быть привлечены субподрядные организации; сведения о производственной деятельности организации. Оценка заявок осуществляется балльным методом. Максимально возможное количество баллов – 100. Методика расчетов баллов: 1) цена контракта: заявка может получить max 60 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/Ц*60, где Х – наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника. 2) функциональные и качественные характеристики работ (Бфх) – max 40 баллов. При оценке данного критерия будут учитываться вышеперечисленные подкритерии. Оценка по данному критерию осуществляется экспертно - расчетным методом. Заявки получают оценку в баллах каждого члена комиссии в пределах относительной значимости критерия на основе сравнения данных. Лучшему значению критерия присваивается максимальное количество баллов. Количество баллов, присвоенное всеми членами конкурсной комиссии каждой заявке, суммируется. Заявке, получившей наибольшее суммарное количество баллов, присваивается максимальное количество баллов, равное относительной значимости критерия. Количество баллов по остальным заявкам рассчитывается по формуле: Б фх= (СБфхi/ СБфх мах) х 40, где СБфхi – суммарное количество баллов, присвоенное рассматриваемой заявке; СБфх мах – наибольшее суммарное количество баллов; Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в конкурсе (ИБ) по всем критериям, рассчитываются по формуле: ИБ = Бцк + Бфх По результатам расчета устанавливается порядковый номер каждой заявки. Присвоение порядковых номеров по степени выгодности для заказчика производится прямо пропорционально присужденным итоговым баллам. Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. В случае, если несколько заявок участников конкурса набрали одинаковое количество баллов, предпочтение будет отдано ранее поступившей заявке |
| 19 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | Муниципальный контакт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан с 20.04.2007 по 30.04.2007 МП ЖХ г.Иваново: муниципальный контракт заключается на каждый объект, входящий в состав лота. |
| 20 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | Лоты №№ 1-12, 17-37 – 5 % от начальной цены контракта по каждому объекту, входящему в состав лота. Лоты №№ 13-16,38-40 – обеспечение не предусмотрено |

Раздел I.4.

Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма №1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом конкурсе № 19

Настоящим ____________________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации - участника размещения заказа)

участия в вышеназванном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 2. | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 3. | Предложение о цене муниципального контракта (Форма № 4) |  |
| 4. | Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ (Форма № 5) |  |
| 5. | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 6. | Копии лицензий на виды работ, предусмотренных предметом конкурса, заверенные нотариально или органом, выдавшим лицензии |  |
| 7. | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в конкурсе (оригинал платежного поручения) |  |
| 8. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа (Форма № 6). |  |
| 9. | Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту (Форма № 7). |  |
| 10. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса |  |

Форма №2

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Управления муниципального заказа

Администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ __________________________________________________________________________________.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в предложении о цене контракта.

3. Мы ознакомлены с материалами, влияющими на стоимость выполнения работ.

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________________________________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ___________________________________________________

________________________ на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

10. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с _____________________________________________________________________, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

12. Мы извещены о включении сведений о __________________________________________________________________________ в Реестр

(наименование организации – участника размещения заказа)

недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

# Подпись руководителя _________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ___________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

- Форма № 3

На бланке организации

Дата, исх. номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ муниципального КОНТРАКТА

ЛОТ №______

участника ________ [указать полное название участника размещения заказа] ___________

| Раздел | Наименование вида работ | Ед. изм. объема работ | Объем работ в натуральном выражении | Предложения по цене работ |  | Снижение по сравнению с начальной ценой, руб. | Обоснование снижения начальной цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На ед. изм. | На объем |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Объект №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объекту №1: | - | - | - | - |  | - |
|  | Объект №2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объекту №2: | - | - | - | - |  | - |
|  | Объект №n |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объекту №n: | - | - | - | - |  | - |
|  | Итого снижение по всем объектам: | - | - | - | - |  | - |
| II | Предложение о цене муниципального контракта участника размещения заказа по лоту №____, руб. (начальная цена контракта – «итого снижение по всем объектам»), |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. Все приведенные в таблице цены указаны по состоянию на ____[число, месяц, год]_____.

2. В обосновании снижения начальной цены указать, за счет каких факторов подрядчик предлагает снизить стоимость по сравнению с начальной ценой. Если экономия достигается по статье материалы – указать вид материала и процент снижения цены на единицу физического объема соответствующего материала.

3. Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. В расчете не должно быть арифметических ошибок.

4. Снижение начальной цены контракта каждого объекта, входящего в лот, необходимо подтвердить расчетом цены с лимитированными затратами (накладные расходы и плановые накопления) участника размещения заказа (общая схема налогообложения, упрощенная схема налогообложения, освобождение от НДС ст.145,147 Налогового Кодекса РФ).

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 5

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лоты №№ 1-12, 16-37

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с ___________________[указать наименование Заказчика]________________ муниципального контракта на выполнение работ по _________________________________________________

__________________________________________________ в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием (указать наименование) |  |
| 2. | Обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и устройствами (указать наименование) |  |
| 3. | Обеспеченность транспортными средствами |  |
| 4. | Обеспеченность материалами для производства работ |  |
| 5. | Обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ с соответствующим образованием и опытом работы |  |
| 6. | Обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ с соответствующим образованием и опытом работы |  |
| 7. | Безопасность выполняемых работ |  |
| 8. | Применяемая система контроля качества за выполненными работами |  |
| 9. | Сведения о производственной деятельности организации |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Форма № 5

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лоты №№ 13-15,38-40

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с ___________________[указать наименование Заказчика]________________ муниципального контракта на выполнение работ по ________________________________

__________________________________________________ в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием (указать наименование) |  |
| 2. | Обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и устройствами (указать наименование) |  |
| 3. | Обеспеченность транспортными средствами |  |
| 4. | Обеспеченность материалами для производства работ |  |
| 5. | Обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ с соответствующим образованием и опытом работы |  |
| 6. | Обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ с соответствующим образованием и опытом работы |  |
| 7. | Безопасность выполняемых работ |  |
| 8. | Применяемая система контроля качества за выполненными работами |  |
| 9. | Привлечение субподрядных организаций: |  |
|  | - вид работ |  |
|  | - наименование субподрядной организации |  |
|  | - объем передаваемых работ* |  |
| 10. | Сведения о производственной деятельности организации |  |

* В случае передачи субподрядной организации объема более 10 % общего объема работ, участнику размещения заказа рекомендуется представить информацию о субподрядной организации по форме № 3, установленной в разделе 1.4., копию лицензии, выданной субподрядной организации, а так же предварительный договор участника размещения заказа с указанной организацией.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Форма № 6

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация-участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

доверяет _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии______№_________выдан________________________«____» ____________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации  участника размещения заказа)

на конкурсах, проводимых управлением муниципального заказа администрации города Иванова.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.                   (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                                       (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 200_ г.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №7

Лоты №№ 1-12, 17-37

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

В случае нашей победы на конкурсе [указать название конкурса], подтвержденной протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, мы

(полное наименование организации - Участника размещения)

в лице _______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью)

обязуемся на момент подписания муниципального контракта с __________________________

___________________________________ представить заказчику (вид обеспечения победитель конкурса выбирает самостоятельно):

- либо банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту с _________ (указать название Банка-гаранта, которым будет выдана гарантия) в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо договор страхования ответственности по муниципальному контракту с _________ (указать название страховой организации, с которой будет заключен договор) в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо денежные средства, перечисленные на расчетный счет муниципального заказчика в обеспечение исполнений обязательств по контракту в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Часть II

ПроектЫ муниципальнЫХ контрактОВ

Лоты №№ 1-12,17-37

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт

на производство работ по капитальному ремонту кровли

№ _______от _________________ 2007г.

Муниципальное предприятие жилищного хозяйства г. Иваново, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора предприятия Кабанова Павла Александровича, действующего на основании Устава, и ______________________________________________ _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________ _______________________________________________________________________________ действующего на основании ___________________________________, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя производство работ по капитальному ремонту кровли по адресу ___________________________________________ _______________________ в соответствии со Сметой (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также Графиком (Приложение №2 к настоящему контракту) далее по тексту График, который является поэтапным календарным планом выполнения работ.

  - Настоящий Контракт заключается на основании протокола оценки сопоставления заявок на участие в конкурсе от ___________________№ ________.

  - Срок исполнения работ устанавливается с _________________________ 2007 г. по _______________________ 2007 г. Сроки выполнения этапов, а также последовательность выполнения работ устанавливаются Графиком. Моментом завершения работ по отдельному этапу является момент подписания обеими сторонами промежуточного акта приемки выполненных работ, составленный по форме КС-2, КС-3. Моментом завершения работ в целом по настоящему контракту является день подписания сторонами акта приёмки выполненных работ.

  - Стоимость работ по настоящему Контракту, устанавливается в соответствии с протоколом оценки сопоставления заявок на участие в конкурсе № _________от ___________________, а также Сметой, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту и составляет  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Стоимость работ по настоящему Контракту может быть изменена на сумму пропорциональную объёму работ, но не более чем на 5 % в следующих случаях:

- возникновения необходимости проведения дополнительных  работ, не вошедших в Сметную документацию, без проведения которых невозможно выполнение полностью или частично работ по настоящему Контракту;

- при прекращении потребности в каких-либо работах, указанных в смете;

Указанные случаи фиксируются путем составления сторонами письменного акта, на основании которого составляется и подписывается сторонами дополнение к настоящему Контракту.

  - Работы по настоящему Контракту выполняются из материалов Исполнителя.

  - До начала выполнения работ Исполнитель обязан предъявить Заказчику необходимые сертификаты соответствия, технические паспорта и документы, удостоверяющие стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики материалов, указанных в Смете.

  - Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему Контракту, предусмотренных Сметой, на другие материалы осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком и оформляется в письменном виде как изменение к настоящему Контракту. При этом Исполнитель обязан выполнить условия пункта 1.6 настоящего Контракта. При не оформлении изменения к настоящему Контракту согласование о замене материалов считается недостигнутым и работа выполняется из материалов, указанных в Смете.

  - Работы по настоящему Контракту выполняются Исполнителем собственными силами, без привлечения субподрядных организаций.

  - Заказчик обязуется принять работы, произведенные по настоящему Контракту и оплатить в размере и порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик:

2.1.1. За 3 дня до начала работ согласно Графику предоставляет Исполнителю объект работ с составлением письменного акта передачи объекта по форме в соответствии с Приложением № 3, в котором указывается его состояние до производства работ по настоящему Контракту. Акт составляется и подписывается сторонами в момент передачи объекта.

2.1.2. В течение всего времени действия настоящего Контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику путем:

- визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Исполнителя, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличие спора с Исполнителем и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

- марки материала;

- наименования материала;

- стоимости материала;

- количества материала.

Несоответствием работ является:

- несоответствие Смете объемов и состава работ;

- несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

- несоответствие Графику сроков выполнения работ.

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по свому усмотрению и в одностороннем порядке:

А) При выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

- письменно предложить Исполнителю устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

Б) При выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

- приостановить производство работ и платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему контракту, до устранения данных нарушений Исполнителем, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами с приложением печатей. В случае нарушения указных сроков Исполнитель оплачивает пени, установленные пунктом 5.4 настоящего контракта.

В) При выявлении указанных нарушений после окончания работ:

- не производить оплату Исполнителю оставшейся части работ с момента составления акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном 2.1.3 и 3.1.5 настоящего Контракта.

2.1.3. Осуществляет проверку актов приемки выполненных работ по окончании каждого этапа и акта проверки выполненных работ в целом по настоящему Контракту, оформленных Исполнителем по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

В случае проведения Исполнителем скрытых работ  - отдельных видов работ, которые скрываются последующими работами, Заказчик согласовывает акты на скрытые работы,   составленные Исполнителем по форме согласно Приложению № 5 и проверяет на соответствие  путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон  на объект в срок и время, согласованные Заказчиком.

2.1.4. Осуществляет технический надзор за проведением работ по настоящему Контракту и их качеством путем проведения визуальных осмотров представителями Заказчика, которые могут проводиться регулярно без предупреждения Исполнителя. Результаты осмотров заносятся в Журнал ведения работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту).

2.1.5. При обнаружении в течение гарантийного срока, установленного пунктом 5.2 настоящего Контракта дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, материалов ненадлежащего качества, а также материалов, использование которых не согласовано с Заказчиком, последний письменно или телефонограммой извещает исполнителя о дате и времени составления акта. В случае неявки Исполнителя акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является бесспорным доказательством указанных выше дефектов. Заказчик направляет Исполнителю письменное предписание об устранении дефектов в установленный Заказчиком срок, на который продлевается гарантийный срок. В случае неисполнения данного предписания Заказчик имеет право действовать в порядке, установленном пунктом 2.1.2 настоящего контракта. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех затрат Заказчика в течение 30 дней с момента направления Исполнителю письменного требования.

Показателем наличия дефекта является наличие хотя бы одной протечки с кровли в помещениях, расположенных на объекте.

2.1.6. Снижать исполнителю платеж за выполнение очередного этапа работ на 0.01% от стоимости работ по настоящему Контракту в целом в случае просрочки его выполнения в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего Контракта. Факт просрочки фиксируется актом, составленным и подписанным представителями Заказчика и Исполнителя в последний день выполнения работ рассматриваемого этапа согласно Графику. В случае отсутствия представителя Исполнителя на объекте работ акт составляется представителем Заказчика в одностороннем порядке и принимается Исполнителем как бесспорное доказательство нарушения сроков выполнения работ.

2.1.7. В случае выбора Исполнителем формы обеспечения исполнения настоящего контракта в форме передачи Заказчику денежных средств, то Заказчик обязан перечислить на расчетный счет Исполнителя сумму заложенных денежных средств, полученную от Исполнителя в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего Контракта, после принятия результата работ, их проверки и подписания сторонами актов приемки работ по настоящему Контракту в целом по форме КС-2, КС-3, а также отсутствия в рассматриваемый момент каких-либо претензий со стороны Заказчика, обоснованных условиями настоящего Контракта и при условии выполнения исполнителем требования пункта 3.1.15 настоящего Контракта.

2.1.8. Обеспечить доступ в помещения объекта для проведения работ по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик имеет право давать Исполнителю обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках условий настоящего Контракта.

2.3. Представителями Заказчика по настоящему Контракту являются главный инженер ЖРЭУ № ________ и инженер Отдела ремонта жилых домов МПЖХ. Полномочия представителей Заказчика подтверждаются путем предъявления удостоверения работника Муниципального предприятия жилищного хозяйства и соответствующего ЖРЭУ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. В момент подписания настоящего Контракта представить Заказчику подлинные документы, подтверждающие обеспечение исполнения Контракта составляющее 5% от стоимости первоначальной цены работ, указанной в извещении о проведении конкурса в размере __________________________________________________________________________. Настоящий Контракт не подписывается Заказчиком при непредставлении Заказчику обеспечения его исполнения, Исполнитель признается уклонившимся от его заключения, а настоящий Контракт не заключенным.

3.1.2. Принять от Заказчика объект работ и подписать акт приемки в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Контракта.

3.1.3. В течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта разработать и предоставить Заказчику Смету (Приложение № 1 к настоящему Контракту) на основании проектно-сметной документации Заказчика, представленной на конкурс, с составлением соответствующего акта передачи или расписки в получении.

Каждое несоответствие Сметы, представленной Исполнителем, проектно-сметной документации Заказчика должно подтверждаться письменными документами.

В случае несогласия Заказчика с представленной Исполнителем Сметой, последний вносит изменения в Смету по согласованию с Заказчиком.

3.1.4. Приступить к выполнению работ по настоящему Контракту, в том числе к поставке на объект материалов и оборудования, после оформления акта передачи объекта работ в соответствии с пунктом 2.1.1 контракта.

3.1.5. Своими силами произвести работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики переданного по акту объекта работ.

Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, выполняются в соответствии с Графиком. По окончании каждого из этапов работ согласно Графику Исполнителем составляется промежуточный акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в порядке, установленном пунктом 3.1.13.

3.1.6. Поставить на объект работ все необходимые материалы технологическое и иное оборудование, необходимое для производства работ, конструкции, изделия и инвентарь надлежащего качества, а также осуществить их разгрузку складирование и хранение в соответствии с действующими нормами и правилами.

3.1.7. Обеспечить надлежащее качество работ, материалов в соответствии со Сметой и требованиями пункта 2.1.2 настоящего Контракта, оборудования и инвентаря согласно СНиП и техническим условиям.

3.1.8. Обеспечить своими силами и за счет собственных средств на ремонтируемом объекте охрану находящихся там строительных материалов, оборудования и других материальных ценностей.

3.1.9. Обеспечить выполнение во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

3.1.10. Обеспечить присутствие представителя Исполнителя на объекте в сроки во время, указанные в письменных и устных предписаниях Заказчика, а также в последние дни выполнения работ этапов согласно Графику.

3.1.11. Обеспечить представителям Заказчика доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия настоящего Контракта для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов.

3.1.12. Выполнять письменные и устные предписания Заказчика, направляемые в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.13. После выполнения работ каждого этапа согласно графику оформить и представить Заказчику промежуточные акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

После выполнения работ по настоящему Контракту в целом сдать их Заказчику, оформить и представить Заказчику для рассмотрения акт приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом в порядке, установленном пунктом 2.1.3 настоящего Контракта.

3.1.14. В течение 3 дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 по настоящему Контракту в целом освободить объект от принадлежащих исполнителю оборудования, инвентаря, убрать остатки материалов, отходы, мусор с объекта и прилегающей к нему территории.

3.1.15. В течение гарантийного срока, указанного в пункте 5.2 настоящего Контракта осуществлять ремонт объекта во всех случаях появления дефектов, указанных в пункте 2.1.5 настоящего Контракта, а также оплачивать Заказчику все убытки из-за ненадлежащего исполнения настоящего Контракта в полном объеме. Убытки должны быть подтверждены, актами, составленными представителями сторон Контракта при письменном извещении о дате, времени и месте составления акта, а также судебными актами. В случае неявки Исполнителя, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке  и принимается Исполнителем как безусловное доказательство причинения ущерба. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех убытков Заказчика, в течение 30 дней с момента направления Исполнителю письменного требования.

3.1.16. В случае изменения реквизитов и банковских данных, письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.

3.1.17. Оплачивать все затраты, понесенные Заказчиком в случае привлечения последним третьих лиц для осуществления контроля качества работ и материалов (проведение экспертиз, получение заключений и т.д.) в порядке, предусмотренном пунктом  4.2. настоящего Контракта. Суммы затрат подтверждаются соответствующими Контрактами, квитанциями, чеками, платежными поручениями, расписками и другими платежными документами.

3.1.18. Оформить Журнал ведения работ по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту; прошнуровать, проштамповать, прономеровать и обеспечить его сохранность и постоянное нахождение на объекте, а также обеспечить представление Журнала ведения работ представителю Заказчика в любое время по его требованию устному или письменному путем наложения соответствующей обязанности на работников, непосредственно производящих работы на объекте.

3.1.19. После подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом по форме КС-2, КС-3 передать Заказчику Журнал ведения работ с оформлением акта передачи или расписки.

3.2. Представителями Исполнителя по настоящему Контракту являются ________________________________________________________________________________ полномочия представителей Исполнителя подтверждаются путем ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс, составляющий 20% от стоимости работ, указанной в пункте 1.4 настоящего Контракта, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.

Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится поэтапно путем оплаты каждого этапа работ после приемки этапа Заказчиком, составления промежуточного акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика на основании счета-фактуры, направленного Исполнителем Заказчику, но не позднее двух месяцев с момента получения Заказчиком счета-фактуры.

4.2. Стоимость работ за каждый этап, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Контракта и может быть уменьшена Заказчиком в одностороннем порядке на суммы:

- понесенных Заказчиком затрат в связи с проверкой качества работ и материалов в соответствии с пунктом 2.1.2.

- понесенных Заказчиком затрат и убытков, указанных в пунктах 2.1.5, 3.1.15, 3.1.17 контракта;

- указанные в пункте 2.1.6 при нарушении сроков выполнения работ;

- начисленных Заказчиком штрафных санкций в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Контракта.

4.3. При возникновении у Заказчика затрат, указанных в пункте 4.2, после полных расчетов с Исполнителем по настоящему Контракту, Заказчик в одностороннем порядке уменьшает суммы оплаты, причитающиеся Исполнителю в соответствии с другими соглашениями, заключенными с Заказчиком.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается 5 лет  со дня подписания сторонами акта выполненных работ по контракту в целом. Гарантии качества распространяются на весь перечень выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту.

5.3. Исполнитель несет ответственность за обеспечение выполнения во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

5.4. В случае невыполнения Исполнителем работ любого из  этапов или работ по настоящему Контракту в целом в срок, установленный пунктом 1.3 Исполнитель оплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на день уплаты от стоимости работ согласно пункту 1.4 за каждый день просрочки.

5.5. Все возможные риски с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ по форме КС-2, КС-3 возлагаются на Исполнителя.

5.6. Убытки, возникшие у Заказчика по вине Исполнителя компенсируются последним в течение трех дней с момента получения требования о компенсации, либо в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего Контракта.

5.7. Любые нарушения или невыполнения сторонами условий настоящего Контракта фиксируются актами, составленными сторонами. При этом сторона, инициирующая составление акта, письменно уведомляет другую сторону о дате и времени его составления. В случае неявки одной из сторон акт составляется в одностороннем порядке и принимается другой стороной как бесспорное доказательство.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны.

6.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить письменно или телефонограммой другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.  Все изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся по соглашению сторон, оформляются в письменном виде, подписываются сторонами с приложением печатей.

7.3. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон и закрепляются дополнительным соглашением.

7.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт  в одностороннем порядке по решению суда при:

- задержке Исполнителем начала работ согласно п.1.3 настоящего Контракта более чем на 14 дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика;

- остановке Исполнителем выполняемых работ согласно п.1.1 настоящего Контракта на срок более 14 дней, по независящим от Заказчика причинам.

Указанные случаи фиксируются путем составления письменного акта представителем Заказчика в присутствии третьих лиц (жителей).

7.5 Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Сторон.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель:                                        Заказчик:

______________________________   Муниципальное предприятие

______________________________    Жилищного хозяйства

______________________________    153000, г. Иваново,

______________________________    пр. Ф. Энгельса, 5

______________________________    __________________________

______________________________    __________________________

______________________________    Директор МПЖХ

___________________П.А. Кабанов

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт

на производство работ по капитальному ремонту

строительных конструкций

№ _______от _________________ 2007 г.

Муниципальное предприятие жилищного хозяйства г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора предприятия Кабанова Павла Александровича, действующего на основании Устава, и _______________________________________________________________ _____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице___________________________________________________ __________________________________________________________________________________ действующего на основании ___________________________________, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя производство работ по капитальному ремонту ____________________________________________________________ по адресу __________________________________________________________________в соответствии проектной документацией, Сметой (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также Графиком (Приложение №2 к настоящему контракту) далее по тексту График, который является поэтапным календарным планом выполнения работ.

1.2. Настоящий Контракт заключается на основании протокола оценки сопоставления заявок на участие в конкурсе от _________________   № _______________.

1.3. Срок исполнения работ устанавливается с _________________________ 2007 г. по _______________________ 2007 г. Сроки выполнения этапов, а также последовательность выполнения работ устанавливаются Графиком. Моментом завершения работ по отдельному этапу является момент подписания обеими сторонами промежуточного акта приемки выполненных работ, составленный по форме КС-2, КС-3. Моментом завершения работ в целом по настоящему контракту является день подписания сторонами акта приёмки выполненных работ.

1.4. Стоимость работ по настоящему Контракту, устанавливается в соответствии с протоколом оценки сопоставления заявок на участие в конкурсе № __________от __________________________, а также Сметой, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту и составляет _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Стоимость работ по настоящему контракту может быть изменена на сумму пропорциональную объёму работ, но не более чем на 5% в следующих случаях:

- возникновения необходимости проведения дополнительных  работ, не вошедших в Сметную документацию, без проведения которых невозможно выполнение полностью или частично работ по настоящему Контракту;

- при прекращении потребности в каких-либо работах, указанных в Смете;

Указанные случаи фиксируются путем составления сторонами письменного акта, на основании которого составляется и подписывается сторонами дополнение к настоящему Контракту.

1.6. Работы по настоящему Контракту выполняются из материалов Исполнителя.

1.7. До начала выполнения работ Исполнитель обязан предъявить Заказчику необходимые сертификаты соответствия, технические паспорта и документы, удостоверяющие стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики материалов, указанных в Смете.

1.8. Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, предусмотренных Сметой, на другие материалы осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком и оформляется в письменном виде как изменение к настоящему Контракту. При этом Исполнитель обязан выполнить условия пункта 1.6 настоящего Контракта. При неоформлении изменения к настоящему Контракту согласование о замене материалов считается недостигнутым и работа выполняется из материалов, указанных в Смете.

1.9. Работы по настоящему Контракту выполняются Исполнителем собственными силами, без привлечения субподрядных организаций.

1.10. Заказчик обязуется принять работы, произведенные по настоящему Контракту, а также принять положительный результат выполненных работ и оплатить в размере и порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик:

2.1.1. За 3 дня до начала работ согласно Графику предоставляет Исполнителю объект работ, а также проектную документацию с составлением письменного акта передачи объекта по форме в соответствии с Приложением № 3, в котором указывается его состояние до производства работ по настоящему Контракту. Акт составляется и подписывается сторонами в момент передачи объекта.

2.1.2. В течение всего времени действия настоящего Контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику путем:

- визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Исполнителя, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличие спора с Исполнителем и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

- марки материала;

- наименования материала;

- стоимости материала;

- количества материала;

Несоответствием работ является:

- несоответствие Смете объемов и состава работ;

- несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

- несоответствие Графику сроков выполнения работ.

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по свому усмотрению и в одностороннем порядке:

А) При выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

- Письменно предложить Исполнителю устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

Б) При выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

- приостановить производство работ и платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему Контракту, до устранения данных нарушений Исполнителем, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами с приложением печатей. В случае нарушения указных сроков Исполнитель оплачивает пени, установленные пунктом 5.4 настоящего контракта;

В) При выявлении указанных нарушений после окончания работ:

- не производить оплату Исполнителю оставшейся части работ с момента составления акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном 2.1.3 и 3.1.5 настоящего контракта.

2.1.3. Осуществляет проверку актов приемки выполненных работ по окончании каждого этапа и акта проверки выполненных работ в целом по настоящему Контракту, оформленных Исполнителем по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

В случае проведения Исполнителем скрытых работ – отдельных видов работ, которые скрываются последующими работами, Заказчик согласовывает  акты на скрытые работы, составленные Исполнителем по форме согласно Приложению № 5 настоящего Контракта, и проверяет на соответствие путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Контракта на объект в срок и время, согласованные Заказчиком.

2.1.4. Осуществляет технический надзор за проведением работ по настоящему контракту и их качеством путем проведения визуальных осмотров представителями Заказчика, которые могут проводиться регулярно без предупреждения Исполнителя. Результаты осмотров заносятся в Журнал ведения работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту).

2.1.5. При обнаружении в течение гарантийного срока, установленного пунктом 5.2 настоящего Контракта дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, материалов ненадлежащего качества, а также материалов, использование которых не согласовано с Заказчиком, последний письменно или телефонограммой извещает исполнителя о дате и времени составления акта. В случае неявки Исполнителя акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является бесспорным доказательством указанных выше дефектов. Заказчик направляет Исполнителю письменное предписание об устранении дефектов в установленный Заказчиком срок, на который продлевается гарантийный срок. В случае неисполнения данного предписания Заказчик имеет право действовать в порядке, установленном пунктом 2.1.2 настоящего Контракта. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех затрат Заказчика в течение 30 дней с момента направления Исполнителю письменного требования.

Показателем наличия дефекта является ______________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.1.6. Снижать исполнителю платеж за выполнение очередного этапа работ на 0,01% от стоимости работ по настоящему Контракту в целом в случае просрочки его выполнения в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего контракта. Факт просрочки фиксируется актом, составленным и подписанным представителями Заказчика и Исполнителя в последний день выполнения работ рассматриваемого этапа согласно Графику. В случае отсутствия представителя Исполнителя на объекте работ акт составляется представителем Заказчика в одностороннем порядке и принимается Исполнителем как бесспорное доказательство нарушения сроков выполнения работ.

2.1.7. В случае выбора Исполнителем формы обеспечения исполнения настоящего Контракта в форме передачи Заказчику денежных средств, то Заказчик обязан перечислить на расчетный счет Исполнителя сумму заложенных денежных средств, полученную от Исполнителя в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего Контракта, после принятия результата работ, их проверки и подписания сторонами актов приемки работ по настоящему Контракту в целом по форме КС-2, КС-3, составления акта о положительном результате работ, а также отсутствия в рассматриваемый момент каких-либо претензий со стороны Заказчика, обоснованных условиями настоящего Контракта и при условии выполнения исполнителем требования пункта 3.1.15 настоящего Контракта.

2.1.8. Обеспечить доступ в помещения объекта для проведения работ по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик имеет право давать Исполнителю обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках условий настоящего Контракта.

2.3. Представителями Заказчика по настоящему Контракту являются главный инженер ЖРЭУ № ________ и инженер Отдела ремонта жилых домов МПЖХ. Полномочия представителей Заказчика подтверждаются путем предъявления удостоверения работника Муниципального предприятия жилищного хозяйства и соответствующего ЖРЭУ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. В момент подписания настоящего Контракта представить Заказчику подлинные документы, подтверждающие  обеспечение исполнения Контракта составляющее 5% от стоимости первоначальной цены работ, указанной в извещении о проведении конкурса в размере __________________________________________________________________________ _________________________________________________________. Настоящий Контракт не подписывается Заказчиком при непредставлении Заказчику обеспечения его исполнения, Исполнитель признается уклонившимся от его заключения, а настоящий Контракт не заключенным.

3.1.2. Принять от Заказчика объект работ и подписать акт приемки в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Контракта.

3.1.3. В течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта разработать и предоставить Заказчику Смету (Приложение № 1 к настоящему Контракту) на основании проектно-сметной документации Заказчика, представленной на конкурс, с составлением соответствующего акта передачи или расписки в получении.

Каждое несоответствие Сметы, представленной исполнителем, проектно-сметной документации Заказчика должно подтверждаться письменными документами.

В случае несогласия Заказчика с представленной Исполнителем Сметой, последний вносит изменения в Смету по согласованию с Заказчиком.

3.1.4. Приступить к выполнению работ по настоящему Контракту, в том числе к поставке на объект материалов и оборудования, после оформления акта передачи объекта работ в соответствии с пунктом 2.1.1 Контракта.

3.1.5. Своими силами произвести работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики переданного по акту объекта работ.

Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, выполняются в соответствии с Графиком. По окончании каждого из этапов работ согласно Графику Исполнителем составляется промежуточный акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в порядке, установленном пунктом 3.1.13.

3.1.6. Поставить на объект работ все необходимые материалы технологическое и иное оборудование, необходимое для производства работ, конструкции, изделия и инвентарь надлежащего качества, а также осуществить их разгрузку складирование и хранение в соответствии с действующими нормами и правилами.

3.1.7. Обеспечить надлежащее качество работ, материалов в соответствии со Сметой и требованиями пункта 2.1.2 настоящего Контракта, оборудования и инвентаря согласно СНиП и техническим условиям.

3.1.8. Обеспечить своими силами и за счет собственных средств на ремонтируемом объекте охрану находящихся там строительных материалов, оборудования и других материальных ценностей.

3.1.9. Обеспечить выполнение во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

3.1.10. Обеспечить присутствие представителя Исполнителя на объекте в сроки во время, указанные в письменных и устных предписаниях Заказчика, а также в последние дни выполнения работ этапов согласно Графику.

3.1.11. Обеспечить представителям Заказчика доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия настоящего контракта для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов.

3.1.12. Выполнять письменные и устные предписания Заказчика, направляемые в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.13. После выполнения работ каждого этапа согласно графику оформить и представить Заказчику промежуточные акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

После выполнения работ по настоящему Контракту в целом сдать их Заказчику, оформить и представить Заказчику для рассмотрения акт приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом в порядке, установленном пунктом 2.1.3 настоящего Контракта.

3.1.14. В течение 3 дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 по настоящему Контракту в целом освободить объект от принадлежащих исполнителю оборудования, инвентаря, убрать остатки материалов, отходы, мусор с объекта и прилегающей к нему территории.

3.1.15. В течение гарантийного срока, указанного в пункте 5.2 настоящего Контракта осуществлять ремонт объекта во всех случаях появления дефектов, указанных в пункте 2.1.5 настоящего Контракта, а также оплачивать Заказчику все убытки из-за ненадлежащего исполнения настоящего Контракта в полном объеме. Убытки должны быть подтверждены, актами, составленными представителями сторон Контракта при письменном извещении о дате, времени и месте составления акта, а также судебными актами. В случае неявки Исполнителя, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке  и принимается Исполнителем как безусловное доказательство причинения ущерба. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех убытков Заказчика, в течение 30 дней с момента направления Исполнителю письменного требования.

3.1.16. В случае изменения реквизитов и банковских данных, письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.

3.1.17. Оплачивать все затраты, понесенные Заказчиком в случае привлечения последним третьих лиц для осуществления контроля качества работ и материалов (проведение экспертиз, получение заключений и т.д.) в порядке, предусмотренном пунктом  4.2. настоящего Контракта. Суммы затрат подтверждаются соответствующими Контрактами, квитанциями, чеками, платежными поручениями, расписками и другими платежными документами.

3.1.18. Оформить Журнал ведения работ по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту; прошнуровать, проштамповать, прономеровать и обеспечить его сохранность и постоянное нахождение на объекте, а также обеспечить представление Журнала ведения работ представителю Заказчика в любое время по его требованию устному или письменному путем наложения соответствующей обязанности на работников, непосредственно производящих работы на объекте.

3.1.19. Оформить своими силами, с использованием собственных средств всю необходимую разрешительную документацию для производства работ по настоящему Контракту, в том числе для производства земляных работ.

3.1.20. После подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом по формеКС-2, КС-3 передать Заказчику Журнал ведения работ с оформлением акта передачи или расписки.

3.2. Представителями Исполнителя по настоящему контракту являются __________________________________________________________________ полномочия представителей Исполнителя подтверждаются путем ____________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс,  составляющий 20% от стоимости работ, указанной в пункте 1.4 настоящего Контракта, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.

Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится поэтапно путем оплаты каждого этапа работ после приемки этапа Заказчиком, составления промежуточного акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика на основании счета-фактуры, направленного Исполнителем Заказчику, но не позднее двух месяцев с момента получения Заказчиком счета-фактуры.

4.2. Стоимость работ за каждый этап, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Контракта и может быть уменьшена Заказчиком в одностороннем порядке на суммы:

- понесенных Заказчиком затрат в связи с проверкой качества работ и материалов в соответствии с пунктом 2.1.2;

- понесенных Заказчиком затрат и убытков, указанных в пунктах 2.1.5,3.1.15, 3.1.17 контракта;

- указанные в пункте 2.1.6 при нарушении сроков выполнения работ;

- начисленных Заказчиком штрафных санкций в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Контракта.

4.3. При возникновении у Заказчика затрат, указанных в пункте 4.2, после полных расчетов с Исполнителем по настоящему контракту, Заказчик в одностороннем порядке уменьшается суммы оплаты, причитающиеся Исполнителю в соответствии с другими соглашениями, заключенными с Заказчиком.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается 3 года со дня подписания сторонами акта выполненных работ по Контракту в целом. Гарантии качества распространяются на весь перечень выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту.

5.3. Исполнитель несет ответственность за обеспечение выполнения во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

5.4. В случае невыполнения Исполнителем работ любого из  этапов или работ по настоящему Контракту в целом в срок, установленный пунктом 1.3 Исполнитель оплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на день уплаты от стоимости работ согласно пункту 1.4 за каждый день просрочки.

5.5. Все возможные риски с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ по форме КС-2, КС-3 возлагаются на Исполнителя.

5.6. Убытки, возникшие у Заказчика по вине Исполнителя компенсируются последним в течение трех дней с момента получения требования о компенсации, либо в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего Контракта.

5.7. Любые нарушения или невыполнения сторонами условий настоящего Контракта фиксируются актами, составленными сторонами. При этом сторона, инициирующая составление акта, письменно уведомляет другую сторону о дате и времени его составления. В случае неявки одной из сторон акт составляется в одностороннем порядке и принимается другой стороной как бесспорное доказательство.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны.

6.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить письменно или телефонограммой другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся по соглашению сторон, оформляются в письменном виде, подписываются сторонами с приложением печатей.

7.3. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон и закрепляются дополнительным соглашением.

7.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке по решению суда при:

- задержке Исполнителем начала работ согласно п.1.3 настоящего Контракта более чем на 14 дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика;

- остановке Исполнителем выполняемых работ согласно п.1.1 настоящего Контракта на срок более 14 дней, по независящим от Заказчика причинам.

Указанные случаи фиксируются путем составления письменного акта представителем Заказчика в присутствии третьих лиц (жителей).

7.5. Настоящий Контракт составлен в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Сторон.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель:                                     Заказчик:

______________________________     Муниципальное предприятие

_______________________________   Жилищного хозяйства

_______________________________   153000, г. Иваново,

_______________________________    пр. Ф. Энгельса, 5

_______________________________    ________________________

_______________________________    ________________________

_______________________________        Директор МП ЖХ

______________________________       _______________П.А. Кабанов

Приложение № 2

К муниципальному контракту №            от                    200___ г.

УТВЕРЖДАЮ

___________________________			___________________________										«____»___________200__г.

# ГРАФИК

производства работ по капитальному ремонту_________________________________________

по адресу:________________________________

| № п.п | Наименование работ (согласно смете) | Ед. изм. | Количество | Сроки исполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  |  | % | Дата оконч. работ |
|  |  |  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | план |  | Факт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | объем | % |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный за проведение работ по контракту №                от  ______________

Подрядная организация _________________________     Директор   ________________               Печать                              Число                    Подпись

Проверил  начальник  ОРЖД	_________________________М.Ю. Капустина

Инженер ОРЖД________________________

Приложение № 3

К  муниципальному  контракту №___

«___»________________200__г.

АКТ  ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА

Наименование объекта:____________________________________________________________

Адрес  объекта___________________________________________________________________

Виды  работ_____________________________________________________________________

Комиссия  в составе:

Представителей Заказчика_________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

____________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Подрядчика________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Произвели в натуре осмотр объекта, отведенного для капитального ремонта ________________________________________________________________________________

по адресу _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

и  составили    настоящий   акт  о  нижеследующем:

1.Объект  отвечает всем необходимым для  производства ремонтных работ требованиям и не имеет препятствий для выполнения работ, предусмотренных Договором.______________________________________________________________________

2.Работы по__________________________________________________________________

не  препятствуют  началу  работ  Подрядчика.

3.Со дня  подписания  настоящего  акта Подрядчик принимает  на себя  полную  ответственность  за  сохранность, безопасность и дальнейшее  использование объекта  до  завершения  капитального  ремонта в  срок, предусмотренный  Договором.

ОБЪЕКТ  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА

Сдал                                                                                                        Принял

представитель  Заказчика                                                                     представитель  Подрядчика

__________________________                                                             _______________________

(фамилия, инициалы)                                                                                (фамилия, инициалы)

«_____»__________200__г.                                                                     «____»__________200__г.

|  | Приложение №4 К Муниципальному контракту №______ от «______» ____________________ 200___ г. ЖУРНАЛ ведения работ |
| --- | --- |
| Наименование подрядной организации ______________________________ ________________________________________________________________ Заказчик: ЖРЭУ №______ ОРЖД МПЖХ Объект: _________________________________________________________ Адрес объекта: ___________________________________________________ Начало работ: __________________ Окончание работ: _____________________ | Дата выхода, время; Объем выполненных работ в % отношении по графику; Освидетельствование скрытых работ; Результат операционного контроля качества выполненных работ; Прочее. |
| Дата выхода, время; Объем выполненных работ в % отношении по графику; Освидетельствование скрытых работ; Результат операционного контроля качества выполненных работ; Прочее. | Дата выхода, время; Объем выполненных работ в % отношении по графику; Освидетельствование скрытых работ; Результат операционного контроля качества выполненных работ; Прочее. |

Приложение № 5

К муниципальному контракту №_____

От «____» ______________200_г.

АКТ N _______

на скрытые работы

__________________________________________________________________

(наименование работ)

выполненные на ___________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

"___"____________ _____ г.

Комиссия в составе:

представителя подрядной организации ______________________________

_________________________________________________________________,

(фамилия, инициалы, должность)

представителя технадзора заказчика ______________________________,

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных ______________________________

_________________________________________________________________,

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. К  освидетельствованию  и  приемке  предъявлены  следующие

работы: __________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

(наименование скрытых работ)

2. Работы   выполнены   по   проектно-сметной   документации

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

(наименование материалов, конструкций, изделий, N чертежей

дата их составления)

3. При выполнении работ применены ____________________________

_________________________________________________________________.

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой

__________________________________________________________________

на сертификат или другие документы, подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения

от проектной документации ________________________________________

(при наличии отклонений указать, кем

_________________________________________________________________.

согласованы, N чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ ________________________________________

окончания работ _________________________________________________.

6. Приложение 1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

4. _____________________________________________

5. ____________________________________________.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы   выполнены   в   соответствии    с    проектно-сметной

документацией, стандартами, строительными нормами  и  правилами  и

отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного, разрешается производство  последующих

работ по устройству (монтажу) ____________________________________

(наименование работ и конструкций)

Представитель подрядной

организации __________________________________________________

(подпись)

Представитель технадзора

заказчика ____________________________________________________

(подпись)

Лот № 13

ПРОЕКТ

Контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений

в административном здании

г. Иваново                                                                                                      «__» ___________2006 г.

Администрация города Иванова, в лице _____________________, действующего на основании __________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

___________________________________, в лице ____________________, действующего на основании ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Протокола оценки и сопоставления заявок № от «___» ____________ 20 __ г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. «Подрядчик» обязуется своими силами и с использованием собственных или самостоятельно приобретенных материалов выполнить в порядке и на условиях настоящего контракта работы по капитальному ремонту помещений первого и второго этажа административного здания по адресу: пл. Революции, 4.

1.2.Перечень работ определяется согласно Смете № __ - Приложению № 1 к настоящему муниципальному Контракту.

1.3. «Заказчик» обязуется принять и оплатить результат выполненных работ на условиях настоящего Контракта.

1.4. Финансирование подрядных работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета г. Иваново.

2. Цена Контракта

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________________, включает в себя стоимость материалов, стоимость выполняемых работ и соответствует цене, утвержденной в Протоколе оценки и сопоставления заявок № _____ от «_____» ______________20___г.

2.2. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 5 % такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом, цена Контракта изменяется пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ.

3. Порядок расчетов

3.1. Порядок и сроки оплаты:

«Заказчик» перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» авансовый платеж в размере 30 % от цены, указанной в п. 2.1. Контракта в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта. Оставшуюся часть от цены Контракта равную 70 % «Заказчик» перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» не ранее 5 дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ на основании выставленного «Подрядчиком» счета-фактуры с учетом перечисленного аванса.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ, указанных в п.1.1. Контракта в течение 3-х дней с момента перечисления «Заказчиком» аванса в соответствии с п.3.1 Контракта.

4.2. Срок выполнения предусмотренных Контрактом работ не более 30 дней с момента заключения настоящего Контракта.

5. Обязанности «Подрядчика»

«Подрядчик» обязан:

5.1. Выполнить своими силами, средствами и материалами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2. При выполнении работ по настоящему Контракту строго соблюдать сроки выполнения работ, определенные п.п. 4.1,4.2 Контракта.

5.3. В случае выявления обстоятельств, препятствующих выполнению работ или снижающих их качество немедленно сообщить об этом  «Заказчику» в письменном виде.

6. Обязанности «Заказчика»

6.1. «Заказчик» обязан передать «Подрядчику» по акту, подписанному обеими сторонами, документы необходимые для выполнения работ, а также создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ.

6.2. «Заказчик» обязан принять результат надлежаще выполненных работ по настоящему Контракту и оплатить надлежаще выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

7. Выполнение работ

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя для организации контроля за выполнением работ. Представитель «Заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

7.2. «Подрядчик» самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, предусмотренными настоящим Контрактом.

7.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью «Подрядчика».

7.4. «Подрядчик» гарантирует использование им при производстве работ материалов, соответствующих стандартам качества и несет ответственность за использование некачественных материалов.

7.5. «Подрядчик» письменно информирует «Заказчика» не позднее, чем за 24 часа о сроке приемки скрытых работ и полном окончании работ с составлением соответствующей исполнительной документации.

Готовность работ подтверждается подписанием «Заказчиком» и «Подрядчиком» актов промежуточной приемки, актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки. Если скрытые работы выполнены без подтверждения «Заказчиком» или он не был информирован об этом, либо был информирован с опозданием, то по его требованию «Подрядчик» обязан за свой счет произвести соответствующие работы, согласно указанию «Заказчика», для определения качества скрытых работ, а затем за свой счет устранить недостатки в работе.

7.6. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости ремонтных работ устранить недостатки качества.

7.7. На «Подрядчике» лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его «Заказчику», кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8. Приемка работ

8.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется с обязательным составлением двухсторонних Актов выполненных работ, которые составляются после выполнения «Подрядчиком» работ, предусмотренных Сметой №_ (Приложение № 1).

8.2. «Подрядчик» в течение 3-х дней с момента окончания работ направляет в адрес «Заказчика» Акты выполненных работ. «Заказчик» в течение 5-ти рабочих дней подписывает указанный акт или направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ.

Окончательный акт приемки-передачи выполненных работ подписывается сторонами после предоставления «Подрядчиком» полного перечня исполнительной и технической документации на выполненные работы.

9. Гарантии качества

9.1. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет не менее 3-х лет с момента подписания окончательного акта приема-передачи выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

9.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) «Заказчик» должен заявить о них «Подрядчику» в разумный срок по их обнаружении. В течение 3  (трех) дней после получения «Подрядчиком» уведомления об обнаруженных недостатков (дефектов) стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. В случае уклонения «Подрядчика» в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет «Подрядчик», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

9.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков, «Подрядчик» обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика» по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта и возврата уплаченных по настоящему Контракту денежных средств соразмерно стоимости некачественно выполненных работ.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

10.2. В случае нарушения «Подрядчиком» сроков выполнения работ, указанных в п.п..4.1,4.2  Контракта, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пени в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

10.3. Уплата пени не освобождает «Подрядчика» от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10.4. В случае некачественного выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, «Подрядчик» уплачивает заказчику штраф в размере ___ процентов от цены настоящего Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

11.2. Настоящий Контракт действует до исполнения сторонами принятых обязательств.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

12.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы должна незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме о наступлении форс-мажорных обстоятельств с предоставлением соответствующих доказательств.

12.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

13. Расторжение договора

13.1. «Заказчик» вправе в одностороннем судебном порядке расторгнуть Контракт в следующих случаях:

- нарушение «Подрядчиком» сроков выполнения работ, указанных в п.п..4.1,4.2 более чем на _____ рабочих дней;

- нарушения «Подрядчиком» условий Контракта, ведущего к снижению качества работ;

- отказа «Подрядчика» исправлять работы выполненные с нарушением условий Контракта о качестве.

13.2. При расторжении настоящего контракта незавершенный результат работ передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ согласно сметной документации.

13.3 «Подрядчик» вправе, в случае задержки в оплате выполненных работ более 30 дней, приостановить выполнение работ по Контракту.

14. Прочие условия

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему контракту.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

15. Рассмотрение споров

Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия в Арбитражном суде Ивановской области.

16. Адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»:

Администрация города Иванова

Россия, г. Иваново, пл. Революции, д. 6

ИНН ___________________________________

р/с _____________________________________

________________________________________

«Подрядчик»:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

«Заказчик»                                                                                «Подрядчик»

_______________ / ____________                                          ____________ / _______

Лоты №№ 14, 15

- Муниципальный контракт № ____.

на выполнение  работ по капитальному ремонту помещения ________________________________

______________ 200__ г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «2-ая Городская клиническая больница» г. Иваново, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Глика М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________ в лице директора ________________________.действующего на основании Устава., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Контракт в соответствии с протоколом     от ________________2007 г № ______, о нижеследующем:

- 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами работы для МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» г. Иваново по капитальному ремонту помещения __________________________________________.

Перечень видов Работ и материалов для их проведения, а также технические характеристики объектов, предоставляемых для проведения Работ, оговариваются сторонами в дополнительных соглашениях, оформляемых в установленном законом порядке, подписываемых уполномоченными представителями сторон и являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» г. Иваново обязуется обеспечить оплату  Работ по настоящему Контракту до _______________2007 г.

- 2. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ.

2.1. Цена Работ по Контракту  составляет ______________________рублей и включает в себя стоимость непосредственно Работ по капитальному ремонту помещения _______________________________________. МУЗ«2-ая Городская клиническая больница» г. Иваново, стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком.

2.2. Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.

- 3. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ ПО КОНТРАКТУ.

3.1. Оплата за выполненные Работы производится на основании акта выполненных работ (Форма КС-2)  и справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) .

3.2. Предусмотрен авансовый платеж в размере 30% от сметной стоимости для приобретения ремонтных материалов.

3.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится  после окончания всех работ, включая устранение всех дефектов, выявленных при приемке результата Работ,  на условиях, указанных в п. 3.1.

3.4. Общая сумма денежных средств по формам КС – 2, КС – 3 не должна превышать суммы, указанной в Контракте.

- 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

4.1. Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и дополнительных соглашениях к нему, и сдать работы Заказчику. Выполнять Работы в соответствии со сметной документацией и пожеланиями Заказчика.

4.2. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий, конструкций.

4.3. Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а так же охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.

4.4. При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения.

4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.6. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а так же риск  повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу выполнения работ по настоящему Контракту.

4.7. Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Вывести в 3-дневный срок со дня подписания акта приемки Работ  за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

- 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

5.1. На весь период выполнения работ и приемки их результата Заказчик организует технический надзор за производством Работ, их качеством и сроками выполнения. Указанный надзор осуществляется Заказчиком.

5.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику, который в течение 5-ти дней обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет.

5.3. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Контракта.

5.4. Подрядчик и Заказчик обязаны выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

5.5. Заказчик в процессе выполнения Работ совместно с Подрядчиком, осуществляет приемку по акту выполненных работ, контроль за их выполнением и качеством, может производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта .

- 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Сроки выполнения Работ на объекте по настоящему Контракту устанавливаются:

начало в течение 1 дня с момента заключения договора на выполнение работ для муниципальных нужд здравоохранения между МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» г. Иваново и Подрядчиком.

Работы завершаются в срок до _____________________ 2007 г.

- 7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ.

7.1. Заказчик  имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

7.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ в соответствии со сроками, указанными в разделе 6 настоящего договора.

7.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

7.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 7 дней до начала приемки Работ о завершении этих работ. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Заказчиком.

Если завершение Работ произведено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан  за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

7.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.

- 8.ФОРС-МАЖОР.

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

- 9. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

9.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.2.Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» г. Иваново.

9.3.Приемка объекта производится в течение 5 дней получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

9.4. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки результата Работ 2-а экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.

- 10. ГАРАНТИИ.

10.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

10.2. Срок гарантии выполненных Работ составляет 24 месяца с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения  выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком. При неоплате счета Подрядчик выплачивает  неустойку в размере 0,3 % от стоимости работ

- 11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

11.1 Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут, признан не действительным на основании действующего законодательства.

11.2. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При  невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

11.3. Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ивановской области в случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам.

- 12. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

12.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт по соглашению сторон или решению суда в следующих случаях:

- при систематическом нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства Работ или их низком качестве, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально;

- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущего к снижению качества работ, предусмотренных проектной документацией;

- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно выполненные работы;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- при признании Подрядчика не платежеспособным.

В этом случае Подрядчик возвращает Заказчику всю сумму, уплаченную Подрядчику за уже выполненные Работы, и передает незавершенный результат работ Заказчику   по акту приемки.

12.2. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно с Заказчиком.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

13.1. В случае если Подрядчик отказывается исправлять дефекты, выявленные Заказчиком,  Заказчик имеет право дать распоряжение:

- не оплачивать выполненные работы;

- предъявлять Подрядчику штрафные санкции относительно денежных средств, затраченных на завершение незаконченных Подрядчиком Работ.

13.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

13.3. В случае нарушения сроков Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,3 % от стоимости Работ  по настоящему Контракту за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду работ, определенному сметной документацией.

13.4. Подрядчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств:

- Возмещает Заказчику причиненные в результате этого убытки;

- Полностью или частично (по усмотрению Заказчика) возмещает материальные и денежные средства, предоставленные ему для осуществления Работы.

13.5. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

- 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

14.1. Подрядчик не имеет права продать или передать сметную документацию на выполнение работ или отдельной его части третьей стороне.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему договору.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства РФ.

14.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Заказчик.  МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» г. Иваново

- ИНН 3729011398 КПП 370201001

- ФКУ Администрации Г. Иваново, ИНН 3728012617

р/с 402 038 100 000 000 000 12

- Банк плательщика РКЦ № 2 г. Иваново

- БИК 042 435 000

- Л/счет ЛПУ 002012329

Подрядчик

- Заказчик:                                                                       		 Подрядчик:

МУЗ «2-ая Городская клиническая больница»

___________   /Глик М.В./                                                           ___________ /__________/

м.п.	м.п.

Лот № 16

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по монтажу газового счетчика в учреждении

г. Иваново                                                                    №______  от «        »                 2007 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ивановой Татьяны Валентиновны, действующего на основании Устава, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

- Предмет контракта

  - 1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ по монтажу газового счетчика в учреждении.

  - 1.2. Контракт заключен на основании протокола конкурсной комиссии от ____________________ №______________.

- Стоимость работ

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет _________ рублей (_________________________________________ рублей).

2.2. Указанная в пункте 2.1. настоящего Контракта цена включает в себя все виды работ, а также все материалы, необходимые для выполнения указанных в п. 1.1 работ Контракта. В случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных сметой, но являющихся предметом Контракта, возможно изменение объема всех предусмотренных контрактом работ не более чем на 5 %. При этом цена контракта изменяется пропорционально объему указанных дополнительных работ.

2.3. Объем работ, выполняемых «Исполнителем», определяется сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- Сроки выполнения ремонтных работ

  - 3.1. Календарные сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком выполнения работ, представленным «Исполнителем» и согласованным с «Заказчиком».

  - 3.2. Выполнение работ по настоящему Контракту устанавливается в соответствии с правилами внутреннего распорядка и режимом работы поликлиники и администрации (понедельник – пятница с 8.00 до 17.00).

  - 3.3.Сроком окончания выполнения работ по настоящему контракту считается день подписания сторонами надлежащим образом оформленного Акта выполненных работ.

- Качество работ

  - 4.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могут повлиять на ухудшение качества выполнения «Исполнителем» работ, последний обязан письменно известить «Заказчика» в течение 12 часов с момента обнаружения таких обстоятельств.

  - 4.2. Использование для выполнения работ по настоящему контракту других материалов, не предусмотренных сметой, не допускается. При выполнении «Исполнителем» работ из материалов, не отвечающим стандартам качества и требованиям проектно-сметной документации, «Заказчик» вправе направить требования о замене материала надлежащего качества.

  - 4.3. В случае выявления дефектов выполнения работ, после составления одностороннего Акта «Заказчик» останавливает дальнейшее производство работ, письменно уведомив об этом «Исполнителя», и не производит оплату за некачественно выполненные работы (за материалы, за механизмы и т.д., используемые в процессе выполнения работ) до полного устранения дефектов.

- Права и обязанности «Заказчика»

«Заказчик» обязуется:

    - 5.1.1. Предоставить «Исполнителю» объект выполнения работ;

    - 5.1.2. Оплатить принятые от «Исполнителя» работы в соответствии с Актом выполненных работ.

    - «Заказчик» праве:

    - 5.2.1. Осуществлять технический надзор за проведением работ по настоящему контракту и их качеством без вмешательства в технологический процесс.

    - 5.2.2. Расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в случаях невыполнения «Исполнителем» своих обязательств по настоящему Контракту и предусмотренных действующим законодательством РФ.

- Права и обязанности «Исполнителя»

«Исполнитель» обязуется:

    - 6.1.1. Своими силами и материалами произвести работы, указанные в пункте 1.1. настоящего контракта, без привлечения субподрядчиков.

    - 6.1.2. Обеспечивать надлежащее качество выполнения работ согласно СНиП и технических условий.

    - 6.1.3. Обеспечить своими силами и за счет собственных средств на объекте, на котором выполняются работы, охрану находящихся там строительных материалов и других материальных ценностей.

    - 6.1.4. После выполнения работ сдать их «Заказчику» и оформить Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 в течение 24 часов с момента завершения работ, а также представить:

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- Платежные документы, подтверждающие стоимости материальных ресурсов и транспортных затрат, указанных в Акте выполненных работ.

    - 6.1.5. Обеспечить объект технологическим и иным оборудованием, необходимым для выполнения работ.

    - 6.1.6. До начала выполнения работ по настоящему контракту представить в адрес «Заказчика»:

- График выполнения работ установленной формы;

- Ведомость объемов работ;

- Ведомость материалов, используемых для выполнения работ, отражающую наименование материалов, технические характеристики, производителя, стоимость, а также копии сертификатов на используемые материалы;

    - 6.1.7. В случае изменения реквизитов и банковских данных письменно уведомить «Заказчика» в течение 24 часов.

    - 6.1.8. Исполнитель несет полную ответственность за охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность на время выполнения работ по настоящему Контракту.

    - 6.1.9. Убытки, возникшие у «Заказчика» по вине «Исполнителя» компенсируются последним в денежном эквиваленте в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

    - 6.1.10. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без контроля и разрешения представителя «Заказчика», с соответствующей отметкой представителя «Заказчика» в Графике выполнения работ. Присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов не освобождает «Исполнителя» от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта и СНиП.

- Порядок и условия расчетов

  - 7.1. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится безналичным расчетом. Предоплата составляет 30 % от стоимости работ. Окончательный расчет производится в течение 45 дней приемки и подписания «Заказчиком» последнего Акта выполненных работ и счета-фактуры.

  - 7.2. Стоимость работ, подлежащая оплате, определяется в соответствии с фактическим объемом выполнения работ согласно Акта выполненных работ.

- Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - 8.2. Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается в течение 1 года с момента подписания акта выполненных работ. Ответственность за используемые в процессе выполнения работ материалы возлагается на «Исполнителя». Гарантия на выполненные работы распространяется на используемые в процессе выполнения работ материалы.

  - 8.3. Все возможные риски с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ возлагаются на Исполнителя.

  - 8.4. Настоящий контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке «Заказчиком» в случае несоблюдения «Исполнителем» сроков выполнения работ согласно Графика выполнения работ более чем на 5 календарных дней.

  - 8.5. В случае нарушения «Исполнителем» сроков выполнения работ, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пени в размере 0,3% от цены Контракта за каждый день просрочки.

  - 8.6. Уплата пени не освобождает «Исполнителя» от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

- Заключительные положения

  - 9.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ, в Арбитражном суде г.Иваново.

  - 9.2. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся по соглашению сторон и оформляются в письменном виде.

  - 9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Сторон.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

| Исполнитель |  | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» 153000, г. Иваново пр. Ф.Энгельса д. 3 ИНН 3728026828 Л/сч 002022429 в ФКУ администрации г. Иваново Главный врач Иванова Т.В. _____________________ |

# Лот №38

# Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

г. Иваново                                                                                                «       »                  2007г.

МУЗ «1-я Городская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,с одной стороны,  в лице главного врача И.А.Альпера, действующего на основании  Устава,  и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, с другой стороны,  действующей на основании_____________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии от «     »                 2007г.  №           Подрядчик обязуется  Заказчику выполнить работы по капитальному ремонту систем канализации и водопровода корпуса №8 МУЗ «1-я городская клиническая больница» , а Заказчик обязуется обеспечить оплату  выполненных работ .

2. Срок выполнения работ

2.1. Работа должна быть завершена Подрядчиком и сдана Заказчику не позднее___________________________. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в  случае  нарушения сроков работ.

3. Цена и порядок расчета

3.1. Общая цена контракта составляет  ____________________________________________.

3.2. Подрядчик обязуется выдать  счет-фактуру на оплату выполненных работ.  Предоплата в размере _________________ от общей суммы Контракта в течении  ____________________ дней после подписания контракта.

3.3. Окончательный расчет производится после выполнения работ, подписания акта выполненных работ на основании счета-фактуры в течении ______________________________ банковских дней с момента ее получения.

3.4. Оплата по настоящему контракту осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

3.5.   Валютой платежа является российский рубль.

4. Порядок приема-сдачи работ

4.1. Прием –сдача работ производится в день окончания работ и оформляется актом установленной формы в 3 –х экземплярах.

4.2. Акт выполненных работ подписывается должностным лицом Заказчика., ответственным за обеспечение и проведение работ на объектах, исполнителем Подрядчика и скрепляется печатями с обеих сторон.

4.3. Качество выполненных работ должно соответствовать нормативно- технической документации по обозначенным в Контракте видам работ.

4.4. При обнаружении дефектов работ в ходе приемки, недостатки устраняются Подрядчиком в кратчайшие сроки.

4.5. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ-2 года.

5. Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения

5.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие  по окончанию  выполнения работ по капитальному ремонту систем канализации и водопровода корпуса №8 МУЗ «1-я городская клиническая больница», а в части товарно –денежных отношений до полного выполнения сторонами условий данного Контракта.

5.2. Настоящий контракт может быть пересмотрен Подрядчик при:

- существенном увеличении Заказчиком объемов работ (не более чем на 5% (пять) процентов);

- изменении стоимости расходных ремонтных материалов,  конструкций, оборудования и прочих затрат Подрядчика не менее, чем за 10 (десять) дней.

5.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком при  неудовлетворительном качестве выполненных работ, а также невыполнения срока и объема указанных в нормативных документах работ в соответствии с действующим законодательством.

6. Ответственность сторон

6.1. Подрядчик обязан известить Заказчика об окончании работ не менее , чем за один день.

6.2. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 2.1. Контракта, Подрядчик  уплачивает Заказчику пени из расчета 0,04% от суммы Контракта за каждый день просрочки.

  - Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения своих обязательств.

6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров.

8. Заключительные положения

  - Все изменения и дополнения к Контракту действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:                                                                Подрядчик:

МУЗ «1-я Городская клиническая больница»      _______________________________

Адрес:                                                                      Адрес:

г.Иваново,ул.Парижской Коммуны,5                   ________________________________

Банковские реквизиты:                                           Банковские реквизиты:

ИНН 3731022541

Лицевой счет № 002012311

В ФКУ Администрации г. Иваново

БИК 042435000

Тел/факс 389372

Заказчик ___________И.А. Альпер                 Подрядчик____________

М.п.                                                                          М.п.

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «     »                  2007г.

## ГРАФИК

выполнения работ по муниципальному контракту

от «     »                  2007г.

| № п/п | Адрес места проведения работ | Количество | Вид работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.5 | Согласно накладной и счета-фактуры | Капитальный ремонт систем канализации и водопровода корпуса №8 МУЗ «1-я городская клиническая больница» |  |

М.П.                               Подпись _________________

# Лот №39

# Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд г.Иваново

г. Иваново                                                                                                «       »                  2007г.

МУЗ «1-я Городская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,с одной стороны,  в лице главного врача И.А.Альпера, действующего на основании  Устава,  и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, с другой стороны,  действующей на основании_____________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии от «     »                 2007г.  №           Подрядчик обязуется  Заказчику выполнить работы по замене оконных блоков инфекционного отделения №5  МУЗ «1-я городская клиническая больница» , а Заказчик обязуется обеспечить оплату  выполненных работ .

2. Срок выполнения работ

2.1. Работа должна быть завершена Подрядчиком и сдана Заказчику не позднее___________________________. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в  случае  нарушения сроков работ.

3. Цена и порядок расчета

3.1. Общая цена контракта составляет  ____________________________________________.

3.2. Подрядчик обязуется выдать  счет-фактуру на оплату выполненных работ.  Предоплата в размере _________________ от общей суммы Контракта в течении  ____________________ дней после подписания контракта.

3.3. Окончательный расчет производится после выполнения работ, подписания акта выполненных работ на основании счета-фактуры в течении ______________________________ банковских дней с момента ее получения.

3.4. Оплата по настоящему контракту осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

3.5.   Валютой платежа является российский рубль.

4. Порядок приема-сдачи работ

4.1. Прием –сдача работ производится в день окончания работ и оформляется актом установленной формы в 3 –х экземплярах.

4.2. Акт выполненных работ подписывается должностным лицом Заказчика., ответственным за обеспечение и проведение работ на объектах, исполнителем Подрядчика и скрепляется печатями с обеих сторон.

4.3. Качество выполненных работ должно соответствовать нормативно- технической документации по обозначенным в Контракте видам работ.

4.4. При обнаружении дефектов работ в ходе приемки, недостатки устраняются Подрядчиком в кратчайшие сроки.

4.5. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ-2 года.

5. Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения

5.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие  по окончанию  выполнения работ по замене оконных блоков инфекционного отделения №5 МУЗ «1-я городская клиническая больница», а в части товарно –денежных отношений до полного выполнения сторонами условий данного Контракта.

5.2. Настоящий контракт может быть пересмотрен Подрядчик при:

- существенном увеличении Заказчиком объемов работ (не более чем на 5% (пять) процентов);

- изменении стоимости расходных ремонтных материалов,  конструкций, оборудования и прочих затрат Подрядчика не менее, чем за 10 (десять) дней.

5.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком при  неудовлетворительном качестве выполненных работ, а также невыполнения срока и объема указанных в нормативных документах работ в соответствии с действующим законодательством.

6. Ответственность сторон

6.1. Подрядчик обязан известить Заказчика об окончании работ не менее , чем за один день.

6.2. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 2.1. Контракта, Подрядчик  уплачивает Заказчику пени из расчета 0,04% от суммы Контракта за каждый день просрочки.

  - Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения своих обязательств.

6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров.

8. Заключительные положения

  - Все изменения и дополнения к Контракту действительны только в том

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:                                                                Подрядчик:

МУЗ «1-я Городская клиническая больница»      _______________________________

Адрес:                                                                      Адрес:

г.Иваново,ул.Парижской Коммуны,5                   ________________________________

Банковские реквизиты:                                           Банковские реквизиты:

ИНН 3731022541

Лицевой счет № 002012311

В ФКУ Администрации г. Иваново

БИК 042435000

Тел/факс 389372

Заказчик ___________И.А. Альпер                 Подрядчик____________

М.п.                                                                          М.п.

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «     »                  2007г.

## ГРАФИК

выполнения работ по муниципальному контракту

от «     »                  2007г.

| № п/п | Адрес места проведения работ | Количество | Вид работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.5 | Согласно накладной и счета-фактуры | Работы по замене оконных блоков инфекционного отделение №5 МУЗ «1-я городская клиническая больница» |  |

М.П.                               Подпись _________________

ПРОЕКТ

Лот №40

Муниципальный контракт  № ____

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Иваново								      «___» ____________200___ г.

Управление образования администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Юферовой Елены Александровны, действующего на основании положения, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ______________________, действующего на основании Устава____________________, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании _________________,  лицензии _______________ № _________________ от «___» ____________, выданной на осуществление ______________________________________________________, с другой стороны, на основании _______________________________________________________________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению следующих видов работ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________в муниципальном образовательном учреждении _________________________________________________________________________________________________________________________________на условиях настоящего контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы в порядке и на условиях настоящего контракта.

1.3. Срок выполнения работ с «____» _____________ 200__ г.  до «___» _____________ 200__ г.

Сроки выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, определяются  графиком выполнения работ, являющимся приложением к настоящему контракту.

Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

2.  Цена контракта, порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Указанная в настоящем пункте цена включает в себя стоимость работ, материалов и НДС.

2.2. Объем и стоимость работ определяются в соответствии с утвержденной сметой. На Подрядчика возлагается обязанность проведения государственной экспертизы и получение положительного заключения ОГУ «Ивгосэкспертиза», в случаях предусмотренных действующим законодательством. Все расходы, связанные с получением заключения, несет Подрядчик.

Проектно-сметная документация является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.3. Оплата выполненных работ производится в форме безналичного расчета на основании смет, соответствующих условиям п. 2.2. настоящего контракта, счетов, актов выполненных работ в срок до «____» _________________ и при условии полного и надлежащего выполнения Подрядчиком своих  обязательств по настоящему контракту.

3. Права и обязанности сторон

3.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:

3.1.1. качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, использовать качественные материалы, соответствующие стандартам и техническим условиям, и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество.

Гарантийный срок на произведенные работы составляет _____________________ с момента подписания акта выполненных работ.

Подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные в течение гарантийного срока, все дефекты и недостатки выполненных работ в срок, установленный Заказчиком;

3.1.2. передать результат выполненных работ Заказчику;

3.1.3. безвозмездно устранить по первому требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный Заказчиком;

3.1.4. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, проектов, другие нормативные акты в области строительства и лицензирования строительной деятельности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и электробезопасности.

В случае нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик возмещает весь ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам, в том числе работникам Подрядчика и Заказчика;

3.1.5. в случае изменений реквизитов и банковских счетов  письменно уведомить об этом Заказчика в 5-дневный срок. В случае нарушения указанного условия Подрядчик несет ответственность за все возникшие в результате этого неблагоприятные последствия;

3.1.6. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему контракту лично, без привлечения субподрядчиков;

3.1.7. по требованию Заказчика за свой счет вскрыть указанную Заказчиком часть скрытых работ, а затем восстановить ее, также за свой счет, в срок, указанный Заказчиком, с соблюдением условий о качестве и иных условий настоящего контракта;

3.1.8. во время выполнения работ осуществлять своими силами и за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с  указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:

3.2.1. в течение 10 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 1.3. контракта, иных сроков выполнения работ, установленных приложениями к настоящему контракту, осмотреть и принять результат работы по акту выполненных работ, а при обнаружении недостатков в работе либо отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, - немедленно сообщить об этом Подрядчику.

В состав комиссии по приемке работ в обязательном порядке входит представитель управления образования администрации города Иванова;

3.2.2. утвердить смету на выполнение работ в соответствии с п. 2.2. настоящего контракта.

3.3. ЗАКАЗЧИК имеет право:

3.3.1. проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

3.3.2. устранять недостатки работ своими силами, поручать устранение недостатков третьим лицам и требовать у Подрядчика возмещения всех расходов, связанных, с устранением недостатков.

3.4. Если Заказчик принял работу без проверки, то он не лишается права ссылаться на явные недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки работы.

3.5. При уклонении Заказчика от приема выполненных работ Подрядчик не имеет права продавать результат работ.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

4.2. За нарушение сроков выполнения работ, указанных в пунктах. 1.3., 3.1.1., 3.1.3., 3.1.7. настоящего контракта, приложениями к настоящему контракту,  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,5% от цены контракта за каждый день просрочки.

4.3. За невыполнение обязанностей, предусмотренных п. 3.1.8 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % от цены контракта, а также пеню в размере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки вывоза строительного мусора и принадлежащего Подрядчику имущества.

4.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % от цены контракта.

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков,  если отступления в работе от условий контракта подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

4.6. В случае неустранения Подрядчиком недостатков выполненных работ в срок установленный Заказчиком, Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счёт с привлечением третьих лиц с отнесением на счёт Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных недостатков.

4.7. Уплата неустойки не освобождает сторону от выполнения обязательств или устранения нарушений.

4.8. Подрядчик возмещает Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта.

4.9. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный третьим лицам, во время исполнения обязательств по настоящему контракту.

5. Порядок разрешения разногласий

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе подписания и исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

6. Заключительные условия

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязанностей.

6.2. Заказчик имеет право отказаться от его исполнения в любое время до сдачи ему результатов работы, письменно уведомив об этом Подрядчика, в соответствии с законодательством.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, согласованы и подписаны уполномоченными представителями сторон.

6.4. Во всем ином, не урегулированном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Управление образования администрации города Иванова

Адрес: 153001 г. Иваново, пл. Революции, д.6   тел: 30-86-52 (начальник управления),

тел:  32-82-21 (главная бухгалтерия).

ИНН 3728028617

Начальник управления

# Подрядчик: ____________________________________________________________________________

# Юридический адрес: __________________________________________________________________________

свидетельство о государственной регистрации № ___________ серия ____________ от ____________

лицензия ________№ _______________ от ____________ на виды работ: _________________________

ИНН ______________________________________  Расч /счет:    _________________________

Часть III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Структура технической части:

1. Общие положения.

2. Место, срок и условия выполнения работ.

3. Начальная цена муниципального контракта.

4. Технические характеристики выполняемых работ.

5. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ.

6. Привлечение субподрядчиков.

7. Требования к безопасности выполняемых работ.

8. Требования к качеству выполняемых работ.

9. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ.

- Общие положения

Открытый конкурс по определению Подрядчика на:

Лоты №№ 1-12,17-37. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда МП ЖХ г. Иваново (кровельные работы, фасадные, комплексный ремонт: общестроительные, сантехнические, электроработы, асфальтирование придомовой территории, замена лифтов, газовые работы). Количество объектов – 179.

Лот № 13. Выполнение работ по капитальному ремонту помещений первого и второго этажа административного здания (ремонтно-строительные, электромонтажные работы).

Лот № 14. Выполнение работ по капитальному ремонту помещений МУЗ «2-ая Городская клиническая больница». Количество объектов – 3.

Лот № 15. Выполнение работ по капитальному ремонту помещений клинико-диагностической лаборатории МУЗ «2-ая Городская клиническая больница».

Лот № 16. Выполнение работ по монтажу газового счетчика в МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1».

Лот №38. Выполнение работ по капитальному ремонту систем водопровода и канализации корпуса №8 МУЗ «1-я Городская клиническая больница».

Лот №39. Выполнение работ по замене оконных блоков инфекционного отделения №5 МУЗ «1-я Городская клиническая больница».

Лот №40. Выполнение общестроительных работ по ремонту актового зала и музея МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4».

Заказчиками выступают:

по лотам №№ 1-12,17-37 – Муниципальное предприятие жилищного хозяйства города Иванова (МП ЖХ г. Иваново);

по лоту № 13 – Администрация города Иванова;

по лотам №№ 14, 15 – МУЗ «2-ая Городская клиническая больница»;

по лоту № 16 – МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»;

по лотам №№38,39 - МУЗ «1-я Городская клиническая больница»;

по лоту №40 - Управление образования администрации города.

По сметной документации на капитальный ремонт объектов МП ЖХ г. Иваново, Администрации города Иванова, МУЗ «2-ая Городская клиническая больница», МУЗ «1-я Городская клиническая больница», управления образования администрации города получены положительные заключения Управления государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области (ОГУ «Ивгосэкспертиза»).

2. Место, срок и условия выполнения работ

2.1. Место выполнения работ

Согласно перечню объектов, указанных в Приложении № 1 (раздел «Наименование объекта»).

2.2. Срок выполнения работ

Начало работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание работ:

#### Лоты №№ 1-10, 12,36. До 01.09.2007.

#### Лот № 11. До 01.12.2007.

#### Лот № 13. 30 дней с момента заключения контракта.

#### Лот № 14. До 28.05.2007.

Лот № 15. 60 календарных дней с момента заключения контракта.

Лот № 16. Май 2007 года

Лоты №№17-31. До 30.08.2007.

Лоты №№32-35. До 15.07.2007

Лот №37. До 01.08.2007

Лоты №№38,39. 3 кв.2007

Лот №40. До 10.06.2007

2.3. Условия выполнения работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и проектами муниципальных контрактов, прилагаемых к конкурсной документации.

3. Начальная цена муниципального контракта

Лот № 1 – 2 724,2 тыс. руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот № 2 – 2 850,0 тыс. руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот № 3 – 3 054,0 тыс. руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот № 4 – 2 992,0 тыс. руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот № 5 – 2 625,9 тыс. руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот № 6 – 2 632,8 тыс. руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот № 7 – 3 006,0 тыс. руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот № 8 – 1549,0 (в ценах 3,4 квартала 2006 года).

Лот № 9 – 4 100,0тыс. руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот № 10 – 2 742,0 тыс. руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот № 11 – 3 308,0 тыс. руб. (в ценах 2 квартала 2006 года).

Лот № 12 – 736,1 тыс. руб. (в ценах 3 квартала 2006 года).

Лот № 13 – 1 726,647 тыс. руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот № 14– 378,505 тыс. руб. (в ценах января 2007 года).

Лот № 15 – 816,05 тыс. руб. (в ценах января 2007 года).

Лот № 16 – 91,4433 тыс. руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот №17 – 3184,72 тыс.руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот №18 – 3105,61 тыс.руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот №19 – 3066,9 тыс.руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот №20 – 3090,01 тыс.руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот №21 – 3254,29 тыс.руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот №22 – 3110,73 тыс.руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот №23 – 1382,18 тыс.руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот №24 – 3590,0 тыс.руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот №25 – 2760,0 тыс.руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот №26 – 916,0 тыс.руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот №27 – 3052,0 тыс.руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот №28 – 1687,0 тыс.руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот №29 – 2112,5 тыс.руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот №30 – 1510,0 тыс.руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот №31 – 1500,0 тыс.руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот №32 – 2725,7 тыс.руб. (в ценах 1 квартала 2007 года).

Лот №33 – 3905,0 тыс.руб. (в ценах 1 квартала 2007 года).

Лот №34 – 1832,3 тыс.руб. (в ценах 1 квартала 2007 года).

Лот №35 – 2650,0 тыс.руб. (в ценах 1 квартала 2007 года).

Лот №36 – 2400,0 тыс.руб. (в ценах 1 квартала 2007 года).

Лот №37 – 160,0 тыс.руб. (в ценах 4 квартала 2006 года).

Лот №38 - 1330,257 тыс.руб. (в ценах 1 квартал 2007 года).

Лот №39 - 576,772 тыс.руб. (в ценах 1 квартала 2007 года).

Лот №40 - 682, 0 тыс.руб. (в ценах 1 квартала 2007 года).

Цена муниципального контракта, представленная участником размещения заказа, указывается с учетом НДС, включает в себя стоимость работ, материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком.

По предложению заказчика, в одностороннем порядке цена муниципального контракта может быть также изменена в связи с выявлением потребности в дополнительных работах или при прекращении потребности в предусмотренных работах, но не более чем на 5%.

МП ЖХ г. Иваново (лоты №№ 1-12, 17-37): индекс инфляции 10 %, указанный в сметах, является годовым. Участник размещения заказа может применить в расчете сметной стоимости только индекс удорожания ремонтно-строительных работ, рассчитанный Региональным центром по ценообразованию в строительстве ОГУ «Ивгосэкспертиза» на момент выполнения работ, согласно графика, но не выше заявленной цены.

В случае, если организация работает по упрощенной системе налогообложения, расчет цены контракта производится в соответствии с письмом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.10.2003 № НЗ-6292/10.

4. Технические характеристики выполняемых работ

Лоты №№ 1-12, 17-37. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов МП ЖХ г. Иваново:

1) кровли шиферные, металлические, линокром (кровельные работы) – 62 объекта;

2) ремонт балконов, фасадов (фасады, общестроительные работы) – 41 объект,

3) комплексный ремонт (общестроительные, сантехнические, электроработы) – 1 объект;

4) памятники архитектуры: устройство козырьков, замена оконных блоков в лестничных клетках, закладка оконных проемов, ремонт подъездов и карнизов стен (общестроительные работы) – 2 объекта.

5) асфальтирование придомовой территории – 69 объектов;

6) замена лифтов – 3 объекта;

7) газовые работы – 1 объект.

Все работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, с которой можно ознакомиться на сайте www.ivgoradm.ru раздел «Муниципальный заказ» «Конкурсы».

Лот № 13. Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией. Работы состоят из комплекса работ.

Раздел 1. Полы: разборка покрытий полов, разборка оснований покрытий полов, укладка лаг, устройство покрытий, разборка плинтусов, устройство стяжек и пр.

Раздел 2. Стены: очистка поверхности, сплошное выравнивание штукатурки, облицовка, устройство перегородок, отделка, окраска.

Раздел 3. Потолки: отделка, окраска, устройство подвесных потолков.

Раздел 4. Двери и окна: демонтаж, установка.

Раздел 5. Отопление: окраска радиаторов и ребристых труб отопления.

Раздел 6. Электромонтажные работы: смена выключателей, светильников, пробивка борозд в кирпичных стенах, прокладка провода.

С локальным сметным расчетом можно ознакомиться в управлении муниципального заказа по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505.

Лоты №№ 14, 15. Работы по капитальному ремонту помещений эндоскопического кабинета здания лит. А, кабинета УЗИ поликлиники № 2, кабинета ЭКГ поликлиники № 2, кабинетов клинико-диагностической лаборатории больницы здания лит. Л состоят из комплекса работ:

1. Разборка покрытий полов из линолеума и релина.

2. Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов.

3. Разборка покрытий полов из керамических плиток.

4. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах.

5. Снятие дверных полотен, наличников.

6. Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток.

8. Устройство покрытий.

9. Устройство плинтусов.

10. Устройство перегородок высотой до 3 м.

11. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках.

12. Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов.

13. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.

14. Оклейка стен.

15. Окраска стен.

16. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками.

17. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах.

18. Ремонт штукатурки.

19. Окраска ранее окрашенных окон.

20. Устройство подвесных потолков.

21. Смена санитарных приборов.

22. Разборка и прокладка трубопроводов канализации.

23. Прокладка трубопроводов водоснабжения.

24. Смена светильников, выключателей, розеток.

работы должны выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией, с которой можно ознакомиться на сайте www.ivgoradm.ru раздел «Муниципальный заказ» «Конкурсы».

Лот № 16. Комплекс работ на монтаж газового счетчика.

1. Прокладка с пневматич. испытанием внутридомового газопровода.

2. Врезка в действующий внутридомовой газопровод.

3. Сварка стыка.

4. Монтаж бытового счетчика газа.

5. Установка крана.

6. Монтаж креплений под газопровод.

7. Оформление исп.-техн. документации на монтаж газового счетчика.

8. Тех. надзор за строительством фас., внутридомов. газопровода и монтажом газ. оборудования

9. Проверка исп.-техн. документации на законченное строительство газопровода и монтаж газ. оборудования.

10. Опломбировка узла учета газа.

11. Пробивка отверстия в стене для труб.

Лот №38. Выполнение работ по капитальному ремонту систем водопровода и канализации корпуса №8 МУЗ «1-я Городская клиническая больница».

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта внутри здания: в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 грунта | 0,07 |
| 2 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,07 |
| 3 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте: до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,9 |
| 4 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,5 |
| 5 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,8 |
| 6 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,3 |
| 7 | Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настилом по балкам на стойках из бревен | 100 м2 | 0,6 |
| 8 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,5 |
| 9 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1 |
| 10 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,18 |
| 11 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0,7 |
| 12 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,25 |
| 13 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,03 |
| 14 | Установка: деревянных дверных блоков | 100 м2 проемов | 0,07 |
| 15 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 |
| Раздел 2. Водопровод и канализация |  |  |  |
| 16 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 1,2 |
| 17 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 1,3 |
| 18 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,84 |
| 19 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,44 |
| 20 | Снятие смесителя : с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0,03 |
| 21 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,21 |
| 22 | Снятие водомеров диаметром до: 50 мм | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 23 | Снятие задвижек диаметром до: 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,03 |
| 24 | Снятие водомерных узлов массой до: 100 кг | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 25 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,07 |
| 26 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,05 |
| 27 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0,14 |
| 28 | Демонтаж санитарных приборов: ванн | 100 приборов | 0,01 |
| 29 | Демонтаж санитарных приборов: биде | 100 приборов | 0,01 |
| 30 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,84 |
| 31 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 1,44 |
| 32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,98 |
| 33 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,22 |
| 34 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 1 |
| 35 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 36 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |
| 37 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 3 |
| 38 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 2,2 |
| 39 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 40 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 3 |
| 41 | Установка ванн купальных прямых: стальных | 10 комплектов | 0,1 |
| 42 | Установка биде | 10 комплектов | 0,1 |
| 43 | Установка душевых кабин: со стальными поддонами | 10 комплектов | 0,2 |
| 44 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,5 |
| 45 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 1,4 |
| 46 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,7 |
| 47 | Установка смесителей | 10 шт | 2,4 |
| 48 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0,48 |
| 49 | Смена санитарных приборов: сидений к унитазам | 100 приборов | 0,05 |
| 50 | Смена санитарных приборов: выпусков к умывальникам и мойкам | 100 приборов | 0,24 |

Примечание: При расчете сметы следует учесть то, что работы будут проводиться в подземных тоннелях размером 80см х 100см х 6000см , а также в действующей больнице, что приводит к возможности заражения рабочих различными типами инфекций, поэтому применение коэффициента 1,85 (Производство ремонтно-строительных работ в подземных условиях в шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземных сооружениях, в том числе специального назначения при наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе 36 –часов) считать обоснованным.

Лот №39. Выполнение работ по замене оконных блоков инфекционного отделения №5 МУЗ «1-я Городская клиническая больница».

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,31 |
| 2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,732 |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,213 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,324 |
| 5 | Блоки оконные | м2 | 32 |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,408 |
| 7 | Блоки оконные ПВХ | м2 | 40,8 |
| 8 | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 1 м | 100 м2 проемов | 0,7322 |
| 9 | Подоконники из подоконного профиля ПВХ | м | 40,4 |
| 10 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полименым покрытием с высотой проема до 2 м | 100 м2 проемов | 0,7322 |
| 11 | Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 33,07 |

Лот №40. Выполнение общестроительных работ по ремонту актового зала и музея МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4».

Ведомость объемов работ №1

| № п/п | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разборка обшивки стен ДСП 1/3,21 | 100 м2 стен 3,21 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 2/1,14 | 100 м2 1,14 |
| 3 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг 3/0,13 | 100 шт. 0,13 |
| 4 | Установка радиаторов чугунных 4/0,2545 | 100 квт радиаторов и конвекторов 0,2545 |
| 5 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класра Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 6/0,04 | 100 м2 0,04 |
| 6 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой на окнах 7/0,68 | 100 м2 0,68 |
| 7 | Снятие дверных полотен 8/0,12 | 100 м2 дверных полотен 0,12 |
| 8 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 9/0,06 | 100 коробок 0,06 |
| 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 10/0,12 | 100 м2 проемов 0,12 |
| 10 | Установка решеток Радиаторных 11/0,13 | 1 решетка 0,13 |
| 11 | Устройство подвесных потолков: плиточных модульных с использованием подвеса с зажимом без тяги 12/2,32 | 100 м2 поверхности облицовки 2,32 |
| 12 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных простых 13/0,01 | 100 мЗ кладки 0,01 |
| 13 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 14/0,51 | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,51 |
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза 15/0,38 | 100 м2 0,38 |
| 15 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0м2 16/0,18 | 100 м2 остекления 0,18 |
| 16 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке МДФ 17/1,24 | 100 м2 облицовки 1,24 |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 18/0,25 | 100 м2 окрашиваемо й поверхности 0,25 |
| 18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % 19/1,96 | 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,96 |
| 19 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35 % 20/0,44 | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,44 |
| 20 | Окрашивание ВЭ краской ранее окрашенных поверхностей стен масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % 21/3,21 | 100 м2 окрашиваемой поверхности 3,21 |
| 21 | Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 50% 22/2,32 | 100 м2 пола 2,32 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% 23/2,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,32 |
| 23 | Демонтаж осветительных приборов, светильники для люминесцентных ламп 24/0,24 | 100 шт. 0,24 |

Ведомость объемов работ №2

| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, до 25А. | шт. | 10 |
| 2 | Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, до 100А. | шт. | 1 |
| 3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600*600мм | шт. | 1 |
| 4 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0,04 |
| 5 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колонам с креплением скобами диаметром до 25мм (Применительно для пластмассовых коробов) | 100м. | 1,1 |
| 6 | Провода в коробах. Провод сечением до 6 мм | 100м. | 1,1 |
| 7 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колонам с креплением скобами диаметром до 25мм | 100м. | 3,8 |
| 8 | Затягивание проводов в проложенные трубы. Провод первый общим сечением до 16 мм | 100м. | 3,8 |
| 9 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель 2-Зх жильные под штукатурку по стенам или в бороздах. | 100м. | 3,4 |
| 10 | Светильники для люминсцентных ламп отбельно устанавливаемые на штырях с количесвом ламп до 2х | 100 шт. | 0,12 |
| 11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках с количеством ламп 4 | 100шт. |  |
| 12 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром до 25 мм | 100 шт. |  |

5. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполнения работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией.

5.2. Все поставляемые для выполнения работ строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до подписания акта приемки работ и за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

6. Привлечение субподрядчиков

Необходимо согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций, имеющих лицензию на осуществление соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных ПСД. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

По лотам №№ 1-12, 16-37 привлечение субподрядных организаций не допускается.

7. Требования к безопасности выполняемых работ

В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

8. Требования к качеству выполняемых работ

Выполняемые работы должны соответствовать СНиП.

Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком.

Подрядчик гарантирует достижение данным Объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступление от них.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта и составляет

Лоты №№ 1-6, 17-22. Не менее 5 лет.

Лоты №№ 7-15, 23-37. Не менее 3 лет.

Лот № 16,40. Не менее 1 года.

Лоты №№38,39. Не менее 2 лет.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

9. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов.

Приложение № 1

| № лота | Наименование объекта | Вид работ, материалы | Начальная цена контракта, тыс. руб. | Срок гарантии качества работ, лет | Срок выполнения работ | Размер обеспечения заявки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. ул. Ленина, д. 67, п.1,2,3 | кровля, металл | 650,0 | 5 лет | до | 82 |
|  | 1.2. ул. Фролова, д. 17 | кровля, металл | 450,0 |  | 01.09.2007 |  |
|  | 1.3. ул. Варенцовой, д.17/1 | кровля, металл | 580,0 |  |  |  |
|  | 1.4. ул. Менделеева, д.11/1 | кровля, металл | 270,0 |  |  |  |
|  | 1.5. ул. 10 Августа, д.7 | кровля, металл | 284,2 |  |  |  |
|  | 1.6. ул. П.Коммуны, д.143-б | кровля, металл | 490,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 2 724,2 |  |  |  |
| 2 | 2.1. пр. Ф.Энгельса, д.151 | кровля,шифер | 677,0 | 5 лет | до | 86 |
|  | 2.2. пр. Ф.Энгельса, д. 117 п.9-12 | кровля,шифер | 635,0 |  | 01.09.2007 |  |
|  | 2.3. ул. 8 Марта, д. 21 | кровля,шифер | 684,9 |  |  |  |
|  | 2.4. ул. Дунаева, д. 40 | кровля,шифер | 684,9 |  |  |  |
|  | 2.5. пр. Б.Хмельницкого, д.76 | кровля,шифер | 168,2 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 2 850,0 |  |  |  |
| 3 | 3.1. ул. Ташкентская, д. 85-а | кровля,шифер | 633,0 | 5 лет | до | 92 |
|  | 3.2. пр. Строителей, д. 120 | кровля,шифер | 648,0 |  | 01.09.2007 |  |
|  | 3.3. ул. Суворова, д. 42 | кровля,шифер | 1 773,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 3 054,0 |  |  |  |
| 4 | 4.1. ул. Пушкина, д. 1/14 | кровля,металл | 1 760,0 | 5 лет | до | 90 |
|  | 4.2. ул. Багаева, д. 25/1 | кровля,металл | 1 232,0 |  | 01.09.2007 |  |
|  |  | итого по лоту: | 2 992,0 |  |  |  |
| 5 | 5.1. ул. Ноздрина, д.7 | кровля,шифер | 684,9 | 5 лет | до | 79 |
|  | 5.2. ул. Коллективная, д. 26 | кровля,шифер | 455,0 |  | 01.09.2007 |  |
|  | 5.3. ул. П.Коммуны, д. 96-а | кровля,шифер | 119,0 |  |  |  |
|  | 5.4. ул. Кузнецова, д. 110 | кровля,шифер | 272,0 |  |  |  |
|  | 5.5. ул. Соликамская, д. 26 | кровля,шифер | 475,0 |  |  |  |
|  | 5.6. ул. Мякишева, д. 8 | кровля,шифер | 380,0 |  |  |  |
|  | 5.7. ул. 2 Ключевая, д. 16 | кровля,шифер | 120,0 |  |  |  |
|  | 5.8. ул. 2 Минская, д. 8/8 | кровля,шифер | 120,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 2 625,9 |  |  |  |
| 6 | 6.1. ул. Инженерная, д. 2-г | кровля,шифер | 556,4 | 5 лет | до | 79 |
|  | 6.2. 5 Проезд, д. 19 | кровля,шифер | 356,4 |  | 01.09.2007 |  |
|  | 6.3. ул. Домостроителей, д.33 | кровля,шифер | 190,0 |  |  |  |
|  | 6.4. ул. Домостроителей, д.34 | кровля,шифер | 190,0 |  |  |  |
|  | 6.5. ул. Попова, д. 26 | кровля,шифер | 950,0 |  |  |  |
|  | 6.6. ул. Жугина, д. 10 | кровля,шифер | 390,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 2 632,8 |  |  |  |
| 7 | 7.1. ул. К. Маркса, д. 42/62 | фасад | 1 404,0 | 3 года | до | 90 |
|  | 7.2. ул. Ломоносова, д. 8 | ремонт фасада | 90,0 |  | 01.09.2007 |  |
|  | 7.3. ул. Ленина, д. 73 | фасад,балконы | 1 392,0 |  |  |  |
|  | 7.4. ул. П.Коммуны, д. 96-А | ремонт фасада | 120,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 3 006,0 |  |  |  |
| 8 | 8.1. пр. Ленина, д. 88 | фасад | 898,0 | 3 года | до | 47 |
|  |  |  |  |  | 01.09.2007 |  |
|  | 8.2. пр. Ленина д.90 | фасад,акриловые краски. | 651,0 | 3 года | до 30.08.2007 |  |
|  |  | итого по лоту: | 1549,0 |  |  |  |
| 9 | пр. Ленина, д.47 | фасад, балконы | 4 100,0 | 3 года | до | 123 |
|  |  | итого по лоту: | 4 100,0 |  | 01.09.2007 |  |
| 10 | 10.1. 14 Проезд, д.10, к.3 | ремонт фасада | 150,0 | 3 года | до | 82 |
|  | 10.2. ул. Лежневская, д.109 | фасад | 2 592,0 |  | 01.09.2007 |  |
|  |  | итого по лоту: | 2 742,0 |  |  |  |
| 11 | ул. Станко, д.32 | общестроительные, сантехнические, электроработы | 3 308,0 | 3 года | До 01.12.2007 | 99 |
|  |  | итого по лоту: | 3 308,0 |  |  |  |
| 12 | 12.1. ул. Громобоя, д.15, памятник архитектуры | устройство козырьков, замена окон. блоков. в лест.клет. п.1-8 | 476,1 | 3 года | До 01.09.2007 | 22 |
|  | 12.2. ул. Сосновая, д. 1/12, памятник архитектуры | закладка оконных проемов, ремонт карниза, тамбуров | 260,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 736,1 |  |  |  |
| 13 | пл. Революции, д. 4, памятник архитектуры | ремонтно-строительные, электромонтажные | 1 726,6 | 3 года | 30 дней с момента заключения контракта | 52 |
|  |  |  | 1 726,6 |  |  |  |
| 14 | 14.1. ул. Ермака, д.52/2, эндоскопический кабинет | монтаж легких ограждающих конструкций, устройство полов, отделочные, санитарно-технические, электромонтажные работы | 236,1 | 3 года | до 28.05.2007 | 11 |
|  | 14.2. ул. Мальцева, д. 45, поликлиника №2, кабинет УЗИ |  | 85,5 |  |  |  |
|  | 14.3. ул. Мальцева, д. 45, поликлиника №2, кабинет ЭКГ |  | 56,905 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 378,5 |  |  |  |
| 15 | ул. Мальцева, д. 45, клинико-диагностическая лаборатория | монтаж легких ограждающих конструкций, устройство полов,отделочные, санитарно-технические, электромонтажные работы | 816,05 | 3 года | 60 календарных дней с момента заключения контракта | 24 |
|  |  | итого по лоту: | 816,05 |  |  |  |
| 16 | пр. Ф.Энгельса, д. 3 | установка прибора учета и контроля | 91,4433 | 1 год | май 2007 года | 3 |
|  |  |  | 91,4433 |  |  |  |
| 17 | 17.1. 19 Линия д.12 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 470,0 | 5 лет | до 30.08.2007 | 96 |
|  | 17.2. ул. Ярославская д.14 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 1030,0 |  |  |  |
|  | 17.3. ул. Боевиков 16 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань.вент шахты | 480,0 |  |  |  |
|  | 17.4. ул. Н. Неман д.91 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань.вент шахты | 480,0 |  |  |  |
|  | 17.5. Тэц 3 д.10 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 724,72 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 3184,72 |  |  |  |
| 18 | 18.1. ул.2 Лагерная д.55 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 337,93 | 5 лет | до 30.08.2007 | 93 |
|  | 18.2. пер.Силикатный д.57 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 409,5 |  |  |  |
|  | 18.3. ул.Володарского д.13 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 879,0 |  |  |  |
|  | 18.4. ул. Кавалерийская д.16 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 1277,0 |  |  |  |
|  | 18.5. пр. Текстильщиков д.72 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 202,18 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 3105,61 |  |  |  |
| 19 | 19.1. ул.4 Деревенская д.52 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань.вент шахты | 480,0 | 5 лет | до 30.08.2007 | 92 |
|  | 19.2. ул.8 Минееевская д.67 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань.вент шахты | 480,0 |  |  |  |
|  | 19.3. ул.Вололиной д.3-а | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 470,0 |  |  |  |
|  | 19.4. ул.Сарментовой д.10 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 1428,9 |  |  |  |
|  | 19.5. ул.Панина д.20 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 208,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 3066,90 |  |  |  |
| 20 | 20.1. М-н 30 д.3 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 411,0 | 5 лет | до 30.08.2007 | 93 |
|  | 20.2. ул.Кавалерийская д.56 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 490,0 |  |  |  |
|  | 20.3. ул.Смирнова д.80-а | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 462,78 |  |  |  |
|  | 20.4. ул.1 Полевая д.5 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 557,29 |  |  |  |
|  | 20.5. ул.Лежневская д.211-б | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 740,0 |  |  |  |
|  | 20.6.ул. Лежневская д.207 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 428,94 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 3090,01 |  |  |  |
| 21 | 21.1. ул.Постышева д.42 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 840,0 | 5 лет | до 30.08.2007 | 98 |
|  | 21.2. ул.Лежневская д.118 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 540,0 |  |  |  |
|  | 21.3. ул.Д.Бедного д.117 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 320,0 |  |  |  |
|  | 21.4. ул.2 Дачная д.20 п3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 1003,79 |  |  |  |
|  | 21.5. Тэц 3 д.3 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 290,0 |  |  |  |
|  | 21.6. ул. Союзная д.6 п.9,10 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 260,5 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 3254,29 |  |  |  |
| 22 | 22.1. ул.3 Чапаева д.90 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 462,0 | 5 лет | до 30.08.2007 | 93 |
|  | 22.2. ул.Огородная д.1-а | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 435,52 |  |  |  |
|  | 22.3. ул.Кохомское шоссе д.25 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 360,0 |  |  |  |
|  | 22.4. ул.Светлая д.6 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 673,21 |  |  |  |
|  | 22.5. ул.Кохомское шоссе д.2 | линокром, нижний слой ТПП, верхний - ТКП, на основе стеклоткань. | 1180,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 3110,73 |  |  |  |
| 23 | 23.1. ул. Дюковского д.21 | м/панельн. швы | 195,0 | 3 года | до | 41 |
|  | 23.2. Кохомское шоссе д.9 |  | 148,18 |  | 30.08.2007 |  |
|  | 23.3. ул.4 Деревенская д.391 |  | 80,0 |  |  |  |
|  | 23.4. ул. Андрианова д.10 |  | 154,0 |  |  |  |
|  | 23.5. ул. Ташкентская д.11 |  | 150,0 |  |  |  |
|  | 23.6. ул. П.Коммуны д.11 |  | 170,0 |  |  |  |
|  | 23.7. Тэц 3 д.11 |  | 144,0 |  |  |  |
|  | 23.8. ул.Лежневская д.115 |  | 55,0 |  |  |  |
|  | 23.9. 10 Проезд д.20 |  | 220,0 |  |  |  |
|  | 23.10. ул. Новая д.13 |  | 66,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 1382,18 |  |  |  |
| 24 | 24.1. пр.Ф.Энгельса д.18 | фасад,акриловые краски. | 790,0 | 3 года | до 30.08.2007 | 107 |
|  | 24.2. пр. Ф.Энгельса д.20 | фасад,акриловые краски. | 850,0 |  |  |  |
|  | 24.3. пр. Ф.Энгельса д.24 | фасад,акриловые краски. | 850,0 |  |  |  |
|  | 24.4.ул.Лежневская д.165 | фасад,акриловые краски. | 600,0 |  |  |  |
|  | 24.5. ул.Лежневская д.167 | фасад,акриловые краски. | 500,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 3590,0 |  |  |  |
| 25 | 25.1. ул. Пушкина д.5 | фасад,акриловые краски. | 480,0 | 3 года | до 30.08.2007 | 83 |
|  | 25.2. ул. Пушкина д.7 | фасад,акриловые краски. | 1680,0 |  |  |  |
|  | 25.3. ул. Пушкина д.1/14 | балконы,цоколь | 600,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 2760,0 |  |  |  |
| 26 | 26.1. ул. Поселковая д.113 | ремонт фасада | 360,0 | 3 года | до 30.08.2007 | 27 |
|  | 26.2. ул. Калинина д.12 | ремонт балконов | 150,0 |  |  |  |
|  | 26.3.П/О 14 д.123 | балконы | 406,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 916,0 |  |  |  |
| 27 | пр. Ленина 102 | фасад,акриловые краски. | 3052,0 | 3 года | до 30.08.2007 | 92 |
|  |  | итого по лоту: | 3052,0 |  |  |  |
| 28 | 28.1. ул.Багаева д.25/1 | фасад,балконы | 1200,0 | 3 года | до 30.08.2007 | 50 |
|  | 28.2. ул. Юношевская д.9 | балконы | 95,0 |  |  |  |
|  | 28.3. ул.Тимирязева д.4 | балконы | 172,0 |  |  |  |
|  | 28.4. ул.Дзержинского д.43 | фасад,балконы | 220,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 1687,0 |  |  |  |
| 29 | 29.1. пр. Ленина д.7 | фасад,акриловые краски. | 800,0 | 3 года | до 30.08.2007 | 63 |
|  | 29.2. пр.Ф.Энгельса д.82 | фасад,акриловые краски. | 1212,5 |  |  |  |
|  | 29.3. ул.3 Авиаотряда д1 | балконы | 100,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 2112,5 |  |  |  |
| 30 | 30.1.пл. Революции д.8 | фасад,акриловые краски. | 1330,0 | 3 года | до 30.08.2007 | 45 |
|  | 30.2.ул.Мархлевского 38 | ремонт балконов | 180,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 1510,0 |  |  |  |
| 31 | Ленина 100 | фасад, акриловые краски | 1500,0 | 3 года | до 30.08.2007 | 45 |
|  |  | итого по лоту: | 1500,0 |  |  |  |
| 32 | 32.1. ул. П.Коммуны д.24,п.9-12 | ремонт асфальта дворов.территор. | 200,0 | 3 года | до 15.07.2007 | 82 |
|  | 32.2. ул. Ермака д.15 | ремонт асфальта дворов.территор. | 147,0 |  |  |  |
|  | 32.3. ул. Войкова д.5-А | ремонт асфальта дворов.территор. | 133,0 |  |  |  |
|  | 32.4. ул. Войкова д.2 | ремонт асфальта дворов.территор. | 200,0 |  |  |  |
|  | 32.5. ул. Комсомольская д.12 | ремонт асфальта дворов.территор. | 105,0 |  |  |  |
|  | 32.6. ул.Демидова д.15 | ремонт асфальта дворов.территор. | 140,0 |  |  |  |
|  | 32.7. ул. Громобоя д.19 | ремонт асфальта дворов.территор. | 105,0 |  |  |  |
|  | 32.8. ул. Калинина д.50 | ремонт асфальта дворов.территор. | 105,0 |  |  |  |
|  | 32.9. пр. Энгельса д.72-а п.1,2, 74-а | ремонт асфальта дворов.территор.,установка бортов.камня | 170,0 |  |  |  |
|  | 32.10. ул. Б.Воробьевская д.26 | ремот асфальта дворов.территор. | 122,5 |  |  |  |
|  | 32.11. 5 Первомайская д.4 | ремот асфальта дворов.территор. | 140,0 |  |  |  |
|  | 32.12. ул. Жугина д.10 | асфальтирование придомовой территории | 105,0 |  |  |  |
|  | 32.13. ул. Жугина д.12 | асфальтирование придомовой территории | 122,0 |  |  |  |
|  | 32.14. ул. Б.Хмельницкого д.3 | асфальтирование придомовой территории | 122,0 |  |  |  |
|  | 32.15. пер. Столярный д.29 | асфальтирование придомовой территории | 150,0 |  |  |  |
|  | 32.16. ул. 2Талицкая д.4,6 | асфальтирование придомовой территории | 183,2 |  |  |  |
|  | 32.17. Тэц 3 д..26 | асфальтирование придомовой территории | 238,0 |  |  |  |
|  | 32.18. 1 Полевая д4 | асфальтирование придомовой территории | 238,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 2725,7 |  |  |  |
| 33 | 33.1. пр.Ленина д.69 | ремонт асфальта дворов.территор. | 220,0 | 3 года | до 15.07.2007 | 117 |
|  | 33.2. пр.Ленина д.73 | ремонт асфальта дворов.территор. | 270,0 |  |  |  |
|  | 33.3. ул.Генкиной д.58 | ремонт асфальта дворов.территор. | 200,0 |  |  |  |
|  | 33.4. ул. Генкиной д.60 | ремонт асфальта дворов.территор. | 140,0 |  |  |  |
|  | 33.5. ул. Н Неман д.91 | ремонт асфальта дворов.территор. | 250,0 |  |  |  |
|  | 33.6. ул. Н Неман д.83 | ремонт асфальта дворов.территор. | 140,0 |  |  |  |
|  | 33.7. ул. Калинина д.8 | ремот асфальта дворов.территор. | 250,0 |  |  |  |
|  | 33.8. ул. 8 Марта д.25 | ремот асфальта дворов.территор. | 180,0 |  |  |  |
|  | 33.9. ул. Набережная д.5 | ремот асфальта дворов.территор. | 220,0 |  |  |  |
|  | 33.10. пр.Текстильщиков д.5-г | асфальтирование придомовой территории | 140,0 |  |  |  |
|  | 33.11. ул.Смирнова д.93/2 | асфальтирование придомовой территории | 470,0 |  |  |  |
|  | 33.12. ул. Огородная д.1-а | асфальтирование придомовой территории | 120,0 |  |  |  |
|  | 33.13. ул. Огородная д.5 | асфальтирование придомовой территории | 120,0 |  |  |  |
|  | 33.14. ул.Хлебникова д.48 | асфальтирование придомовой территории | 240,0 |  |  |  |
|  | 33.15. ул. Хлебникова д.58 | асфальтирование придомовой территории | 140,0 |  |  |  |
|  | 33.16. ул. Хлебникова д.52 | асфальтирование придомовой территории | 140,0 |  |  |  |
|  | 33.17. пр. Строителей д.29 | асфальтирование придомовой территории | 140,0 |  |  |  |
|  | 33.18. ул. Пушкина д.7 | асфальтирование придомовой территории | 350,0 |  |  |  |
|  | 33.19. ул. Пушкина д.,5 | асфальтирование придомовой территории | 175,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 3905,0 |  |  |  |
| 34 | 34.1. ул. Громобоя д.32-а | ремонт асфальта дворов.территор. | 84,0 | 3 года | до 15.07.2007 | 55 |
|  | 34.2. ул.Багаева д.37 | ремот асфальта дворов.территор. | 70,0 |  |  |  |
|  | 34.3. ул.Багаева д.33 | ремот асфальта дворов.территор. | 128,0 |  |  |  |
|  | 34.4. ул. Б.Хмельницкого 30 | ремот асфальта дворов.территор. | 123,0 |  |  |  |
|  | 34.5. ул. Некрасова д.39-а | асфальтирование придомовой территории | 53,0 |  |  |  |
|  | 34.6. ул. Любимова д.18 | асфальтирование придомовой территории | 210,0 |  |  |  |
|  | 34.7. ул. Кавалерийская д 16 | асфальтирование придомовой территории | 70,0 |  |  |  |
|  | 34.8. пер. Коммунальный д.22 | ремот отмостки | 35,0 |  |  |  |
|  | 34.9. ул. Пролетарская д.2 | асфальтирование придомовой территории | 21,0 |  |  |  |
|  | 34.10. ул. Панина д.17 | асфальтирование придомовой территории | 70,0 |  |  |  |
|  | 34.11. Мн 30 д.13 | асфальтирование придомовой территории | 105,0 |  |  |  |
|  | 34.12. ул. Ноздрина д.7 | ремот отмостки | 110,0 |  |  |  |
|  | 34.13. ул. Крутицкая д.31 | ремот отмостки | 105,0 |  |  |  |
|  | 34.14. ул. Бубнова д.76 | асфальтирование придомовой территории | 70,0 |  |  |  |
|  | 34.15. ул. Солнечная д.12 | асфальтирование придомовой территории | 104,5 |  |  |  |
|  | 34.16. ул. 2 Нагорная д.20 | асфальтирование придомовой территории | 113,8 |  |  |  |
|  | 34.17. ул.. Мира д.5 | асфальтирование придомовой территории | 55,0 |  |  |  |
|  | 34.18. ул. Жаворонкова д.38 | асфальтирование придомовой территории | 95,0 |  |  |  |
|  | 34.19 ул.2 Лагерная д.55 | асфальтирование придомовой территории | 75,0 |  |  |  |
|  | 34.20. ул. 7 Санаторная д.29 | асфальтирование придомовой территории | 135,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 1832,3 |  |  |  |
| 35 | 35.1. ТЭЦ 3 д.10 | асфальтирование придомовой территории | 300,0 | 3 года | до 15.07.2007 | 79 |
|  | 35.2. ул. 1 Полевая д 6 | асфальтирование придомовой территории | 105,0 |  |  |  |
|  | 35.3. ул. Володарского д.66,ул. Захарова д.30 | асфальтирование придомовой территории | 245,0 |  |  |  |
|  | 35.4. ул. Тимирязева 4 | асфальтирование придомовой территории | 200,0 |  |  |  |
|  | 35.5. ул. 2 Ключевая д.1-б | асфальтирование придомовой территории | 230,0 |  |  |  |
|  | 35.6. пр.Строителей д.12,14 | асфальтирование придомовой территории | 520,0 |  |  |  |
|  | 35.7. ул. 4 Меланжевая д.4,6 | асфальтирование придомовой территории | 210,0 |  |  |  |
|  | 35.8. ул. 10 Проезд д.20 | асфальтирование придомовой территории | 105,0 |  |  |  |
|  | 35.9. ул. 10 Проезд д.16 | асфальтирование придомовой территории | 210,0 |  |  |  |
|  | 35.10. Кохомское шоссе д.2 | асфальтирование придомовой территории | 245,0 |  |  |  |
|  | 35.11. Кохомское шоссе д.11 | асфальтирование придомовой территории | 245,0 |  |  |  |
|  | 35.12. ул. Каравайковой д.50 | асфальтирование придомовой территории | 35,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 2650,0 |  |  |  |
| 36 | 36.1.пр. Текстильщиков д.3 | замена лифта | 800,0 | 3 года | до 01.09.2007 | 72 |
|  | 36.2. пр. Текстильщиков д 7 | замена лифта | 800,0 |  |  |  |
|  | 36.3.пр.Строителей 24 | замена лифта | 800,0 |  |  |  |
|  |  | итого по лоту: | 2400,0 |  |  |  |
| 37 | ул.2 Каменная, д.8 | газификация, система отопления | 160,0 | 3 года | до 01.08.2007 | 5 |
|  |  | итого по лоту: | 160,0 |  |  |  |
| 38 | ул.Парижской Коммуны,5, корпус №8 | капитальный ремонт систем водопровода и канализации | 1330,257 | 2 года | 2-3 кв.2007 | 40 |
|  |  | итого по лоту: | 1330,257 |  |  |  |
| 39 | ул.Парижской Коммуны,5, инфекционное отделение №5 | замена оконных блоков | 576,772 | 2 года | 2-3 кв.2007 | 17 |
|  |  | итого по лоту: | 576,772 |  |  |  |
| 40 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4", ул. Комсомольская, д.52 | общестроительные работы по ремонту актового зала и музея | 682,0 | 1 год | до 10.06.2007 | 20 |
|  |  | итого по лоту: | 682,0 |  |  |  |