**Извещение о проведении открытого конкурса (Размещение заказа для субъектов малого предпринимательства)**

Номер извещения: 0133300001713000801

Наименование открытого конкурса: Содержание, ремонт ливневой канализации

Способ размещения заказа: Открытый конкурс

Уполномоченный орган

Наименование: Администрация города Иванова

Место нахождения: Российская Федерация, 153000, Ивановская обл, Иваново г, площадь Революции, 6, 406

Почтовый адрес: Российская Федерация, 153000, Ивановская обл, Иваново г, площадь Революции, 6, 406

Контактная информация

Размещение заказа осуществляется уполномоченным органом

Почтовый адрес: Российская Федерация, 153000, Ивановская обл, Иваново г, площадь Революции, 6, 406

Адрес электронной почты: t.lopukhova@ivgoradm.ru

Телефон: +7 (4932) 594607

Факс:

Контактное лицо: не указано

Предмет контракта

Предмет контракта: Содержание, ремонт ливневой канализации

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 998 552,00

Российский рубль

Классификация товаров, работ, услуг: 9010010 Услуги по канализации отходов

Заказчики:

Управление благоустройства Администрации города Иванова

Место нахождения: Российская Федерация, 153000, Ивановская обл, Иваново г, пл.Революции, д.6, оф.1203

Почтовый адрес: Российская Федерация, 153000, Ивановская обл, Иваново г, пл.Революции, д.6, оф.1203

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 998 552,00 Российский рубль

Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг: Указано в прикрепленном файле документации

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Улично-дорожная сеть города Иванова, Вокзальная площадь

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Срок выполнения работ на 1 этап: - минимальный: 10 календарных дней с момента заключения контракта; - максимальный: 14 календарных дней с момента заключения контракта. Срок выполнения работ на 2 этап: - минимальный: 22 календарных дня с момента заключения контракта; - максимальный: 30 календарных дней с момента заключения контракта. Срок выполнения работ на 3 этап: - минимальный: 33 календарных дня с момента заключения контракта; - максимальный: 45 календарных дней с момента заключения контракта.

Обеспечение заявки:

Размер обеспечения: 99 971,04 Российский рубль Срок и порядок предоставления обеспечения: Участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе представляют документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки в размере, выраженном в рублях и указанном в Информационной карте конкурса

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств:

Номер расчетного счета: 40302810000005000036

Номер лицевого счета: 007992720

БИК: 042406001

Обеспечение исполнения контракта:

Размер обеспечения: 499 855,20 Российский рубль

Срок и порядок предоставления обеспечения: Подрядчик обязан представить заказчику на момент заключения контракта обеспечение исполнения контракта способом, определенным самостоятельно, исходя из следующих видов обеспечения: безотзывной банковской гарантии или залога денежных средств, в т. ч. в форме вклада (депозита).

Иная информация:

Информация о конкурсной документации

Срок предоставления документации: c 13.09.2013 по 14.10.2013

Место предоставления документации: 153000, Российская Федерация, Ивановская область, г. Иваново, пл. Революции, д. 6

Порядок предоставления документации: Конкурсная документация выдается по адресу: г. Иваново, пл. Революции д. 6, каб. 504 ежедневно с 8.40 до 12.00 и 12.45 до 16.00 кроме выходных и праздничных дней.

Официальный сайт, на котором размещена информация о конкурсной документации: www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации

плата не требуется

Информация о конкурсе

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, каб. 220

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (время местное): 14.10.2013 11:00

Место рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, каб. 220

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе (время местное): 15.10.2013

Место подведения итогов открытого конкурса: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, каб. 220

Дата подведения итогов открытого конкурса: 15.10.2013

Опубликовано: 13.09.2013