- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «01» ноября 2007 г.

Регистрационный №824

| Заказчик | Муниципальное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №39» |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 44 |
| Адрес электронной почты |  |
| Контактное лицо | Чухина Ирина Николаевна |
| Номер контактного телефона | 38-43-66 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.519, Плечкина Анна Александровна |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 09.11.2007 г. 15-30 |

| Наименование выполняемых работ |  |  | Характеристики выполняемых работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт системы электроснабжения в МУ СОШ № 39 -3 этап |  |  | Качественные характеристики работ | Соответствие требованиям проектно-сметной и нормативно-технической документации для данного вида работ (с проектно-сметной документацией можно ознакомиться у Заказчика). Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, использовать качественные материалы, соответствующие стандартам и техническим условиям, и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. В случае снижения начальной цены контракта более чем на 3% указать, за счет каких факторов подрядчик предлагает снизить стоимость по сравнению с начальной ценой. Если экономия достигается по статье материалы – указать вид материала. Обоснование снижения стоимости выполнения работ проводится с определением источников снижения начальной цены. Снижение затрат должно быть обоснованным. Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к сметной стоимости выполнения работ. В расчете обоснования снижения стоимости не должно быть арифметических ошибок. |  |  |
|  |  |  | Технические характеристики работ | Ремонтно-строительные, электромонтажные работы, испытания и измерения электрооборудования в соответствие с ведомостью объемов работ), сдача надзорным органам. |  |  |
|  |  |  | Требования к безопасности работ | 1.Наличие лицензий Минэнерго, Госстроя на проектные, электромонтажные работы, зарегистрированная ЭТЛ |  |  |
|  |  |  | Требования к результатам работ | Гарантийный срок на произведенные работы не менее 24 месяца со дня подписания акта выполненных работ. Выполнение работ должно производится под авторским надзором проектной организации. Составление технического отчета по результатам испытаний и измерений выполненных работ, сдача работ надзорным органам |  |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. | Количество |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
|  | 1 | Демонтаж светильников с лампами накаливания |  |  | 100 шт. | 0,24 |
|  | 2 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами |  |  | 100 шт. | 0,8 |
|  | 3 | Демонтаж электропроводки |  |  | 100 м | 2,3 |
|  | 4 | Демонтаж выключателей, розеток |  |  | 100 шт. | 0,4 |
|  | 5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах |  |  | 100 м | 0,4 |
|  | 6 | Демонтаж проводов из труб |  |  | 100 м | 0,3 |
|  | 7 | Демонтаж кабеля |  |  | 100 м | 0,40 |
|  | 8 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см |  |  | 100 шт. | 0,10 |
|  | 9 | Пробивка борозд в кирпичных стенах |  |  | 100 м | 0,4 |
|  | 10 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям |  |  | 100 м | 4,00 |
|  | 11 | Трубы стальные по установленным конструкциям до 25 мм |  |  | 100 м | 0,50 |
|  | 12 | Затягивание проводов в проложенные трубы сумм. сечением до 16 мм2) |  |  | 100 м | 4,50 |
|  | 13 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 6 мм2) |  |  | 100 м | 4,50 |
|  | 14 | Заземляющие проводники |  |  | 100 м | 0,30 |
|  | 15 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. |  |  | 100 жил | 0,9 |
|  | 16 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 |  |  | шт. | 18 |
|  | 17 | Выключатель электрический |  |  | 100 шт. | 0,3 |
|  | 18 | Светильники с люминесцентными лампами |  |  | 100 шт. | 0,90 |
|  | 19 | Монтаж короба по стенам и потолкам |  |  | 100 м | 0,45 |
|  | 20 | Прокладка проводов в коробах |  |  | 100 м | 0,60 |
|  | 21 | Розетка штепсельная трехполюсная |  |  | 100 шт. | 0,2 |
|  | 22 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый |  |  | 100 шт. | 0,15 |
|  | 23 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота, ширина, мм, до 1200*1000 |  |  | шт. | 1,00 |
|  | 24 | Светильники с люминесцентными лампами, в подвесных потолках с количеством ламп до 4-х |  |  | 100 шт. | 0,12 |
|  | 25 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 |  |  | шт. | 3 |
|  | 26 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А |  |  | шт. | 12 |
|  | 27 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до100 А |  |  | шт. | 1 |
|  | Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром |  |  | 1 линия | 18 |
|  | 2 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль |  |  | 1 токопр. | 0,5 |
|  | 3 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 100 точек | 4 |
|  | 2 | Снятие характеристик выключателя автоматического |  |  | 1 ед. | 9 |
|  | 3 | Снятие характеристик УЗО |  |  | 1 ед. | 2 |

| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 250,0 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | В цену контракта входят все расходы (стоимость работ, материалов, НДС, транспортные расходы, налоги и сборы) |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 44 МУ СОШ №39 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | До 01.12.2007 г. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата выполненных работ производится в форме безналичного расчета на основании смет, соответствующих условиям п. 2.2. настоящего контракта, счетов-фактур, актов выполненных работ после подписания акта выполненных работ и при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту до 31 декабря 2007 года. |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 5 дней с момента подписания и размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Директор МУ СОШ № 39                                                                                 И.Н. Чухина

Котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах |  |

| Наименование выполняемых работ | Цена работ, тыс. руб. |
| --- | --- |

(Наименование участника размещения заказа), согласно исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок       № ______ от _________.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

Проект

Муниципальный контракт  № ____

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Иваново								                «___» _______ 2007 г.

МУ СОШ № 39 управления образования   г. Иваново,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Чухиной И.Н.заведующей Вареевой А.Нинат № 20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000, действующей на основании Устава, с одной стороны, МУ «ЦБ №4» управления образования г. Иваново, именуемая в дальнейшем «ПЛАТЕЛЬЩИК» в лице директора Четвериковой Л.В., действующей на основании Устава, со второй стороны и ________________________, именуемый (ое)  в  дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в  лице ____________________________________,   действующего на основании ___________  , с третьей стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства  выполнить   ремонт системы электроснабжения ( 3 этап ) в муниципальном учреждении  школа №39 по адресу: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 44  на условиях настоящего контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять, а Плательщик  оплатить результат работы в порядке и на условиях настоящего контракта.

1.3. Срок выполнения работ до  01.12. 2007 г.

Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

2.  Цена контракта, порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _____________________  рублей. Указанная в настоящем пункте цена включает в себя все расходы (стоимость работ, материалов, НДС, транспортные расходы, налоги и сборы).

2.2. Объем и стоимость работ определяются в соответствии с утвержденной сметой. Проектно-сметная документация является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.3. Оплата выполненных работ производится в форме безналичного расчета на основании смет, соответствующих условиям п. 2.2. настоящего контракта, счетов-фактур, актов выполненных работ после подписания акта выполненных работ и при условии  надлежащего выполнения Подрядчиком своих  обязательств по настоящему контракту до 31 декабря 2007 года.

3. Права и обязанности сторон

3.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:

3.1.1. качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, использовать качественные материалы, соответствующие стандартам и техническим условиям, и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество.

Гарантийный срок на произведенные работы составляет 24 мес. с момента подписания акта выполненных работ.

Подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки выполненных работ в срок, установленный Заказчиком;

3.1.2. передать результат выполненных работ Заказчику;

3.1.3. безвозмездно устранить по первому требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный Заказчиком;

3.1.4. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, проектов, другие нормативные акты в области строительства и лицензирования строительной деятельности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и электробезопасности.

В случае нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик возмещает весь ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам, в том числе работникам Подрядчика и Заказчика;

3.1.5. в случае изменений реквизитов и банковских счетов  письменно уведомить об этом Заказчика в 5-дневный срок. В случае нарушения указанного условия Подрядчик несет ответственность за все возникшие в результате этого неблагоприятные последствия;

3.1.6. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему контракту лично, без привлечения субподрядчиков;

3.1.7. по требованию Заказчика за свой счет вскрыть указанную Заказчиком часть скрытых работ, а затем восстановить ее, также за свой счет, в срок, указанный Заказчиком, с соблюдением условий о качестве и иных условий настоящего контракта;

3.1.8. во время выполнения работ осуществлять своими силами и за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с  указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:

3.2.1. в течение 10 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 1.3. контракта, иных сроков выполнения работ, установленных приложениями к настоящему контракту, осмотреть и принять результат работы по акту выполненных работ, а при обнаружении недостатков в работе либо отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, - немедленно сообщить об этом Подрядчику.

3.2.2. утвердить смету на выполнение работ в соответствии с п. 2.2. настоящего контракта.

3.3. ЗАКАЗЧИК имеет право:

3.3.1. проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

3.3.2. устранять недостатки работ своими силами, поручать устранение недостатков третьим лицам и требовать у Подрядчика возмещения всех расходов, связанных, с устранением недостатков.

3.4. Если Заказчик принял работу без проверки, то он не лишается права ссылаться на явные недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки работы.

3.5. При уклонении Заказчика от приема выполненных работ Подрядчик не имеет права продавать результат работ.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

4.2. За нарушение сроков выполнения работ, указанных в пунктах. 1.3., 3.1.1., 3.1.3., 3.1.7. настоящего контракта, приложениями к настоящему контракту,  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.

4.3. За невыполнение обязанностей, предусмотренных п. 3.1.8 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % от цены контракта, а также пеню в размере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки вывоза строительного мусора и принадлежащего Подрядчику имущества.

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков,  если отступления в работе от условий контракта подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

4.5. Уплата неустойки не освобождает сторону от выполнения обязательств или устранения нарушений.

4.6. Подрядчик возмещает Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта.

4.7. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный третьим лицам, во время исполнения обязательств по настоящему контракту.

5. Порядок разрешения разногласий

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе подписания и исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

6. Заключительные условия

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязанностей.

6.2. Заказчик имеет право в соответствии с законодательством РФ отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результатов работы, письменно уведомив об этом Подрядчика.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, согласованы и подписаны уполномоченными представителями сторон.

6.4. Во всем ином, не урегулированном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК: МУ СОШ  № 39 управления образования г. Иваново

- г. Иваново, ул. Парижской Коммуны. 44

- ПЛАТЕЛЬЩИК:  «МУ ЦБ №4» УОА ИНН 3731024436 КПП 370201001 р/с  40204810900000000019 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл., г. Иваново БИК 042406001

Директор               ______________ Л. В. Четверикова

ПОДРЯДЧИК: ____________________________________________________

ИНН/КПП__________________________________________________________

Юридический и фактический адрес, тел.,________________________________

р/с________________________________________________________________

Лицензии___________________________________________________________