СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ

_________________                                                                                                                                          Марков Н.А.

«16» мая    2008 года

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №______ от 15.05.08

«Асфальтирование  территории школы №4 по ул. Комсомольской, д.52 в г. Иваново»

Составлен в базовых ценах: 2001 г. по состоянию на 2 квартал 2008 г.

Сметная стоимость работ:__________ 235 424 руб.

Трудоемкость работ:  _____________  196 чел. час

Средства на оплату труда:__________ 12 799 руб.

| № п/п | Обоснование цен | Наименование работ и затрат | Кол-во | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс.маш | всего | зарплата | экс.маш | затр.тр.маш. |  |
|  |  |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП.маш | единич. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68- 9-1 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 0,046 1000 м2 | 19932,31 568,26 | 7658,79 508,03 | 917 | 26 | 352 23 | 87,29 56,89 | 4,02 2,62 |
| 2. | ТЕРр68 -15 -2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2 | 0,7 100 м2 | 5257,52 416,79 | 704,43 57,78 | 3680 | 292 | 493 40 | 62,3 6,47 | 43,61 4,53 |
| 3. | ТЕР27- 07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см [:(К3 =1,1; Кэм=1,1 ;Ктр=1,1)] | 5,3 100 м2 | 410,72 124,58 | 109,87 0,85 | 2177 | 660 | 582 | 16,63 0,08 | 88,15 0,41 |
|  | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | 37,842 Т | 1912,24 |  | 72363 |  |  |  |  |
| 4. | ТЕР27- 07-001-2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1:(К3=1,1;Кэм=1,1;Ктр=1,1)] | 10,6 100 м2 | 35,91 19,12 | 16,79 0,00 | 381 | 203 | 178 0 | 2,55 0,00 | 27,05 0,00 |
|  | 410- 9010 | Смесь асфальтобетонная | 12,826 Т | 1912,24 |  | 24526 |  |  |  |  |
| 5. | ТЕР27- 07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см [:(К3 =1,1; Кэм=1,1; Ктр=1,1)] Cмесь асфальтобетонная | 2 100 м2 | 410,72 124,58 | 109,87 0,85 | 821 | 249 | 220 2 | 16,63 0,08 | 33,26 0,15 |
|  | 410- 9010 | Cмесь асфальтобетонная | 14,28 Т | 1912,24 |  | 27307 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | СССЦ-II-2008 | Перевозка и транспортировка демонтированного асфальта до 10 км | 8,2 т | 81,75 |  | 670 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 132 842 | 1430 | 1 825 70 |  | 196,09 7,71 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах погрузка и транспортировка асфальта |  |  |  |  |  | 124 196 670 |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 132 842 | 1430 | 1825 70 |  | 196,09 7,71 |
| В том числе основные материалы в ценах погрузка и транспортировка асфальта |  |  |  |  |  | 124 196 670 |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата |  | 1 430 х 8,95 |  | 12 799 |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  | 1 825 х 3,54 |  | 6 461 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  | 4 721 х 4,43 |  | 20 914 |  |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 124 196 |  |  |  |  |
|  | Погрузка и транспортировка асфальта |  |  |  |  | 670 |  |  |  |  |
| Заготовительно-складские и транспортные расходы от СМ |  |  |  |  | 124 196 | 6 210 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  | 171 250 |  |  |  |  |
| Наименование затрат |  |  |  |  |  |  | ФОТ | Процент + "К" | Сумма в рублях |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 250 |  |
| Накладные расходы (Ремонт: благоустройство) |  |  |  |  |  | 381Х8,95 |  | 104 х 0,94 | 3 334 |  |
| Накладные расходы (Автомобидьные дороги) |  |  |  |  |  | 1 119 х 8,95 |  | 142 х 0,94 | 13 368 |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 702 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 952 |  |
| Сметная прибыль (Ремонт: благоустройство) |  |  |  |  |  | 381Х8,95 |  | 60 | 2 046 |  |
| Сметная прибыль (Автомобильные дороги) |  |  |  |  |  | 1 119 х 8,95 |  | 95 | 9 514 |  |
| Итого сметной при были |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 560 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 512 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 912 |  |
| В С Е Г О |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 424 |  |