- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата: 26.04.2010

Регистрационный № 205

| Заказчик | Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 21 |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, ул. Арсения, 33/16 |
| Адрес электронной почты | school21@ivedu.ru |
| Контактное лицо заказчика | Орехова Наталья Витальевна |
| Номер контактного телефона | (4932) 32-45-19 |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 519, Администрация города Иванова |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 07.05.2010 до 15 час. 30 мин. |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт путей эвакуации старого здания | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП и локальной сметой. Качественное выполнение всех работ, использование материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, или иные документы, удостоверяющие их качество. Материалы должны поставляться в стандартной заводской упаковке. Объем выполненных работ, материалы должны соответствовать смете. Работы выполняются по дизайнерскому проекту. Заказчиком осуществляется технический и дизайнерский контроль. Наличие у участников размещения заказа документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта: - свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, о допуске к работам, выполнение которых является предметом муниципального контракта*, (* для видов работ, включенных в «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 09.12.2008 № 274) |  | Согласно локальной смете и ведомости объемов работ |
|  | Требование к техническим характеристикам товаров, работ, услуг | В соответствии с локальной сметой. Все материалы должны соответствовать заявленным в смете. Краска для стен и потолка должна отвечать следующим требованиям: высококачественная вододисперсионная краска, глянец — полуматовый, поверхность устойчива к мытью, с высокой степенью эксплуатации и требующая частого ухода. Цвет потолка – белый, цвет стен – на выбор заказчика; В основе краски содержится большое количество влагостойких полимеров, которые образуют устойчивую полуматовую пленку. Краска не боится постоянного мытья, бытовой химии и большого количества воды. При использовании щетки глянцевые пятна не образуются. Предназначена для окрашивания оштукатуренных, гипсокартонных плит. Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения предназначена для укрепления слабых, легко осыпающихся старых поверхностей, а так же для уменьшения впитывающей способности бетонных, кирпичных, гипсокартонных и других пористых поверхностей перед последующей окраской водно-дисперсионными лакокрасочными материалами, в сухих помещениях. Комплект материалов, необходимых для создания перегородки, состоит из профильного металлического каркаса, обшитого с обеих сторон гипсоволокнистыми листами в один слой. Межкомнатные распашные нестандартные двери, фанерованные шпоном светлый орех. На вид древесина монотонная, блестящая, без ярко выраженных узоров. Специальный уплотнитель, врезанный в коробку, изолирует помещение от внешних шумов. Фурнитура: ручки дверные, петли дверные цвет – английская бронза, ригели – бронза, доводчики в цвет дверного полотна. Устройство дверного полотна выполняется в соответствии с проектом муниципального контракта, локальной сметы и ведомости объемов работ. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительства и лицензирования строительной деятельности. Обеспечить соблюдение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды во время проведения работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке. |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Работы вести по гибкому графику производства работ, являющимся поэтапным календарным планом, в работающем учреждении по согласованию с руководством. Каждый вид выполненных работ по отдельному этапу (согласно пунктов сметы) подписывается обеими сторонами составив промежуточный акт приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3. При проведении скрытых работ (работы, которые скрываются последующими работами и конструкциями) подрядчик предоставляет Заказчику акт на скрытые работы, с выходом представителей сторон контракта на объект, в сроки и время, назначенные Заказчиком. Осуществлять своими силами и за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, после каждого этапа (согласно пунктов сметы) не допускать захламление территории Заказчика. Гарантийный срок выполненных работ - 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа (устанавливаются Заказчиком, уполномоченным органом) | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 487,833 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость товара, транспортные расходы, разгрузку, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Арсения, д.33/16 Муниципальное общеобразовательное учреждение – лицей № 21 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 21 календарного дня с момента подписания контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата выполненных работ производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании смет, счетов, акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости работ и затрат(форма КС-3) после проверки представителям Заказчика, специалистом муниципального учреждения по проектно-документальному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности и финансово-казначейского управления администрации города Иванова с учетом выявленных замечаний, недостатков, и при условии полного и надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту до 31.12.2010. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее 19.05.2010 и не позднее 21.05.2010 |

Уважаемые подрядчики, перед подачей заявки, рекомендуется выйти на объект!

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94). Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «26» апреля 2010 г.

Регистрационный № 205

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения  об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |

Предложение участника размещения заказа.

| Наименование выполняемых работ | Цена работ, руб. | Сведения о включенных или не включенных в цену работ расходах |
| --- | --- | --- |
| Текущий ремонт путей эвакуации старого здания |  | Цена включает все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость товара, транспортные расходы, разгрузку, налоги, сборы и другие обязательные платежи |

Цена муниципального контракта ______________________________руб., в т.ч. НДС___________.

(сумма прописью)

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

_______________________________________________ , согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 205 от 26.04.2010, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

Проект

Муниципальный контракт  № _________

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Иваново							               «_____» __________ 2010 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение – лицей № 21, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Писаревой Нины Юрьевны, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________, действующего на основании ______________________,  свидетельства СРО  «О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» №  _____________________________ от «_____» ______________, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___________________________ № ________заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению следующих видов  работ: Текущий ремонт путей эвакуации старого здания  (далее именуемые – «Работы») в соответствии со Сметой, а также графиком производства работ (далее по тексту - «График») (Приложение № 1 к настоящему контракту), который является поэтапным календарным планом выполнения работ.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы в порядке и на условиях настоящего контракта.

1.3. Срок выполнения работ устанавливается в течение 21 календарного дня с момента подписания контракта. Работы должны выполняться по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с администрацией МОУ- лицей №21

До начала работ Подрядчик должен:

-  представить копию приказа о назначении лица, ответственного за выполнение работ;

- представить список сотрудников, заверенный подписью и печатью руководителя организации, допущенных к выполнению работ с указанием их ФИО и паспортных данных.

Сроки выполнения отдельных этапов работ, а также последовательность выполнения работ устанавливается графиком. Моментом завершения работ по отдельному этапу является момент подписания обеими сторонами промежуточного акта приемки выполненных работ, составленного по форме КС-2, КС-3. Моментом завершения работ в целом по настоящему Контракту является день подписания сторонами акта приемки положительного результата работ (Приложение №3 к настоящему контракту). Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

1.4. Работы по настоящему контракту выполняются из материалов Подрядчика.

2.  Цена контракта, порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _____________________________________руб.  в т.ч. НДС________.

Цена включает все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость товара, транспортные расходы, разгрузку, налоги, сборы и другие обязательные платежи

Цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 2.2.

2.2. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.3. Объем определяется в соответствии с утвержденной локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.4. Оплата выполненных работ производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика: расчет будет произведен на основании смет, соответствующих условиям п. 2.3. настоящего контракта, счетов, акта выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) после проверки представителями Заказчика, специалистом муниципального учреждения по проектно-документальному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности и финансово-казначейского управления администрации города с учетом выявленных замечаний, недочетов, и при условии полного и надлежащего выполнения Подрядчиком своих  обязательств по настоящему контракту до 31.12.2010.

3. Права и обязанности сторон

3.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:

3.1.1. Перед началом проведения ремонтных работ,  провести осмотр объекта с выходом на место совместно с представителем Заказчика. Предоставить: копию приказа о назначении лица, ответственного за выполнение работ, списки работников с указанием Ф.И.О., паспортных данных, отметкой о прохождении ими инструктажа по ОТ и ПБ, заверенные подписью руководителя и печатью.

3.1.2. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, использовать качественные материалы, соответствующие стандартам и техническим условиям, и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество:

Краски для стен и потолка должны отвечать следующим требованиям: высококачественная вододисперсионная краска, глянец — полуматовый, поверхность устойчива к мытью, с высокой степенью эксплуатации и требующая частого ухода. Цвет потолка – белый, цвет стен – на выбор заказчика; В основе краски содержится большое количество влагостойких полимеров, которые образуют устойчивую полуматовую пленку. Краска не боится постоянного мытья, бытовой химии и большого количества воды. При использовании щетки глянцевые пятна не образуются.

Предназначена для окрашивания оштукатуренных,  гипсокартонных плит.

Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения предназначена для укрепления слабых, легко осыпающихся старых поверхностей, а так же для уменьшения впитывающей способности бетонных, кирпичных, гипсокартонных и других пористых поверхностей перед последующей окраской водно-дисперсионными лакокрасочными материалами, в сухих помещениях.

Комплект материалов, необходимых для создания перегородки (Приложение № 5), состоит из профильного металлического каркаса, обшитого с обеих сторон гипсоволокнистыми листами в один слой.

Межкомнатные распашные нестандартные двери, фанерованные шпоном светлый орех. На вид древесина монотонная, блестящая, без ярко выраженных узоров. Специальный уплотнитель, врезанный в коробку, изолирует помещение от внешних шумов. Фурнитура: ручки дверные, петли дверные  цвет – английская бронза, ригели – бронза, доводчики в цвет дверного полотна. Устройство дверного полотна должно соответствовать схеме указанной в приложении № 5:

Подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные в течение гарантийного срока, все дефекты и недостатки выполненных работ в срок, установленный Заказчиком.

3.1.3. Передать результат выполненных работ Заказчику.

3.1.4. Безвозмездно устранить по первому требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный Заказчиком.

3.1.5. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, проектов, другие нормативные акты в области строительства и лицензирования строительной деятельности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и электробезопасности.

В случае нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик возмещает весь ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам, в том числе работникам Подрядчика и Заказчика.

3.1.6. В случае изменений реквизитов и банковских счетов  письменно уведомить об этом Заказчика в 5-дневный срок. В случае нарушения указанного условия Подрядчик несет ответственность за все возникшие в результате этого неблагоприятные последствия.

3.1.7. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему контракту лично, без привлечения субподрядчиков.

3.1.8.По требованию Заказчика за свой счет вскрыть указанную Заказчиком часть скрытых работ, а затем восстановить ее, также за свой счет, в срок, указанный Заказчиком, с соблюдением условий о качестве и иных условий настоящего контракта.

3.1.9.Работы вести по гибкому графику, являющимся поэтапным календарным планом, в работающем учреждении по согласованию с руководством.   Каждый вид выполненных работ по отдельному этапу (согласно пунктов сметы) подписывается обеими сторонами составив промежуточный акт приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3. При проведении скрытых работ (работы которые скрываются последующими работами и конструкциями) подрядчик предоставляет Заказчику акт на скрытые работы (Приложение №4), с выходом представителей сторон  Контракта на объект, в сроки и время, назначенные Заказчиком.

3.1.10. Поставить на объект работ все необходимые материалы технологическое и иное оборудование, необходимое для производства работ, конструкции, изделия и инвентарь надлежащего качества, а также осуществить их доставку, разгрузку, складирование и хранение в соответствии с действующими нормами и правилами.

3.1.11. Во время выполнения работ осуществлять своими силами и за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с  указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

3.1.12. Обеспечить представителям Заказчика доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия контракта для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов.

3.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

3.2.1. До начала работ предоставить Подрядчику объект работ с составлением письменного акта передачи объекта по форме в соответствии с Приложением № 2, в котором указывается его состояние до производства работ по настоящему Контракту. Акт составляется и подписывается сторонами в момент передачи объекта.

3.2.2. В течение всего времени действия настоящего Контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ путем:

визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

проведения экспертизы  технического дизайнерского контроля или получения заключения  специалистов о качестве: материалов, проведения работ, результата работ и наличие соответствующей документации   Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке.

Несоответствием работ является:

несоответствие Смете объемов и состава работ;

несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

несоответствие Графику сроков выполнения работ;

несоответствие результата работ требованиям, указанным в пункте 1.1 настоящего Контракта.

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов,  выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

Заказчиком  осуществляется технический и дизайнерский контроль.

3.2.3. В течение 5 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 1.4. контракта, иных сроков выполнения работ, установленных приложениями к настоящему контракту, осмотреть и принять результат работы по акту выполненных работ, а при обнаружении недостатков в работе либо отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, - немедленно сообщить об этом Подрядчику.

3.3. ЗАКАЗЧИК имеет право:

3.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.2. Устранять недостатки работ своими силами, поручать устранение недостатков третьим лицам и требовать у Подрядчика возмещения всех расходов, связанных, с устранением недостатков.

3.4. Если Заказчик принял работу без проверки, то он не лишается права ссылаться на явные недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки работы.

3.5. При уклонении Заказчика от приема выполненных работ Подрядчик не имеет права продавать результат работ.

3.6. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора, отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику, который в течение 5-ти дней обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

4.2. За нарушение сроков выполнения работ, указанных в пунктах. 1.4., 3.1.2., 3.1.4., 3.1.8. настоящего контракта, приложениями к настоящему контракту,  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства в размере одной двадцать первой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

4.3. За невыполнение обязанностей, предусмотренных п. 3.1.10 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % от цены контракта, а также пеню в размере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки вывоза строительного мусора и принадлежащего Подрядчику имущества.

4.4. Подрядчик несет ответственность за случайное уничтожение или повреждение результатов работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также ответственность за повреждение, утрату или порчу любого имущества, относящегося к процессу выполнения работ по настоящему контракту.

4.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % от цены контракта.

4.6. В случае неустранения Подрядчиком недостатков выполненных работ в срок установленный Заказчиком, Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счёт с привлечением третьих лиц с отнесением на счёт Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных недостатков.

4.7. Уплата неустойки не освобождает сторону от выполнения обязательств или устранения нарушений.

4.8. Подрядчик возмещает Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта.

4.9. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный третьим лицам, во время исполнения обязательств по настоящему контракту.

- 5. Приемка работ

5.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.2. Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика, в том числе специалиста муниципального учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности, Финансово-казначейского управления администрации города и представитель управления образования администрации города Иванова.

5.3. Приемка объекта производится в течение 5 дней после получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения работ.

5.4. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки результата работ 2-а экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.

- 6. Гарантии.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с локальной сметой и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

6.2. Срок гарантии выполненных работ составляет 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

- 7. Расторжение контракта.

7.1. Муниципальный Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

7.2. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику пропорционально объему выполненных работ, стоимости выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно с Заказчиком.

8. Заключительные условия

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до  31.12. 2010 г.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, согласованы и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.3. Во всем ином, не урегулированном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик МОУ – лицей № 21

Адрес: г. Иваново, ул. Арсения д. 33/16

ИНН 3728013152

КПП 370201001

р/с 402 048 108 000 000 000 54

БИК 042406001

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл. г.Иванова

Директор МОУ – лицей №21                                             ___________             Н.Ю. Писарева

Исполнитель ________________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________________________

Тел.: _______________________________________________________________________________

ИНН _______________________________________________________________________________

Р/с _________________________________________________________________________________

БИК ________________________________________________________________________________

К/с _________________________________________________________________________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту №            от                   2010 г.

УТВЕРЖДАЮ

___________________________			___________________________										«____»___________2010 г.

# ГРАФИК

производства работ по текущему ремонту лестницы МОУ – лицей №21_________________________________________

по адресу:________________________________

| № п.п | Наименование работ (согласно смете) | Ед. изм. | Количество | Сроки исполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  |  | % | Дата оконч. работ |
|  |  |  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | план |  | Факт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | объем | % |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный за проведение работ по контракту №                от  ______________

Подрядная организация _________________________     Директор   ________________               Печать                              Число

Приложение № 2

к  муниципальному  контракту №___

от «___»___________________2010 г.

АКТ  ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА  РЕМОНТА

Наименование объекта:_____________________________________________________________

Адрес  объекта____________________________________________________________________

Виды  работ______________________________________________________________________

Комиссия  в составе:

Представителей Заказчика__________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

____________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Подрядчика________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Произвели  в  натуре  осмотр  объекта, отведенного  для     ремонта__________________________________________________________________________

по адресу________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

и  составили    настоящий   акт  о  нижеследующем:

1.Объект  отвечает всем  необходимым для производства ремонтных   работ требованиям и  не  имеет  препятствий  для  выполнения  работ, предусмотренных Контрактом.______________________________________________________________________

2.Работы по_________________________________________________________________

не  препятствуют  началу  работ  Подрядчика.

3.Со дня  подписания  настоящего  акта Подрядчика принимает  на себя  полную  ответственность  за  сохранность, безопасность и дальнейшее  использование объекта  до  завершения    ремонта  в  срок, предусмотренный Контрактом.

ОБЪЕКТ РЕМОНТА

Сдал                                                                                                        Принял

представитель  Заказчика                                                                     представитель  Подрядчика

__________________________                                                                _______________________

(фамилия, инициалы)                                                                                (фамилия, инициалы)

«_____»__________2010г.                                                                     «____»__________2010г.

Приложение  № 3

к муниципальному  контракту  №____

от  «_____»_________________2010 г.

АКТ ПРИЕМКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

Наименование  объекта:_________________________________________________________

Адрес  объекта:________________________________________________________________

Виды  работы:_________________________________________________________________

Комиссия  в  составе:

Представитель Заказчика__________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

_________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Представитель  Подрядчика ____________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель Заказчика                                                                     Представитель Подрядчика

______________________                                                                       _______________________

(фамилия, инициалы)                                                                              (фамилия, инициалы)

_____________________                                                                         _______________________

(фамилия, инициалы)                                                                              (фамилия, инициалы)

«___»________2010г.                                                                             «___»__________2010г.

Приложение № 4

к  муниципальному  контракту №___

от «_____»_________________2010 г.

АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

Наименование объекта:___________________________________________________________________

Адрес  объекта:____________________________________________________________________

Виды  работ:_____________________________________________________________________

Комиссия  в составе:

Представителей Заказчика__________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

____________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя

Подрядчика ________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр выполненных работ

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по сметной документации

(, наименование документации,)

3. При выполнении работ применены

(наименование строительных материалов,

(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

(результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных

испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

| 5. Даты: | начала работ | “ |  | ” |  | 2010 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | окончания работ | “ |  | ” |  | 2010 |  | г. |

6. Заключение _______________________________________________________

(о проверке качества выполненных работ и о возможности

__________________________________________________________________

выполнения последующих работ)

Акт составлен в		экземплярах.

Приложения:

Представитель Заказчика                                          Представитель Подрядчика

_______________________                                        _________________________

_______________________                                        _________________________

(фамилия, инициалы)                                                          (фамилия, инициалы)

«___»________2010  г.                                                         «___»__________2010  г.

Приложение № 5

к  муниципальному  контракту №___

от «_____»_________________2010 г.

Требование к техническим характеристикам работ

Все материалы должны соответствовать заявленным в смете.

Краска для стен и потолка должна отвечать следующим требованиям: высококачественная вододисперсионная краска, глянец — полуматовый, поверхность устойчива к мытью, с высокой степенью эксплуатации и требующая частого ухода. Цвет потолка – белый, цвет стен – на выбор заказчика; В основе краски содержится большое количество влагостойких полимеров, которые образуют устойчивую полуматовую пленку.

Краска не боится постоянного мытья, бытовой химии и большого количества воды. При использовании щетки глянцевые пятна не образуются.  Предназначена для окрашивания оштукатуренных,  гипсокартонных плит.

Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения предназначена для укрепления слабых, легко осыпающихся старых поверхностей, а так же для уменьшения впитывающей способности бетонных, кирпичных, гипсокартонных и других пористых поверхностей перед последующей окраской водно-дисперсионными лакокрасочными материалами, в сухих помещениях.

Комплект материалов, необходимых для создания перегородки, состоит из профильного металлического каркаса, обшитого с обеих сторон гипсоволокнистыми листами в один слой.

Межкомнатные распашные нестандартные двери фанерованные шпоном светлый орех. На вид древесина монотонная, блестящая, без ярко выраженных узоров. Специальный уплотнитель, врезанный в коробку, изолирует помещение от внешних шумов. Фурнитура: ручки дверные, петли дверные  цвет – английская бронза, ригели – бронза, доводчики в цвет дверного полотна. Устройство дверного полотна должно соответствовать схеме: