Проект муниципального контракта

Проект

Муниципальный контракт  № ____

г. Иваново							           «___» __________2009 года

МОУ – лицей № 21, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Писарева Н.Ю., действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________, лицензии __________ №________________________________ от «_____» ______________, выданной на осуществление _________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола ________________________________ от ___________ № ______ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению следующих видов  работ: Капитальный ремонт кровли  МОУ – лицей № 21 (дошкольное отделение) по адресу г.Иваново, ул. Арсения, д. 83  (далее именуемые – «Работы») в соответствии со Сметой, а также графиком производства работ (далее по тексту - «График») (Приложение № 1 к настоящему контракту), который является поэтапным календарным планом выполнения работ.

1.2.  Участниками торгов являются только субъекты малого предпринимательства.

Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы в порядке и на условиях настоящего контракта.

1.4. Начало выполнения работ устанавливается с момента подписания муниципального контракта. Срок выполнения работ:  до 10.08.2009.

Сроки выполнения отдельных этапов работ, а также последовательность выполнения работ устанавливается графиком. Моментом завершения работ по отдельному этапу является момент подписания обеими сторонами промежуточного акта приемки выполненных работ, составленного по форме КС-2, КС-3. Моментом завершения работ в целом по настоящему Контракту является день подписания сторонами акта приемки положительного результата работ (Приложение №3 к настоящему контракту). Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

1.5. Работы по настоящему контракту выполняются из материалов Подрядчика.

1.6. Работы по настоящему контракту выполняются Подрядчиком своими силами.

2.  Цена контракта, порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет __________________(_________________) рублей.

Цена контракта формируется с учетом налогов, в т.ч НДС, стоимости работ, материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком, транспортных, накладных расходов, других обязательных платежей и иных затрат, понесенных Подрядчиком при выполнении работ.

2.3. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п.2.4., 2.5. настоящего контракта.

2.4. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта.

2.5. Заказчик по согласованию с  Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ,  не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ,  Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально  объему таких работ,  но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности  в  выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.6. Объем и стоимость работ определяются в соответствии с утвержденной локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью контракта.

2.7. Оплата будет производиться по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчет будет произведен после подписания счетов, акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости работ и затрат (форма КС-3) после проверки представителями Заказчика, МУ «ПДС и ТК» и финансово-казначейского управления администрации города Иванова с учетом выявленных замечаний, недостатков, и при условии полного и надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту  до 31.12.2009.

3. Права и обязанности сторон

3.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:

3.1.1. Принять от Заказчика объект работ и подписать акт приемки в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящего Контракта.

3.1.2. Качественно выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, использовать качественные материалы, соответствующие стандартам и техническим условиям, и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество и безопасность.

Подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные в течение гарантийного срока, все дефекты и недостатки выполненных работ в срок, установленный Заказчиком.

3.1.3. Передать результат выполненных работ Заказчику.

3.1.4. Безвозмездно устранить по первому требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный Заказчиком. На случай неблагоприятных погодных условий (дождей), предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности помещений в местах проведения работ. В случае  промочек с кровли в помещения, порчи имущества заказчика Подрядчик обязан полностью возместить ущерб за свой счет.

3.1.5. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, других нормативно-правовых актов в области строительства и лицензирования строительной деятельности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и электробезопасности. В случае нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик возмещает весь ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам, в том числе работникам Подрядчика и Заказчика.

3.1.6. В случае изменений реквизитов и банковских счетов  письменно уведомить об этом Заказчика в 5-дневный срок. В случае нарушения указанного условия, Подрядчик несет ответственность за все возникшие в результате этого неблагоприятные последствия.

3.1.7. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему контракту лично, без привлечения субподрядчиков.

3.1.8. По требованию Заказчика за свой счет вскрыть указанную Заказчиком часть скрытых работ, а затем восстановить ее, также за свой счет, в срок, указанный Заказчиком, с соблюдением условий о качестве и иных условий настоящего контракта.

3.1.9. Во время выполнения работ осуществлять своими силами и за счет своих средств уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, после каждого этапа (согласно пунктов сметы), не допускать захламления территории Заказчика, а так же в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

3.1.10. Обеспечить представителям Заказчика и МУ «ПДС и ТК»  доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия контракта для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов.

3.1.11.Перед началом работ предоставить: копию приказа о назначении лица, ответственного за выполнение работ, списки работников с указанием Ф.И.О., паспортных данных, отметкой о прохождении ими инструктажа по ОТ и ПБ, заверенные подписью руководителя и печатью.

3.1.12. Представить Заказчику на момент заключения контракта обеспечение исполнения настоящего контракта способом, определенным самостоятельно, исходя из следующих видов обеспечения: банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, залога денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта, установленного в извещении о проведении открытого аукциона;

3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:

3.2.1. До начала работ предоставить Подрядчику объект работ с составлением письменного акта передачи объекта по форме в соответствии с Приложением № 2, в котором указывается его состояние до производства работ по настоящему Контракту. Акт составляется и подписывается сторонами в момент передачи объекта.

3.2.2. В течение всего времени действия настоящего Контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ путем:

- визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ, результата работ и наличие соответствующей документации   Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке.

Несоответствием работ является:

несоответствие Смете объемов и состава работ;

несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

несоответствие Графику сроков выполнения работ;

несоответствие результата работ требованиям, указанным в пункте 1.1 настоящего Контракта.

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов,  выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

3.2.3. В течение 10 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 1.3. Контракта, иных сроков выполнения работ, установленных приложениями к настоящему контракту, осмотреть и принять результат работы по акту выполненных работ, а при обнаружении недостатков в работе либо отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, - немедленно сообщить об этом Подрядчику.

В состав комиссии по приемке работ в обязательном порядке входит представитель управления образования администрации города Иванова;

3.3. ЗАКАЗЧИК имеет право:

3.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

3.3.2. Устранять недостатки работ своими силами, поручать устранение недостатков третьим лицам и требовать у Подрядчика возмещения всех расходов, связанных, с устранением недостатков.

3.4. Если Заказчик принял работу без проверки, то он не лишается права ссылаться на явные недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки работы.

3.5. При уклонении Заказчика от приема выполненных работ Подрядчик не имеет права продавать результат работ.

3.6.Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику, который в течение 5-ти дней обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

4.2. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему контракту и приложениями к нему, Подрядчик уплачивает Заказчику пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства в размере 5% от стоимости контракта. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.3. За невыполнение обязанностей, предусмотренных п. 3.1.9 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены контракта, а также пеню в размере 5% от цены контракта за каждый день просрочки вывоза строительного мусора и принадлежащего Подрядчику имущества.

4.4. Подрядчик несет ответственность за случайное уничтожение или повреждение результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также ответственность за повреждение, утрату или порчу любого имущества, относящегося к процессу выполнения работ по настоящему контракту.

4.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены контракта.

4.6. В случае неустранения Подрядчиком недостатков выполненных работ в срок установленный Заказчиком, Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счёт с привлечением третьих лиц с отнесением на счёт Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных недостатков.

4.7. Уплата неустойки не освобождает сторону от выполнения обязательств или устранения нарушений.

4.8. Подрядчик возмещает Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта.

4.9. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный третьим лицам, во время исполнения обязательств по настоящему контракту.

- 5. Приемка работ

5.1.Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.2.Приемка результата работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика, в том числе специалиста муниципального учреждения по проектно-документальному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности, финансово-казначейского управления администрации города .

5.3.Приемка результата работ производится в течение 5 дней со дня получения Заказчиком письменного уведомления от Подрядчика о завершении выполнения работ.

5.4. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки результата работ два экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.

5.5 Работы необходимо вести по гибкому графику, являющемуся поэтапным календарным планом, в работающем учреждении по согласованию с руководством.   Каждый этап выполненных работ фиксируется обеими сторонами, путем составления промежуточного акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3. При проведении скрытых работ (работы которые скрываются последующими работами и конструкциями) подрядчик предоставляет Заказчику акт на скрытые работы (Приложение№4), с выходом представителей Заказчика и Подрядчика на объект, в сроки и время, назначенные Заказчиком.

- 6. Гарантии.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии со сметой и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

6.2. Срок гарантии на выполненные работы составляет 5 лет с момента приемки в установленном порядке результата работ.

- 7. Расторжение контракта.

7.1. Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в том числе:

- при систематическом нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства Работ или их низком качестве, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально;

- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущего к снижению качества работ, предусмотренных Сметой;

- если отступления в работе от условий настоящего контракта подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

-   отказа Подрядчика исправлять дефекты или некачественно выполненные работы;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

При расторжении контракта в случае выполнения работ из некачественных материалов, некачественного выполнения работ, а также в случае отказа Подрядчика исправлять дефекты и некачественно выполненные работы, Заказчик не оплачивает Подрядчику некачественно выполненные работы.

7.2. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику пропорционально объему выполненных работ, стоимости выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно с Заказчиком.

8. Заключительные условия

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента  его подписания и действует до       _____________________ 2009 года.

Обязательства по контракту могут быть  исполнены сторонами досрочно.

8.2. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

8.3.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, согласованы и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.4. Во всем ином, не урегулированном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик МОУ – лицей № 21

Адрес: г. Иваново, ул. Арсения д. 33/16

ИНН 3728013152

КПП 370201001

р/с 402 048 108 000 000 000 54

БИК 042406001

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл. г.Иванова

Директор МОУ – лицей №21              __________              Н.Ю. Писарева

Исполнитель________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________

Тел.: _____________________________________________________________________

ИНН _____________________________________________________________________

Р/с _______________________________________________________________________

БИК _____________________________________________________________________

К/с _____________________________________________________________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту №            от                   200   г.

УТВЕРЖДАЮ

___________________________			___________________________										«____»___________200__г.

# ГРАФИК

производства работ по ремонту кровли_________________________________________

по адресу:________________________________

| № п.п | Наименование работ (согласно смете) | Ед. изм. | Количество | Сроки исполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  |  | % | Дата оконч. работ |
|  |  |  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | план |  | Факт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | объем | % |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный за проведение работ по контракту №                от  ______________

Подрядная организация _________________________     Директор   ________________               Печать                              Число

Приложение № 2

к  муниципальному  контракту №___

от «___»___________________200  г.

АКТ  ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА  РЕМОНТА

Наименование объекта:_____________________________________________________________

Адрес  объекта____________________________________________________________________

Виды  работ______________________________________________________________________

Комиссия  в составе:

Представителей Заказчика__________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

____________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Исполнителя________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Произвели  в  натуре  осмотр  объекта, отведенного  для     ремонта__________________________________________________________________________

по адресу________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

и  составили    настоящий   акт  о  нижеследующем:

1.Объект  отвечает всем  необходимым для производства ремонтных   работ требованиям и  не  имеет  препятствий  для  выполнения  работ, предусмотренных Контрактом.______________________________________________________________________

2.Работы по_________________________________________________________________

не  препятствуют  началу  работ  Исполнителя.

3.Со дня  подписания  настоящего  акта Исполнитель принимает  на себя  полную  ответственность  за  сохранность, безопасность и дальнейшее  использование объекта  до  завершения    ремонта  в  срок, предусмотренный Контрактом.

ОБЪЕКТ РЕМОНТА

Сдал                                                                                                        Принял

представитель  Заказчика                                                                     представитель  Подрядчика

__________________________                                                                _______________________

(фамилия, инициалы)                                                                                (фамилия, инициалы)

«_____»__________200__г.                                                                     «____»__________200__г.

Приложение  № 3

к муниципальному  контракту  №____

от  «_____»_________________200  г.

АКТ ПРИЕМКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

Наименование  объекта:_________________________________________________________

Адрес  объекта:________________________________________________________________

Виды  работы:_________________________________________________________________

Комиссия  в  составе:

Представитель Заказчика__________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

_________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Представитель  Исполнителя____________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель Заказчика                                                                     Представитель Подрядчика

______________________                                                                       _______________________

(фамилия, инициалы)                                                                              (фамилия, инициалы)

_____________________                                                                         _______________________

(фамилия, инициалы)                                                                              (фамилия, инициалы)

«___»________200__г.                                                                             «___»__________200__г.

Приложение № 4

к  муниципальному  контракту №___

от «_____»_________________200  г.

АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

Наименование объекта:___________________________________________________________________

Адрес  объекта:____________________________________________________________________

Виды  работ:_____________________________________________________________________

Комиссия  в составе:

Представителей Заказчика__________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

____________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Исполнителя________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр выполненных работ

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по сметной документации

(, наименование документации,)

3. При выполнении работ применены

(наименование строительных материалов,

(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

(результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных

испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

| 5. Даты: | начала работ | “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | окончания работ | “ |  | ” |  | 200 |  | г. |

6. Заключение _______________________________________________________

(о проверке качества выполненных работ и о возможности

__________________________________________________________________

выполнения последующих работ)

Акт составлен в		экземплярах.

Приложения:

Представитель Заказчика                                          Представитель Подрядчика

_______________________                                        _________________________

_______________________                                        _________________________

(фамилия, инициалы)                                                          (фамилия, инициалы)

«___»________200  г.                                                         «___»__________200  г.